Документ предоставлен КонсультантПлюс


ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 мая 2021 г. N 731

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ

ЭФФЕКТИВНОГО ВОВЛЕЧЕНИЯ В ОБОРОТ ЗЕМЕЛЬ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МЕЛИОРАТИВНОГО

КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

Государственную программу эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации;

изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации.

2. Министерству сельского хозяйства Российской Федерации разместить Государственную программу эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации на своем официальном сайте и на портале государственных программ Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего постановления.

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации разработать и утвердить государственные программы субъектов Российской Федерации, направленные на достижение целей Государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации, утвержденной настоящим постановлением.

4. Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, Министерству финансов Российской Федерации и Министерству экономического развития Российской Федерации при формировании проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотреть финансирование Государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации.

	КонсультантПлюс: примечание.
П. 5 вступает в силу с 01.01.2022.


5. Признать утратившими силу:

изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2019 г. N 98 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 7, ст. 631), в части, касающейся приложения N 10 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2019 г. N 1477 "О внесении изменений в приложение N 10 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 48, ст. 6830);

изменения, которые вносятся в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 г. N 375 "О внесении изменений в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 14, ст. 2129), в части, касающейся приложения N 10 к указанной Программе;

изменения, которые вносятся в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2021 г. N 415 "О внесении изменений в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 13, ст. 2243), в части, касающейся приложения N 10 к указанной Программе.

6. Пункт 5 настоящего постановления, а также пункт 3 изменений, утвержденных настоящим постановлением, вступают в силу с 1 января 2022 г.

Председатель Правительства

Российской Федерации

М.МИШУСТИН

Утверждена

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 14 мая 2021 г. N 731

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ЭФФЕКТИВНОГО ВОВЛЕЧЕНИЯ В ОБОРОТ ЗЕМЕЛЬ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МЕЛИОРАТИВНОГО

КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПАСПОРТ

Государственной программы эффективного вовлечения в оборот

земель сельскохозяйственного назначения и развития

мелиоративного комплекса Российской Федерации

	Сроки и этапы реализации Программы
	-
	2022 - 2031 годы

	Ответственный исполнитель Программы
	-
	Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

	Параметры финансового обеспечения Программы
	-
	общий объем финансового обеспечения Программы - 754048629,5 тыс. рублей, в том числе:

на 2022 год - 51532790,5 тыс. рублей;

на 2023 год - 53771670,5 тыс. рублей;

на 2024 год - 81887664,9 тыс. рублей;

на 2025 год - 78895328,6 тыс. рублей;

на 2026 год - 72545383,5 тыс. рублей;

на 2027 год - 76027654,1 тыс. рублей;

на 2028 год - 78997549,6 тыс. рублей;

на 2029 год - 82522618,7 тыс. рублей;

на 2030 год - 86313108,4 тыс. рублей;

на 2031 год - 91554860,7 тыс. рублей,

из них:

объем бюджетных ассигнований федерального бюджета - 538605827,8 тыс. рублей <*>,

в том числе:

на 2022 год - 40447099,9 тыс. рублей;

на 2023 год - 43520879,1 тыс. рублей;

на 2024 год - 58576888,8 тыс. рублей;

на 2025 год - 59716746,2 тыс. рублей;

на 2026 год - 51635876,8 тыс. рублей;

на 2027 год - 53371623,9 тыс. рублей;

на 2028 год - 55043764,8 тыс. рублей;

на 2029 год - 56713613,8 тыс. рублей;

на 2030 год - 58565782,4 тыс. рублей;

на 2031 год - 61013552,1 тыс. рублей;

объем бюджетных ассигнований консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации - 49752046,7 тыс. рублей, в том числе:

на 2022 год - 4976841,5 тыс. рублей;

на 2023 год - 6458801,2 тыс. рублей;

на 2024 год - 9721746 тыс. рублей;

на 2025 год - 3215443,8 тыс. рублей;

на 2026 год - 3518292,6 тыс. рублей;

на 2027 год - 3807028,3 тыс. рублей;

на 2028 год - 4018085,2 тыс. рублей;

на 2029 год - 4323531,9 тыс. рублей;

на 2030 год - 4634789,1 тыс. рублей;

на 2031 год - 5077487,1 тыс. рублей;

объем средств внебюджетных источников -

165690755 тыс. рублей, в том числе:

на 2022 год - 6108849,1 тыс. рублей;

на 2023 год - 3791990,2 тыс. рублей;

на 2024 год - 13589030,1 тыс. рублей;

на 2025 год - 15963138,6 тыс. рублей;

на 2026 год - 17391214,1 тыс. рублей;

на 2027 год - 18849001,9 тыс. рублей;

на 2028 год - 19935699,6 тыс. рублей;

на 2029 год - 21485473 тыс. рублей;

на 2030 год - 23112536,9 тыс. рублей;

на 2031 год - 25463821,5 тыс. рублей

	Параметры финансового обеспечения федеральных проектов, ведомственных проектов
	-
	общий объем финансового обеспечения Программы -

564093284,7 тыс. рублей, в том числе:

на 2022 год - 39483946 тыс. рублей;

на 2023 год - 42139966,1 тыс. рублей;

на 2024 год - 67082859,4 тыс. рублей;

на 2025 год - 57475147 тыс. рублей;

на 2026 год - 51075108,2 тыс. рублей;

на 2027 год - 54500361,2 тыс. рублей;

на 2028 год - 57394989,6 тыс. рублей;

на 2029 год - 60835206,3 тыс. рублей;

на 2030 год - 64531248,5 тыс. рублей;

на 2031 год - 69574452,4 тыс. рублей,

из них:

объем бюджетных ассигнований федерального бюджета - 348650483 тыс. рублей, в том числе:

на 2022 год - 28398255,4 тыс. рублей;

на 2023 год - 31889174,7 тыс. рублей;

на 2024 год - 43772083,3 тыс. рублей;

на 2025 год - 38296564,6 тыс. рублей;

на 2026 год - 30165601,5 тыс. рублей;

на 2027 год - 31844331 тыс. рублей;

на 2028 год - 33441204,8 тыс. рублей;

на 2029 год - 35026201,4 тыс. рублей;

на 2030 год - 36783922,5 тыс. рублей;

на 2031 год - 39033143,8 тыс. рублей;

объем бюджетных ассигнований консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации - 49752046,7 тыс. рублей, в том числе:

на 2022 год - 4976841,5 тыс. рублей;

на 2023 год - 6458801,2 тыс. рублей;

на 2024 год - 9721746 тыс. рублей;

на 2025 год - 3215443,8 тыс. рублей;

на 2026 год - 3518292,6 тыс. рублей;

на 2027 год - 3807028,3 тыс. рублей;

на 2028 год - 4018085,2 тыс. рублей;

на 2029 год - 4323531,9 тыс. рублей;

на 2030 год - 4634789,1 тыс. рублей;

на 2031 год - 5077487,1 тыс. рублей;

объем средств внебюджетных источников -

165690755 тыс. рублей, в том числе:

на 2022 год - 6108849,1 тыс. рублей;

на 2023 год - 3791990,2 тыс. рублей;

на 2024 год - 13589030,1 тыс. рублей;

на 2025 год - 15963138,6 тыс. рублей;

на 2026 год - 17391214,1 тыс. рублей;

на 2027 год - 18849001,9 тыс. рублей;

на 2028 год - 19935699,6 тыс. рублей;

на 2029 год - 21485473 тыс. рублей;

на 2030 год - 23112536,9 тыс. рублей;

на 2031 год - 25463821,5 тыс. рублей

	Справочно:

в рамках реализации Программы объем налоговых расходов Российской Федерации
	-
	не предусмотрен

	Цели Программы и их значения по годам реализации
	-
	цель 1 - получение достоверных и актуальных сведений о количественных характеристиках и границах земель сельскохозяйственного назначения в отношении 100 процентов земель сельскохозяйственного назначения, включая количественные и качественные характеристики сельскохозяйственных угодий, вовлекаемых в оборот, к концу 2025 года:

в 2019 году (базовый год) - 0 процентов;

на 2022 год - 7,2 процента;

на 2023 год - 22,9 процента;

на 2024 год - 53 процента;

на 2025 год - 100 процентов;

цель 2 - вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения площадью не менее 13234,8 тыс. гектаров к концу 2031 года:

в 2019 году (базовый год) - 0,0 тыс. гектаров;

на 2022 год - 1561,3 тыс. гектаров;

на 2023 год - 2979,1 тыс. гектаров;

на 2024 год - 4269,7 тыс. гектаров;

на 2025 год - 5447,5 тыс. гектаров;

на 2026 год - 6745,4 тыс. гектаров;

на 2027 год - 8043,3 тыс. гектаров;

на 2028 год - 9341,1 тыс. гектаров;

на 2029 год - 10639 тыс. гектаров;

на 2030 год - 11936,9 тыс. гектаров;

на 2031 год - 13234,8 тыс. гектаров;

цель 3 - сохранение сельскохозяйственных угодий и химическая мелиорация почв на пашне к концу 2031 года на площади не менее 2895,2 тыс. гектаров:

в 2019 году (базовый год) - 108,5 тыс. гектаров;

в 2022 году - 162 тыс. гектаров;

в 2023 году - 327 тыс. гектаров;

в 2024 году - 531,5 тыс. гектаров;

в 2025 году - 826 тыс. гектаров;

в 2026 году - 1138 тыс. гектаров;

в 2027 году - 1462 тыс. гектаров;

в 2028 году - 1778,2 тыс. гектаров;

в 2029 году - 2146,2 тыс. гектаров;

в 2030 году - 2515,2 тыс. гектаров;

в 2031 году - 2895,2 тыс. гектаров;

цель 4 - обеспечение водного режима гидромелиоративных систем к концу 2031 года на площади 1353,5 тыс. гектаров:

в 2019 году (базовый год) - 256,2 тыс. гектаров;

в 2022 году - 198,1 тыс. гектаров;

в 2023 году - 206,7 тыс. гектаров;

в 2024 году - 517,7 тыс. гектаров;

в 2025 году - 727,5 тыс. гектаров;

в 2026 году - 822,5 тыс. гектаров;

в 2027 году - 919,5 тыс. гектаров;

в 2028 году - 1019,5 тыс. гектаров;

в 2029 году - 1123,5 тыс. гектаров;

в 2030 году - 1233,5 тыс. гектаров;

в 2031 году - 1353,5 тыс. гектаров;

	
	
	цель 5 - предотвращение от выбытия и сохранение мелиорированных земель в сельскохозяйственном обороте к концу 2031 года на площади не менее 3688,6 тыс. гектаров:

в 2019 году (базовый год) - 0,0 тыс. гектаров;

в 2022 году - 42,2 тыс. гектаров;

в 2023 году - 135,4 тыс. гектаров;

в 2024 году - 375 тыс. гектаров;

в 2025 году - 438,8 тыс. гектаров;

в 2026 году - 1413,8 тыс. гектаров;

в 2027 году - 2032,1 тыс. гектаров;

в 2028 году - 2039,3 тыс. гектаров;

в 2029 году - 2122,4 тыс. гектаров;

в 2030 году - 2193 тыс. гектаров;

в 2031 году - 3688,6 тыс. гектаров

	Направления (подпрограммы) Программы
	-
	"Создание условий для эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения";

"Комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения";

"Повышение водообеспеченности мелиорированных земель, инновационное развитие мелиоративного комплекса и его эффективное организационное и экономическое управление";

"Обеспечение условий эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации";

"Обеспечение реализации Государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации"

	Приложения к Программе
	-
	приложение N 1 "Структура Государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации";

приложение N 2 "Перечень соисполнителей и участников Государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации";

приложение N 3 "Информация об объемах и источниках финансирования в 2022 - 2031 годах мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), реализуемых в рамках Государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации";

приложение N 4 "Перечень прикладных научных исследований и экспериментальных разработок, выполняемых по договорам на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, финансовое обеспечение которых осуществляется в рамках Государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации";

приложение N 5 "Сводная информация по опережающему развитию приоритетных территорий в рамках Государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации";

приложение N 6 "Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне";

приложение N 7 "Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ";

приложение N 8 "Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК";

приложение N 9 "Методика детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), реализуемых в рамках Государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации"


--------------------------------

<*> Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета определен при условии перераспределения средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, дополнительных доходов от агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, полученных вследствие реализации отдельных нормативных правовых актов и законодательных инициатив, а также внесения изменений в паспорт национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" в соответствии с порядком, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 марта 2019 г. N 234 "О системе управления реализацией национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", в пределах предусмотренных на ее реализацию бюджетных ассигнований.

Приложение N 1

к Государственной программе

эффективного вовлечения в оборот

земель сельскохозяйственного

назначения и развития мелиоративного

комплекса Российской Федерации

СТРУКТУРА

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЭФФЕКТИВНОГО ВОВЛЕЧЕНИЯ В ОБОРОТ

ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ

МЕЛИОРАТИВНОГО КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Проекты (программы)
	Отдельные мероприятия

	наименование
	цели, сроки
	наименование
	цели, сроки

	I. Направление (подпрограмма) "Создание условий для эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения"

	Ведомственный проект "Установление границ земель сельскохозяйственного назначения, включая границы сельскохозяйственных угодий, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, для обеспечения организации их рационального использования"
	установление актуальных границ земель сельскохозяйственного назначения, включая сельскохозяйственные угодья, в отношении 83 субъектов Российской Федерации до конца 2025 года
	
	

	
	проведение оценки состояния плодородия неиспользуемой пашни, включающая сбор и обобщение результатов агрохимического, эколого-токсикологического и почвенного обследований, вовлечение которой необходимо для отрасли растениеводства, в отношении не менее 8856,4 тыс. гектаров до конца 2025 года
	
	

	
	срок реализации - 2022 - 2025 годы
	
	

	Ведомственный проект "Организация эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения"
	подготовка проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, в отношении не менее чем 10292,3 тыс. гектаров до конца 2031 года
	
	

	
	осуществление государственного кадастрового учета земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, с внесением в Единый государственный реестр недвижимости сведений о таких земельных участках, в том числе об их границах, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации, в отношении не менее чем 13234,8 тыс. гектаров до конца 2031 года

срок реализации - 2022 - 2031 годы
	
	

	II. Направление (подпрограмма) "Комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения"

	Ведомственный проект "Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения"
	вовлечение к концу 2031 года в оборот 5 000 тыс. гектаров выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий
	
	

	
	срок реализации - 2022 - 2031 годы
	
	

	Ведомственный проект "Мелиорация (орошение и осушение) земель сельскохозяйственного назначения"
	выполнение к концу 2031 года гидромелиоративных мероприятий на площади 853,5 тыс. гектаров на землях сельскохозяйственного назначения
	
	

	
	срок реализации - 2022 - 2031 годы
	
	

	Ведомственный проект "Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания и химическая мелиорация"
	защита от деградации и сохранение устойчивости агроландшафтов к 2031 году на площади не менее 624 тыс. гектаров за счет проведения агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий
	
	

	
	известкование к концу 2031 года кислых почв на пашне на площади до 2271,2 тыс. гектаров
	
	

	
	срок реализации - 2022 - 2031 годы
	
	

	Федеральный проект "Экспорт продукции АПК"
	обеспечение стимулирования ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель и вовлечения в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции (с учетом достигнутых показателей в 2019 - 2021 годах) на площади 600 тыс. гектаров
	
	

	
	создание системы мелиоративных сооружений, находящихся в собственности Российской Федерации, в целях создания условий для производства экспортно ориентированной продукции в количестве 40 единиц
	
	

	
	срок реализации - 2022 - 2024 годы
	
	

	III. Направление (подпрограмма) "Повышение водообеспеченности мелиорированных земель, инновационное развитие мелиоративного комплекса и его эффективное организационное и экономическое управление"

	Ведомственный проект "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов мелиоративного комплекса государственной собственности Российской Федерации"
	предотвращение к концу 2031 года выбытия из оборота земель сельскохозяйственного назначения до 2956,343 тыс. гектаров мелиорированных земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства мелиоративных систем государственной собственности Российской Федерации, осуществленных за весь период реализации проекта
	ведомственная целевая программа "Повышение водообеспеченности мелиорированных земель, эффективное управление мелиоративным комплексом и проведение противопаводковых мероприятий"
	снижение износа основных фондов движимого имущества, необходимого для эксплуатации мелиоративных систем и гидротехнических сооружений, федеральных государственных бюджетных учреждений в области мелиорации земель до 38,4 процента к концу 2031 года:

в 2022 году - не более 73,2 процента;

в 2023 году - не более 71,2 процента;

в 2024 году - не более 69,6 процента;

в 2025 году - не более 67,8 процента;

в 2026 году - не более 63,6 процента;

в 2027 году - не более 59,3 процента;

в 2028 году - не более 55 процента;

в 2029 году - не более 47,7 процента;

в 2030 году - не более 43 процента;

в 2031 году - не более 38,4 процента

	
	защита до 732,342 тыс. гектаров земель от водной эрозии, затопления и подтопления к концу 2031 года за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства мелиоративных систем государственной собственности Российской Федерации, осуществленных за весь период реализации проекта
	
	

	
	
	
	обеспечение безопасности и предотвращение затопления (подтопления) земель сельскохозяйственного назначения, а также повышение пропускной способности мелиоративных каналов для обеспечения орошения, обводнения и осушения земель сельскохозяйственного назначения на всей территории Российской Федерации:

в 2022 году - 2331,7 км и 160,6 тыс. гектаров;

в 2023 году - 1971,8 км и 149,2 тыс. гектаров;

в 2024 году - 3167,5 км и 380,2 тыс. гектаров;

в 2025 году - 7260 км и 500 тыс. гектаров;

в 2026 году - 7260 км и 500 тыс. гектаров;

в 2027 году - 7260 км и 500 тыс. гектаров;

в 2028 году - 7260 км и 500 тыс. гектаров;

в 2029 году - 7260 км и 500 тыс. гектаров;

в 2030 году - 7260 км и 500 тыс. гектаров;

в 2031 году - 7260 км и 500 тыс. гектаров

	
	снижение износа основных фондов государственной собственности Российской Федерации до уровня менее 50 процентов (в том числе снижение износа до уровня менее 30 процентов мелиоративных систем) к 2031 году
	
	

	
	срок реализации - 2022 - 2031 годы
	
	

	
	
	
	обеспечение деятельности подведомственных Минсельхозу России федеральных государственных бюджетных учреждений в области мелиорации земель:

в 2022 году - 100 процентов;

в 2023 году - 100 процентов;

в 2024 году - 100 процентов;

в 2025 году - 100 процентов;

в 2026 году - 100 процентов;

в 2027 году - 100 процентов;

в 2028 году - 100 процентов;

в 2029 году - 100 процентов;

в 2030 году - 100 процентов;

в 2031 году - 100 процентов

	
	
	
	срок реализации - 2022 - 2031 годы

	IV. Направление (подпрограмма) "Обеспечение условий эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации"

	Ведомственный проект "Информационное обеспечение эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации"
	обеспечение эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации путем внедрения цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, посредством создания к 31 декабря 2024 г.

сервисов эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения с интеграцией с Единым государственным реестром недвижимости путем межведомственного взаимодействия и сервисов развития мелиоративного комплекса, а также обеспечения их функционирования до 31 декабря 2031 г.
	
	

	
	срок реализации - 2022 - 2031 годы
	
	

	Ведомственный проект "Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ"
	инновационное развитие мелиоративного комплекса на основе внедрения не менее 10 новых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области мелиорации земель и водного хозяйства АПК к концу 2027 года
	
	

	
	срок реализации - 2022 - 2027 годы
	
	

	V. Направление (подпрограмма) "Обеспечение реализации Государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации"

	
	
	обеспечение реализации Государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации
	срок реализации - 2022 - 2031 годы


Приложение N 2

к Государственной программе

эффективного вовлечения в оборот

земель сельскохозяйственного

назначения и развития мелиоративного

комплекса Российской Федерации

ПЕРЕЧЕНЬ

СОИСПОЛНИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ ЭФФЕКТИВНОГО ВОВЛЕЧЕНИЯ В ОБОРОТ ЗЕМЕЛЬ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МЕЛИОРАТИВНОГО

КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Проектная часть
	Процессная часть

	наименование проекта
	форма участия (соисполнитель, участник)
	наименование соисполнителя, участника
	наименование ведомственной целевой программы
	форма участия (соисполнитель, участник)
	наименование соисполнителя, участника

	I. Направление (подпрограмма) "Создание условий для эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения"

	Ведомственный проект

"Установление границ земель сельскохозяйственного назначения, включая границы сельскохозяйственных угодий, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, для обеспечения организации их рационального использования"
	соисполнитель
	Минсельхоз России
	
	
	

	Ведомственный проект

"Организация эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения"
	соисполнитель
	Минсельхоз России
	
	
	

	II. Направление (подпрограмма) "Комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения"

	Ведомственный проект

"Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения"
	соисполнитель
	Минсельхоз России
	
	
	

	Ведомственный проект

"Мелиорация (орошение и осушение) земель сельскохозяйственного назначения"
	соисполнитель
	Минсельхоз России
	
	
	

	Ведомственный проект

"Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания и химическая мелиорация"
	соисполнитель
	Минсельхоз России
	
	
	

	Федеральный проект
"Экспорт продукции АПК"
	соисполнитель
	Минсельхоз России
	
	
	

	III. Направление (подпрограмма) "Повышение водообеспеченности мелиорированных земель, инновационное развитие мелиоративного комплекса и его эффективное организационное и экономическое управление"

	Ведомственный проект

"Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов мелиоративного комплекса государственной собственности Российской Федерации"
	соисполнитель
	Минсельхоз России
	ведомственная целевая программа "Повышение водообеспеченности мелиорированных земель, эффективное управление мелиоративным комплексом и проведение противопаводковых мероприятий"
	соисполнитель
	Минсельхоз России

	IV. Направление (подпрограмма) "Обеспечение условий эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации"

	Ведомственный проект

"Информационное обеспечение эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации"
	соисполнитель
	Минсельхоз России
	
	
	

	Ведомственный проект

"Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ"
	соисполнитель
	Минсельхоз России
	
	
	

	V. Направление (подпрограмма) "Обеспечение реализации Государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации"

	
	
	
	мероприятие - обеспечение реализации Государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации
	соисполнитель
	Минсельхоз России


Приложение N 3

к Государственной программе

эффективного вовлечения в оборот

земель сельскохозяйственного

назначения и развития мелиоративного

комплекса Российской Федерации

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОБЪЕМАХ И ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ

В 2022 - 2031 ГОДАХ МЕРОПРИЯТИЙ (УКРУПНЕННЫХ

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ), РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЭФФЕКТИВНОГО ВОВЛЕЧЕНИЯ В ОБОРОТ

ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ

МЕЛИОРАТИВНОГО КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ <*>
(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)

	Наименование
	Источники финансирования
	2022 - 2031 годы - всего
	В том числе

	
	
	
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год

	Объекты капитального строительства мелиоративного комплекса Российской Федерации, находящиеся в федеральной собственности, подлежащие строительству (реконструкции), техническому перевооружению
	федеральный бюджет
	128486049,1
	12722652,6
	12546326
	12957281,4
	11528819,2
	12070746,5
	12498266,3
	13137714,3
	13375814,3
	13710214,3
	13938214,2


--------------------------------

<*> Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета определен при условии перераспределения средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, дополнительных доходов от агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, полученных вследствие принятия отдельных нормативных правовых актов и законодательных инициатив.

Приложение N 4

к Государственной программе

эффективного вовлечения в оборот

земель сельскохозяйственного

назначения и развития мелиоративного

комплекса Российской Федерации

ПЕРЕЧЕНЬ

ПРИКЛАДНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ

РАЗРАБОТОК, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ НА ПРОВЕДЕНИЕ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ, ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ ЭФФЕКТИВНОГО ВОВЛЕЧЕНИЯ В ОБОРОТ ЗЕМЕЛЬ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ

МЕЛИОРАТИВНОГО КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Наименование
	Наименование главного распорядителя средств федерального бюджета
	Общая стоимость работ/остаток стоимости работ по состоянию на 1 января 2021 г.

(в ценах соответствующих лет)
	Годы реализации
	Объемы финансирования в 2022 году и последующие годы, тыс. рублей

	
	
	
	
	всего
	в том числе

	
	
	
	
	
	за счет средств федерального бюджета
	за счет средств субъектов Российской Федерации, местного бюджета

	1.
	Разработка дождевальной техники нового поколения
	Минсельхоз России
	74730/6700 <*>
	2022 - 2031 годы,

в том числе:
	6700
	6700
	-

	
	
	
	
	2022 год
	6700
	6700
	-

	
	
	
	
	2023 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2024 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2025 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2026 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2027 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2028 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2029 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2030 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2031 год
	-
	-
	-

	
	том числе
	
	
	
	
	
	

	
	исследования и разработка модульной многофункциональной автоматизированной системы дождевания с переменной интенсивностью дождя для орошения сельскохозяйственных культур в малых формах хозяйствования
	Минсельхоз России
	9500/6700 <*>
	2022 - 2031 годы,

в том числе:
	6700
	6700
	-

	
	
	
	
	2022 год
	6700
	6700
	-

	
	
	
	
	2023 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2024 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2025 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2026 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2027 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2028 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2029 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2030 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2031 год
	-
	-
	-

	2.
	Разработка научно-методического обоснования и определение перспективы использования водных ресурсов Северо-Кавказского федерального округа, а также научно обоснованных рекомендаций по повышению эффективности использования водных ресурсов Северо-Кавказского федерального округа при мелиорации земель сельскохозяйственного назначения на основе водного баланса территории
	Минсельхоз России
	18000/16000 <*>
	2022 - 2031 годы,

в том числе:
	16000
	16000
	-

	
	
	
	
	2022 год
	10000
	10000
	-

	
	
	
	
	2023 год
	6000
	6000
	-

	
	
	
	
	2024 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2025 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2026 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2027 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2028 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2029 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2030 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2031 год
	-
	-
	-

	3.
	Разработка научно-методического обоснования и определение перспективы использования водных ресурсов Поволжья Российской Федерации, а также научно обоснованных рекомендаций по повышению эффективности использования водных ресурсов Поволжья Российской Федерации при мелиорации земель сельскохозяйственного назначения на основе водного баланса территории
	Минсельхоз России
	19000/19000
	2022 - 2031 годы,

в том числе:
	19000
	19000
	-

	
	
	
	
	2022 год
	4800
	4800
	-

	
	
	
	
	2023 год
	9200
	9200
	-

	
	
	
	
	2024 год
	5000
	5000
	-

	
	
	
	
	2025 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2026 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2027 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2028 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2029 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2030 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2031 год
	-
	-
	-

	4.
	Разработка научно-методического обоснования и определение перспективы снижения дефицита водных ресурсов Республики Крым для эффективного обеспечения водой орошаемых земель сельскохозяйственного назначения с учетом использования нормативно-очищенных сточных вод
	Минсельхоз России
	21000/21000
	2022 - 2031 годы,

в том числе:
	21000
	21000
	-

	
	
	
	
	2022 год
	7000
	7000
	-

	
	
	
	
	2023 год
	9000
	9000
	-

	
	
	
	
	2024 год
	5000
	5000
	-

	
	
	
	
	2025 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2026 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2027 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2028 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2029 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2030 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2031 год
	-
	-
	-

	5.
	Проведение исследований и разработка методики определения норм и правил по проектированию, созданию и реконструкции защитных лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения
	Минсельхоз России
	7500/3500 <*>
	2022 - 2031 годы,

в том числе:
	3500
	3500
	-

	
	
	
	
	2022 год
	3500
	3500
	-

	
	
	
	
	2023 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2024 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2025 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2026 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2027 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2028 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2029 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2030 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2031 год
	-
	-
	-

	6.
	Разработка конструктивных решений рыбозащитных сооружений на гидротехнических сооружениях мелиоративного назначения, рекомендации по их устройству, применению и эксплуатации с учетом актуализированных требований водного законодательства
	Минсельхоз России
	25000/25000
	2022 - 2031 годы,

в том числе:
	25000
	25000
	-

	
	
	
	
	2022 год
	4000
	4000
	-

	
	
	
	
	2023 год
	11800
	11800
	-

	
	
	
	
	2024 год
	9200
	9200
	-

	
	
	
	
	2025 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2026 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2027 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2028 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2029 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2030 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2031 год
	-
	-
	-

	7.
	Разработка и проведение опытно-производственной проверки перспективных конструкций горизонтального дренажа с повышенной водоприемной способностью, обеспечивающего высокую эксплуатационную надежность
	Минсельхоз России
	15000/15000
	2022 - 2031 годы,

в том числе:
	15000
	15000
	-

	
	
	
	
	2022 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2023 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2024 год
	5000
	5000
	-

	
	
	
	
	2025 год
	5000
	5000
	-

	
	
	
	
	2026 год
	5000
	5000
	-

	
	
	
	
	2027 год
	-
	-
	

	
	
	
	
	2028 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2029 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2030 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2031 год
	-
	-
	-

	8.
	Разработка технологических устройств для подготовки маломинерализованных сточных и дренажных сточных и дренажных вод для орошения и обводнения пастбищ в условиях острого дефицита природных водных ресурсов
	Минсельхоз России
	25000/25000
	2022 - 2031 годы,

в том числе:
	25000
	25000
	-

	
	
	
	
	2022 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2023 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2024 год
	-
	
	-

	
	
	
	
	2025 год
	8000
	8000
	-

	
	
	
	
	2026 год
	8000
	8000
	-

	
	
	
	
	2027 год
	9000
	9000
	-

	
	
	
	
	2028 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2029 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2030 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2031 год
	-
	-
	-

	9.
	Исследования и разработка конструктивно-технических решений противофильтрационных и дренажных устройств из новых геосинтетических и композитных материалов для каналов и водоемов гидромелиоративных систем
	Минсельхоз России
	18000/18000
	2022 - 2031 годы,

в том числе:
	18000
	18000
	-

	
	
	
	
	2022 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2023 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2024 год
	-
	
	-

	
	
	
	
	2025 год
	5000
	5000
	-

	
	
	
	
	2026 год
	6000
	6000
	-

	
	
	
	
	2027 год
	7000
	7000
	-

	
	
	
	
	2028 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2029 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2030 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2031 год
	-
	-
	-

	10.
	Разработка компоновочно-конструктивных решений рациональных материало- и энергосберегающих самонапорных систем капельного орошения многолетних культур, выращиваемых на склоновых земельных угодьях
	Минсельхоз России
	27000/27000
	2022 - 2031 годы,

в том числе:
	24000
	24000
	-

	
	
	
	
	2022 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2023 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2024 год
	8000
	8000
	-

	
	
	
	
	2025 год
	8000
	8000
	-

	
	
	
	
	2026 год
	8000
	8000
	-

	
	
	
	
	2027 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2028 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2029 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2030 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2031 год
	-
	-
	-


--------------------------------

<*> Включая финансирование предыдущих периодов в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Приложение N 5

к Государственной программе

эффективного вовлечения в оборот

земель сельскохозяйственного

назначения и развития мелиоративного

комплекса Российской Федерации

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПО ОПЕРЕЖАЮЩЕМУ РАЗВИТИЮ ПРИОРИТЕТНЫХ ТЕРРИТОРИЙ В РАМКАХ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЭФФЕКТИВНОГО ВОВЛЕЧЕНИЯ В ОБОРОТ

ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ

МЕЛИОРАТИВНОГО КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	Наименование приоритетной территории, проекта (программы), ведомственной целевой программы
	Годы
	Цели и целевые индикаторы проектов и ведомственных целевых программ
	Источники финансирования на период, тыс. рублей

	
	
	
	всего <*>
	в том числе

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	государственные внебюджетные фонды
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	внебюджетные источники

	Проектная часть <**>

	I. Направление (подпрограмма) "Создание условий для эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения"

	Дальневосточный федеральный округ

	Ведомственный проект "Организация эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения"
	2022 - 2031 годы - всего
	площадь земельных участков в регионах Дальневосточного федерального округа, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, в отношении которых подготовлены проекты межевания земельных участков, в объеме 1682,5 тыс. га до конца 2031 года
	
	
	350923
	315830,7
	-
	35092,3
	-

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2022 год
	
	
	
	126714,6
	114043,2
	-
	12671,5
	-

	
	2023 год
	
	
	
	116638,3
	104974,5
	-
	11663,8
	-

	
	2024 год
	
	
	
	107570,1
	96813,1
	-
	10757
	-

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2022 год
	в Российской Федерации
	1267
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа
	207,1
	тыс. га
	126714,6
	114043,2
	-
	12671,5
	-

	
	
	в Республике Бурятия
	60,7
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Саха (Якутия)
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	в Забайкальском крае
	95,8
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Камчатском крае
	0,4
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Приморском крае
	9,8
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Хабаровском крае
	1,7
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Амурской области
	36,6
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Магаданской области
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	в Сахалинской области
	1,8
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Еврейской автономной области
	0,2
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Чукотском автономном округе
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	2023 год
	в Российской Федерации
	1123,6
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа
	183,7
	тыс. га
	116638,3
	104974,5
	-
	11663,8
	-

	
	
	в Республике Бурятия
	53,8
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Саха (Якутия)
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	в Забайкальском крае
	85
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Камчатском крае
	0,3
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Приморском крае
	8,7
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Хабаровском крае
	1,5
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Амурской области
	32,5
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Магаданской области
	-
	-
	
	
	
	
	


	
	
	в Сахалинской области
	1,6
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Еврейской автономной области
	0,2
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Чукотском автономном округе
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	2024 год
	в Российской Федерации
	996,4
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа
	162,9
	тыс. га
	107570,1
	96813,1
	-
	10757
	-

	
	
	в Республике Бурятия
	47,7
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Саха (Якутия)
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	в Забайкальском крае
	75,4
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Камчатском крае
	0,3
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Приморском крае
	7,7
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Хабаровском крае
	1,4
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Амурской области
	28,8
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Магаданской области
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	в Сахалинской области
	1,4
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Еврейской автономной области
	0,2
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Чукотском автономном округе
	-
	-
	
	
	
	
	


	Ведомственный проект "Организация эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения"
	2022 - 2031 годы - всего
	площадь земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, в отношении которых проведены кадастровые работы и осуществлен государственный кадастровый учет, с внесением в Единый государственный реестр недвижимости сведений о таких земельных участках, в том числе об их границах, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации, в регионах Дальневосточного федерального округа в объеме 2167 тыс. га до конца 2031 года
	
	
	921150,2
	829035,2
	-
	92115
	-

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2022 год
	
	
	
	324920
	292428
	-
	32492
	-

	
	2023 год
	
	
	
	306278,9
	275651
	-
	30627,9
	-

	
	2024 год
	
	
	
	289951,2
	260956,1
	-
	28995,1
	-

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2022 год
	в Российской Федерации
	1561,3
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа
	255,6
	тыс. га
	324920
	292428
	-
	32492
	-

	
	
	в Республике Бурятия
	61
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Саха (Якутия)
	21
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Забайкальском крае
	95,8
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Камчатском крае
	1,6
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Приморском крае
	23,5
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Хабаровском крае
	2,2
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Амурской области
	43,8
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Магаданской области
	4,1
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Сахалинской области
	1,8
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Еврейской автономной области
	0,7
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Чукотском автономном округе
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	2023 год
	в Российской Федерации
	1417,8
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа
	232,1
	тыс. га
	306278,9
	275651
	-
	30627,9
	-

	
	
	в Республике Бурятия
	54,1
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Саха (Якутия)
	21
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Забайкальском крае
	85
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Камчатском крае
	1,6
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Приморском крае
	22,4
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Хабаровском крае
	2
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Амурской области
	39,7
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Магаданской области
	4,1
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Сахалинской области
	1,6
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Еврейской автономной области
	0,7
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Чукотском автономном округе
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	2024 год
	в Российской Федерации
	1290,6
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа
	211,3
	тыс. га
	289951,2
	260956,1
	-
	28995,1
	-

	
	
	в Республике Бурятия
	48
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Саха (Якутия)
	21
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Забайкальском крае
	75,4
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Камчатском крае
	1,5
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Приморском крае
	21,4
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Хабаровском крае
	1,9
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Амурской области
	36
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Магаданской области
	4,1
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Сахалинской области
	1,4
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Еврейской автономной области
	0,7
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Чукотском автономном округе
	-
	-
	
	
	
	
	

	Северо-Кавказский федеральный округ

	Ведомственный проект "Организация эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения"
	2022 - 2031 годы - всего
	площадь земельных участков в регионах Северо-Кавказского федерального округа, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, в отношении которых подготовлены проекты межевания земельных участков, в объеме 3,8 тыс. га до конца 2031 года
	
	
	782,1
	703,9
	-
	78,2
	-

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2022 год
	
	
	
	282,4
	254,2
	-
	28,2
	-

	
	2023 год
	
	
	
	260
	234
	-
	26
	-

	
	2024 год
	
	
	
	239,8
	215,8
	-
	24
	-

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2022 год
	в Российской Федерации
	1267
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа
	0,5
	тыс. га
	282,4
	254,2
	-
	28,2
	-

	
	
	в Республике Дагестан
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Ингушетия
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	в Кабардино-Балкарской Республике
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	в Карачаево-Черкесской Республике
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Северная Осетия - Алания
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	в Чеченской Республике
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	в Ставропольском крае
	0,5
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	2023 год
	в Российской Федерации
	1123,6
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа
	0,4
	тыс. га
	260
	234
	-
	26
	-

	
	
	в Республике Дагестан
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Ингушетия
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	в Кабардино-Балкарской Республике
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	в Карачаево-Черкесской Республике
	-
	-
	
	
	
	
	


	
	
	в Республике Северная Осетия - Алания
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	в Чеченской Республике
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	в Ставропольском крае
	0,4
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	2024 год
	в Российской Федерации
	996,4
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа
	0,4
	тыс. га
	239,8
	215,8
	-
	24
	-

	
	
	в Республике Дагестан
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Ингушетия
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	в Кабардино-Балкарской Республике
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	в Карачаево-Черкесской Республике
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Северная Осетия - Алания
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	в Чеченской Республике
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	в Ставропольском крае
	0,4
	тыс. га
	
	
	
	
	

	Ведомственный проект "Организация эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения"
	2022 - 2031 годы - всего
	площадь земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, в отношении которых проведены кадастровые работы и осуществлен государственный кадастровый учет, с внесением в Единый государственный реестр недвижимости сведений о таких земельных участках, в том числе об их границах, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации, в регионах Северо-Кавказского федерального округа в объеме 10,1 тыс. га до конца 2031 года
	
	
	3946,8
	3552,1
	-
	394,7
	-

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2022 год
	
	
	
	1392,2
	1252,9
	-
	139,2
	-

	
	2023 год
	
	
	
	1312,3
	1181,1
	-
	131,2
	-

	
	2024 год
	
	
	
	1242,3
	1118,1
	-
	124,2
	-

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2022 год
	в Российской Федерации
	1561,3
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа
	1,1
	тыс. га
	1392,2
	1252,9
	-
	139,2
	-

	
	
	в Республике Дагестан
	0,6
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Ингушетия
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	в Кабардино-Балкарской Республике
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	в Карачаево-Черкесской Республике
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Северная Осетия - Алания
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	в Чеченской Республике
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	в Ставропольском крае
	0,5
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	2023 год
	в Российской Федерации
	1417,8
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа
	1
	тыс. га
	1312,3
	1181,1
	-
	131,2
	-

	
	
	в Республике Дагестан
	0,6
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Ингушетия
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	в Кабардино-Балкарской Республике
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	в Карачаево-Черкесской Республике
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Северная Осетия - Алания
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	в Чеченской Республике
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	в Ставропольском крае
	0,4
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	2024 год
	в Российской Федерации
	1290,6
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа
	1
	тыс. га
	1242,3
	1118,1
	-
	124,2
	-

	
	
	в Республике Дагестан
	0,6
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Ингушетия
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	в Кабардино-Балкарской Республике
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	в Карачаево-Черкесской Республике
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Северная Осетия - Алания
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	в Чеченской Республике
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	в Ставропольском крае
	0,4
	тыс. га
	
	
	
	
	

	Арктическая зона Российской Федерации <***>

	Ведомственный проект "Организация эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения"
	2022 - 2031 годы - всего
	площадь земельных участков в регионах Арктической зоны Российской Федерации, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, в отношении которых подготовлены проекты межевания земельных участков, в объеме 201,3 тыс. га до конца 2031 года
	
	
	41980,5
	37782,4
	-
	4198
	-

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2022 год
	
	
	
	15158,7
	13642,8
	-
	1515,9
	-


	
	2023 год
	
	
	
	13953,3
	12558
	-
	1395,3
	-

	
	2024 год
	
	
	
	12868,5
	11581,6
	-
	1286,8
	-

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2022 год
	в Российской Федерации
	1267
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в субъектах Российской Федерации, отдельные территории которых входят в состав Арктической зоны Российской Федерации
	24,8
	тыс. га
	15158,7
	13642,8
	-
	1515,9
	-

	
	
	в Республике Саха (Якутия)
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Карелия
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Коми
	2
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Красноярском крае
	16,9
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Архангельской области
	5,8
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Мурманской области
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	в Ненецком автономном округе
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	в Чукотском автономном округе
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	в Ямало-Ненецком автономном округе
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	2023 год
	в Российской Федерации
	1123,6
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в субъектах Российской Федерации, отдельные территории которых входят в состав Арктической зоны Российской Федерации
	22
	тыс. га
	13953,3
	12558
	-
	1395,3
	-

	
	
	в Республике Саха (Якутия)
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Карелия
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Коми
	1,8
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Красноярском крае
	15
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Архангельской области
	5,2
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Мурманской области
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	в Ненецком автономном округе
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	в Чукотском автономном округе
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	в Ямало-Ненецком автономном округе
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	2024 год
	в Российской Федерации
	996,4
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в субъектах Российской Федерации, отдельные территории которых входят в состав Арктической зоны Российской Федерации
	19,5
	тыс. га
	12868,5
	11581,6
	-
	1286,8
	-

	
	
	в Республике Саха (Якутия)
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Карелия
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Коми
	1,6
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Красноярском крае
	13,3
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Архангельской области
	4,6
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Мурманской области
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	в Ненецком автономном округе
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	в Чукотском автономном округе
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	в Ямало-Ненецком автономном округе
	-
	-
	
	
	
	
	

	Ведомственный проект "Организация эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения"
	2022 - 2031 годы - всего
	площадь земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, в отношении которых проведены кадастровые работы и осуществлен государственный кадастровый учет, с внесением в Единый государственный реестр недвижимости сведений о таких земельных участках, в том числе об их границах, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации, в регионах Арктической зоны Российской Федерации в объеме 533,3 тыс. га до конца 2031 года
	
	
	208981,9
	188083,7
	-
	20898,2
	-

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2022 год
	
	
	
	73714,8
	66343,3
	-
	7371,5
	-

	
	2023 год
	
	
	
	69485,7
	62537,1
	-
	6948,6
	-

	
	2024 год
	
	
	
	65781,4
	59203,3
	-
	6578,1
	-

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2022 год
	в Российской Федерации
	1561,3
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в субъектах Российской Федерации, отдельные территории которых входят в состав Арктической зоны Российской Федерации
	58
	тыс. га
	73714,8
	66343,3
	-
	7371,5
	-

	
	
	в Республике Саха (Якутия)
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Карелия
	4,3
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Коми
	30,9
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Красноярском крае
	16,9
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Архангельской области
	5,8
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Мурманской области
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	в Ненецком автономном округе
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	в Чукотском автономном округе
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	в Ямало-Ненецком автономном округе
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	2023 год
	в Российской Федерации
	1417,8
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в субъектах Российской Федерации, отдельные территории которых входят в состав Арктической зоны Российской Федерации
	55,2
	тыс. га
	69485,7
	62537,1
	-
	6948,6
	-

	
	
	в Республике Саха (Якутия)
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Карелия
	4,3
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Коми
	30,6
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Красноярском крае
	15
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Архангельской области
	5,2
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Мурманской области
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	в Ненецком автономном округе
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	в Чукотском автономном округе
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	в Ямало-Ненецком автономном округе
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	2024 год
	в Российской Федерации
	1290,6
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в субъектах Российской Федерации, отдельные территории которых входят в состав Арктической зоны Российской Федерации
	52,7
	тыс. га
	65781,4
	59203,3
	-
	6578,1
	-

	
	
	в Республике Саха (Якутия)
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Карелия
	4,3
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Коми
	30,4
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Красноярском крае
	13,3
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Архангельской области
	4,6
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Мурманской области
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	в Ненецком автономном округе
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	в Чукотском автономном округе
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	в Ямало-Ненецком автономном округе
	-
	-
	
	
	
	
	

	Калининградская область

	Ведомственный проект "Организация эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения"
	2022 - 2024 годы - всего
	площадь земельных участков в регионах в Калининградской области, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, в отношении которых подготовлены проекты межевания земельных участков, в объеме 23,5 тыс. га до конца 2031 года
	
	
	4902,4
	4412,2
	-
	490,2
	-

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2022 год
	
	
	
	1770,2
	1593,2
	-
	177
	-

	
	2023 год
	
	
	
	1629,4
	1466,5
	-
	162,9
	-

	
	2024 год
	
	
	
	1502,8
	1352,5
	-
	150,3
	-

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2022 год
	в Российской Федерации
	1267
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Калининградской области
	2,9
	тыс. га
	1770,2
	1593,2
	-
	177
	-

	
	2023 год
	в Российской Федерации
	1123,6
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Калининградской области
	5,5
	тыс. га
	1629,4
	1466,5
	-
	162,9
	-

	
	2024 год
	в Российской Федерации
	996,4
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Калининградской области
	7,7
	тыс. га
	1502,8
	1352,5
	-
	150,3
	-

	Ведомственный проект "Организация эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения"
	2022 - 2031 годы - всего
	площадь земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, в отношении которых проведены кадастровые работы и осуществлен государственный кадастровый учет, с внесением в Единый государственный реестр недвижимости сведений о таких земельных участках, в том числе об их границах, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации, в регионах Калининградской области в объеме 30,3 тыс. га до конца 2031 года
	
	
	12877,2
	11589,5
	-
	1287,7
	-

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2022 год
	
	
	
	4542,2
	4088
	-
	454,2
	-

	
	2023 год
	
	
	
	4281,6
	3853,5
	-
	428,2
	-

	
	2024 год
	
	
	
	4053,4
	3648
	-
	405,3
	-

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2022 год
	в Российской Федерации
	1561,3
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Калининградской области
	3,6
	тыс. га
	4542,2
	4088
	-
	454,2
	-

	
	2023 год
	в Российской Федерации
	1417,8
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Калининградской области
	3,2
	тыс. га
	4281,6
	3853,5
	-
	428,2
	-

	
	2024 год
	в Российской Федерации
	1290,6
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Калининградской области
	3
	тыс. га
	4053,4
	3648
	-
	405,3
	-

	Республика Крым

	Ведомственный проект "Организация эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения"
	2022 - 2031 годы - всего
	площадь земельных участков в Республике Крым, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, в отношении которых подготовлены проекты межевания земельных участков, в объеме 38,4 тыс. га до конца 2031 года
	
	
	8017,4
	7215,6
	-
	801,7
	-

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2022 год
	
	
	
	2895
	2605,5
	-
	289,5
	-

	
	2023 год
	
	
	
	2664,8
	2398,3
	-
	266,5
	-

	
	2024 год
	
	
	
	2457,6
	2211,8
	-
	245,8
	-

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2022 год
	в Российской Федерации
	1267
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Крым
	4,7
	тыс. га
	2895
	2605,5
	-
	289,5
	-

	
	2023 год
	в Российской Федерации
	1123,6
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Крым
	4,2
	тыс. га
	2664,8
	2398,3
	-
	266,5
	-

	
	2024 год
	в Российской Федерации
	996,4
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Крым
	3,7
	тыс. га
	2457,6
	2211,8
	-
	245,8
	-

	Ведомственный проект "Организация эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения"
	2022 - 2031 годы - всего
	площадь земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, в отношении которых проведены кадастровые работы и осуществлен государственный кадастровый учет, с внесением в Единый государственный реестр недвижимости сведений о таких земельных участках, в том числе об их границах, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации, в Республике Крым в объеме 38,4 тыс. га до конца 2031 года
	
	
	17055,5
	15349,9
	-
	1705,5
	-

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2022 год
	
	
	
	6016
	5414,4
	-
	601,6
	-

	
	2023 год
	
	
	
	5670,9
	5103,8
	-
	567,1
	-

	
	2024 год
	
	
	
	5368,6
	4831,7
	-
	536,9
	-

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2022 год
	в Российской Федерации
	1561,3
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Крым
	4,7
	тыс. га
	6016
	5414,4
	-
	601,6
	-

	
	2023 год
	в Российской Федерации
	1417,8
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Крым
	4,2
	тыс. га
	5670,9
	5103,8
	-
	567,1
	-

	
	2024 год
	в Российской Федерации
	1290,6
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Крым
	3,7
	тыс. га
	5368,6
	4831,7
	-
	536,9
	-

	Город Севастополь

	Ведомственный проект "Организация эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения"
	2022 - 2031 годы - всего
	площадь земельных участков в г. Севастополе, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, в отношении которых подготовлены проекты межевания земельных участков, в объеме 0 тыс. га до конца 2031 года
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2022 год
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2023 год
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2024 год
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2022 год
	в Российской Федерации
	1267
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в г. Севастополе
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2023 год
	в Российской Федерации
	1123,6
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в г. Севастополе
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2024 год
	в Российской Федерации
	996,4
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в г. Севастополе
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Ведомственный проект "Организация эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения"
	2022 - 2031 годы - всего
	площадь земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, в отношении которых проведены кадастровые работы и осуществлен государственный кадастровый учет, с внесением в Единый государственный реестр недвижимости сведений о таких земельных участках, в том числе об их границах, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации, в г. Севастополе в объеме 0 тыс. га до конца 2031 года
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2022 год
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2023 год
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2024 год
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2022 год
	в Российской Федерации
	1561,3
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в г. Севастополе
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2023 год
	в Российской Федерации
	1417,8
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в г. Севастополе
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2024 год
	в Российской Федерации
	1290,6
	тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в г. Севастополе
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	II. Направление (подпрограмма) "Комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения"

	Дальневосточный федеральный округ

	Ведомственный проект "Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения"
	2022 - 2024 годы - всего
	площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий к 2031 году в регионах Дальневосточного федерального округа в объеме 502,8 тыс. га
	1929676,8
	1310980,1
	-
	173087,6
	445609,1

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	2022 год
	
	466156,9
	395540,9
	-
	8427,2
	62188,9

	
	2023 год
	
	278179
	244263,7
	-
	6097,4
	27817,9

	
	2024 год
	
	1185340,9
	671175,6
	-
	158563
	355602,3

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	2022 год
	в Российской Федерации - 231 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, - 23,9 тыс. га
	466156,9
	395540,9
	-
	8427,2
	62188,9

	
	
	в Республике Саха (Якутия) - 4 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Забайкальском крае - 13,5 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Приморском крае - 0,3 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Хабаровском крае - 2,1 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Амурской области - 1,8 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Магаданской области - 0,6 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Сахалинской области - 0,1 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Еврейской автономной области - 1,6 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	2023 год
	в Российской Федерации - 131 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, - 13,8 тыс. га
	278179
	244263,7
	-
	6097,4
	27817,9

	
	
	в Забайкальском крае - 7,1 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Приморском крае - 0,1 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Хабаровском крае - 2,1 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Амурской области - 1,9 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Магаданской области - 0,5 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Сахалинской области - 0,1 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Еврейской автономной области - 2 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	2024 год
	в Российской Федерации - 500 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, - 56,4 тыс. га
	1185340,9
	671175,6
	-
	158563
	355602,3

	
	
	в Республике Бурятия - 0,3 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Саха (Якутия) - 3 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Забайкальском крае - 29,9 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Камчатском крае - 0,1 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Приморском крае - 16,2 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Хабаровском крае - 2,1 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Амурской области - 1,9 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Магаданской области - 0,5 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Сахалинской области - 0,4 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Еврейской автономной области - 2 тыс. га
	
	
	
	
	

	Ведомственный проект "Мелиорация (орошение и осушение) земель сельскохозяйственного назначения"
	2022 - 2024 годы - всего
	площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования к 2031 году в регионах Дальневосточного федерального округа в объеме 23,4 тыс. га
	911501,4
	797752
	-
	22599,2
	91150,1

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	2022 год
	
	247653
	216201,1
	-
	6686,6
	24765,3

	
	2023 год
	
	272752
	238112,5
	-
	7364,3
	27275,2

	
	2024 год
	
	391096,4
	343438,5
	-
	8548,2
	39109,6

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	2022 год
	в Российской Федерации - 37,5 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, - 1,4 тыс. га
	247653
	216201,1
	-
	6686,6
	24765,3

	
	
	в Амурской области - 1,4 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	2023 год
	в Российской Федерации - 20 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, - 1,5 тыс. га
	272752
	238112,5
	-
	7364,3
	27275,2

	
	
	в Амурской области - 1,5 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	2024 год
	в Российской Федерации - 80 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, - 2,1 тыс. га
	391096,4
	343438,5
	-
	8548,2
	39109,6

	
	
	в Амурской области - 1 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Бурятия - 0,3 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Саха (Якутия) - 0,4 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Приморском крае - 0,1 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Хабаровском крае - 0,3 тыс. га
	
	
	
	
	

	Ведомственный проект "Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания и химическая мелиорация"
	2022 - 2024 годы - всего
	известкование кислых почв на пашне на площади 338,6 тыс. га к 2031 году в регионах Дальневосточного федерального округа
	863974,8
	251160,2
	-
	8061,6
	604752,9

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	2022 год
	
	286603,7
	83274,2
	-
	2707
	200622,6

	
	2023 год
	
	300841,5
	87521,5
	-
	2730,9
	210589

	
	2024 год
	
	276529,6
	80364,5
	-
	2623,8
	193541,3

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	2022 год
	в Российской Федерации - 110 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, - 33,65 тыс. га
	286603,7
	83274,2
	-
	2707
	200622,6

	
	
	в Приморском крае - 7,8 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Хабаровском крае - 1,24 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Амурской области - 18,8 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Магаданской области - 0,2 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Сахалинской области - 0,61 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Еврейской автономной области - 5 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	2023 год
	в Российской Федерации - 110 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, - 34,02 тыс. га
	300841,5
	87521,5
	-
	2730,9
	210589

	
	
	в Приморском крае - 8 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Хабаровском крае - 1,91 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Амурской области - 16,2 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Магаданской области - 0,3 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Сахалинской области - 0,61 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Еврейской автономной области - 7 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	2024 год
	в Российской Федерации - 146,5 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа - 37,7 тыс. га
	276529,6
	80364,5
	-
	2623,8
	193541,3

	
	
	в Приморском крае - 8 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Хабаровском крае - 2,6 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Амурской области - 17,2 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Магаданской области - 0,3 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Сахалинской области - 0,6 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Еврейской автономной области - 9 тыс. га
	
	
	
	
	

	Северо-Кавказский федеральный округ

	Ведомственный проект "Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения"
	2022 - 2024 годы - всего
	площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий к 2031 году в регионах Северо-Кавказского федерального округа в объеме 41,55 тыс. га
	258004
	178796,7
	-
	1806
	77401,2

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	2022 год
	
	75724,8
	52477,3
	-
	530,1
	22717,4

	
	2023 год
	
	92958,3
	64420,1
	-
	650,7
	27887,5

	
	2024 год
	
	89320,9
	61899,4
	-
	625,2
	26796,3

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	2022 год
	в Российской Федерации - 231 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, - 3,9 тыс. га
	75724,8
	52477,3
	-
	530,1
	22717,4

	
	
	в Республике Дагестан - 3 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Чеченской Республике - 0,89 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	2023 год
	в Российской Федерации - 131 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, - 4,6 тыс. га
	92958,3
	64420,1
	-
	650,7
	27887,5

	
	
	в Республике Дагестан - 3,5 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Чеченской Республике - 1,1 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	2024 год
	в Российской Федерации - 500 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа - 4,3 тыс. га
	89320,9
	61899,4
	-
	625,2
	26796,3

	
	
	в Республике Дагестан - 2 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Ингушетия - 1,1 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Чеченской Республике - 1,2 тыс. га
	
	
	
	
	

	Ведомственный проект "Мелиорация (орошение и осушение) земель сельскохозяйственного назначения"
	2022 - 2024 годы - всего
	площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования к 2031 году в регионах Северо-Кавказского федерального округа в объеме 287,3 тыс. га
	22095780,5
	15312375,9
	-
	154670,5
	6628734,2

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	2022 год
	
	7174507,8
	4971933,9
	-
	50221,6
	2152352,3

	
	2023 год
	
	8312116,6
	5760296,8
	-
	58184,8
	2493635

	
	2024 год
	
	6609156,1
	4580145,2
	-
	46264,1
	1982746,8

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	2022 год
	в Российской Федерации - 37,5 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, - 10,5 тыс. га
	7174507,8
	4971933,9
	-
	50221,6
	2152352,3

	
	
	в Кабардино-Балкарской Республике - 0,73 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Чеченской Республике - 2,52 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Ставропольском крае - 7,25 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	2023 год
	в Российской Федерации - 20 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, - 9,34 тыс. га
	8312116,6
	5760296,8
	-
	58184,8
	2493635

	
	
	в Кабардино-Балкарской Республике - 0,6 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Чеченской Республике - 2,14 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Ставропольском крае - 6,6 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	2024 год
	в Российской Федерации - 80 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, - 35,5 тыс. га
	6609156,1
	4580145,2
	-
	46264,1
	1982746,8

	
	
	в Республике Дагестан - 3 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Ингушетия - 1 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Кабардино-Балкарской Республике - 2 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Карачаево-Черкесской Республике - 0,5 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Чеченской Республике - 7 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Ставропольском крае - 22 тыс. га
	
	
	
	
	

	Ведомственный проект "Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания и химическая мелиорация"
	2022 - 2024 годы - всего
	защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за счет проведения агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий на площади 287,3 тыс. га и известкование кислых почв на пашне на площади 17,2 тыс. га к 2031 году в регионах Северо-Кавказского федерального округа
	428447,9
	280751,6
	-
	66326,4
	81369,9

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	2022 год
	
	178800,5
	104751,7
	-
	24747,1
	49301,7

	
	2023 год
	
	133028,1
	94227,2
	-
	22260,8
	16540,1

	
	2024 год
	
	116619,3
	81772,7
	-
	19318,5
	15528,1

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	2022 год
	защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за счет проведения агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий на площади:
	
	
	
	
	

	
	
	в Российской Федерации - 52 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, - 2,15 тыс. га
	51090,8
	45521,9
	-
	459,8
	5109,1

	
	
	в Чеченской Республике - 2,15 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	площадь произвесткованных кислых почв на пашне:
	
	
	
	
	

	
	
	в Российской Федерации - 110 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, - 0,7 тыс. га
	5962,9
	1771
	-
	17,9
	4174

	
	
	в Карачаево-Черкесской Республике - 0,7 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	2023 год
	защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за счет проведения агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий на площади:
	
	
	
	
	

	
	
	в Российской Федерации - 55 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, - 2,95 тыс. га
	58083,3
	51752,2
	-
	522,7
	5808,3

	
	
	в Чеченской Республике - 2,95 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	площадь произвесткованных кислых почв на пашне:
	
	
	
	
	

	
	
	в Российской Федерации - 110 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, - 0,8 тыс. га
	7074,5
	2101,1
	-
	21,2
	4952,1

	
	
	в Карачаево-Черкесской Республике - 0,8 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	2024 год
	защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за счет проведения агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий на площади:
	
	
	
	
	

	
	
	в Российской Федерации - 58 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, - 2,95 тыс. га
	45413,1
	40463,1
	-
	408,7
	4541,3

	
	
	в Чеченской Республике - 2,95 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	площадь произвесткованных кислых почв на пашне:
	
	
	
	
	

	
	
	в Российской Федерации - 146,5 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, - 0,9 тыс. га
	8277,1
	2458,3
	-
	24,8
	5794

	
	
	в Карачаево-Черкесской Республике - 0,9 тыс. га
	
	
	
	
	

	Арктическая зона Российской Федерации

	Ведомственный проект "Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения"
	2022 - 2024 годы - всего
	площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий к 2031 году в регионах Арктической зоны Российской Федерации в объеме 29,76 тыс. га
	202474,6
	158883,1
	-
	6829
	36762,5

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	2022 год
	
	111173,3
	90629,3
	-
	2765,2
	17778,8

	
	2023 год
	
	29302,1
	18405,3
	-
	2106,2
	8790,6

	
	2024 год
	
	61999,2
	49848,5
	-
	1957,6
	10193,1

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	2022 год
	в Российской Федерации - 231 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в субъектах Российской Федерации, отдельные территории которых входят в состав Арктической зоны Российской Федерации, - 5,7 тыс. га
	111173,3
	90629,3
	-
	2765,2
	17778,8

	
	
	в Республике Карелия - 0,11 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Коми - 0,7 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Саха (Якутия) - 4 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Архангельской области - 0,56 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	2023 год
	в Российской Федерации - 131 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в субъектах Российской Федерации, отдельные территории которых входят в состав Арктической зоны Российской Федерации, - 1,5 тыс. га
	29302,1
	18405,3
	-
	2106,2
	8790,6

	
	
	в Республике Карелия - 0,16 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Коми - 0,8 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Архангельской области - 0,64 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	2024 год
	в Российской Федерации - 500 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в субъектах Российской Федерации, отдельные территории которых входят в состав Арктической зоны Российской Федерации, - 5,8 тыс. га
	61999,2
	49848,5
	-
	1957,6
	10193,1

	
	
	в Республике Карелия - 0,1 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Коми - 0,5 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Саха (Якутия) - 2 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Архангельской области - 0,4 тыс. га
	
	
	
	
	

	Ведомственный проект "Мелиорация (орошение и осушение) земель сельскохозяйственного назначения"
	2022 - 2024 годы - всего
	площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования к 2031 году в регионах Арктической зоны Российской Федерации в объеме 25,8 тыс. га
	1262903,5
	857732,1
	-
	77806,7
	327364,8

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	2022 год
	
	413085,2
	275637,8
	-
	25379,5
	112067,9

	
	2023 год
	
	456859,6
	304527,6
	-
	28877,6
	123454,4

	
	2024 год
	
	392958,7
	277566,7
	-
	23549,6
	91842,5

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	2022 год
	в Российской Федерации - 37,5 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в субъектах Российской Федерации, отдельные территории которых входят в состав Арктической зоны Российской Федерации, - 1,6 тыс. га
	413085,2
	275637,8
	-
	25379,5
	112067,9

	
	
	в Архангельской области - 1,6 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	2023 год
	в Российской Федерации - 20 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в субъектах Российской Федерации, отдельные территории которых входят в состав Арктической зоны Российской Федерации, - 1,6 тыс. га
	456859,6
	304527,6
	-
	28877,6
	123454,4

	
	
	в Архангельской области - 1,6 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	2024 год
	в Российской Федерации - 80 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в субъектах Российской Федерации, отдельные территории которых входят в состав Арктической зоны Российской Федерации, - 1,6 тыс. га
	392958,7
	277566,7
	-
	23549,6
	91842,5

	
	
	в Республике Карелия - 0,7 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Саха (Якутия) - 0,4 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Архангельской области - 1,5 тыс. га
	
	
	
	
	

	Ведомственный проект "Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания и химическая мелиорация"
	2022 - 2024 годы - всего
	известкование кислых почв на пашне на площади 20,1 тыс. га к 2031 году в регионах Арктической зоны Российской Федерации
	68453,1
	18529,3
	-
	3606,4
	46317,3

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	2022 год
	
	15333,2
	4098,8
	-
	607,7
	10626,8

	
	2023 год
	
	17244
	4621,4
	-
	662,3
	11960,3

	
	2024 год
	
	35875,8
	9809,2
	-
	2336,4
	23730,2

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	2022 год
	в Российской Федерации - 110 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в субъектах Российской Федерации, отдельные территории которых входят в состав Арктической зоны Российской Федерации, - 1,6 тыс. га
	15333,2
	4098,8
	-
	607,7
	10626,8

	
	
	в Республике Карелия - 0,25 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Коми - 0,85 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Архангельской области - 0,7 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	2023 год
	в Российской Федерации - 110 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в субъектах Российской Федерации, отдельные территории которых входят в состав Арктической зоны Российской Федерации, - 1,7 тыс. га
	17244
	4621,4
	-
	662,3
	11960,3

	
	
	в Республике Карелия - 0,25 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Коми - 0,9 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Архангельской области - 0,8 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	2024 год
	в Российской Федерации - 146,5 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в субъектах Российской Федерации, отдельные территории которых входят в состав Арктической зоны Российской Федерации, - 1,8 тыс. га
	35875,8
	9809,2
	-
	2336,4
	23730,2

	
	
	в Республике Карелия - 0,3 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Коми - 0,9 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Архангельской области - 0,9 тыс. га
	
	
	
	
	

	Калининградская область

	Ведомственный проект "Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения"
	2022 - 2024 годы - всего
	Площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий к 2031 году в Калининградской области в объеме 29,76 тыс. га
	196511,8
	133431,5
	-
	4126,7
	58953,5

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	2022 год
	
	65602,2
	44543,9
	-
	1377,6
	19680,6

	
	2023 год
	
	63656,2
	43222,6
	-
	1336,8
	19096,9

	
	2024 год
	
	67253,4
	45665
	-
	1412,3
	20176

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	2022 год
	в Российской Федерации - 231 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Калининградской области - 3,7 тыс. га
	65602,2
	44543,9
	-
	1377,6
	19680,6

	
	2023 год
	в Российской Федерации - 131 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Калининградской области - 3,15 тыс. га
	63656,2
	43222,6
	-
	1336,8
	19096,9

	
	2024 год
	в Российской Федерации - 500 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Калининградской области - 3,2 тыс. га
	67253,4
	45665
	-
	1412,3
	20176

	Ведомственный проект "Мелиорация (орошение и осушение) земель сельскохозяйственного назначения"
	2022 - 2024 годы - всего
	площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования к 2031 году в Калининградской области в объеме 1,93 тыс. га
	91747,8
	62296,8
	-
	1926,7
	27524,3

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	2022 год
	
	29718,4
	20178,8
	-
	624,1
	8915,5

	
	2023 год
	
	34094
	23149,8
	-
	716
	10228,2

	
	2024 год
	
	27935,5
	18968,2
	-
	586,6
	8380,6

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	2022 год
	в Российской Федерации - 37,5 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Калининградской области - 0,17 тыс. га
	29718,4
	20178,8
	-
	624,1
	8915,5

	
	2023 год
	в Российской Федерации - 20 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Калининградской области - 0,19 тыс. га
	34094
	23149,8
	-
	716
	10228,2

	
	2024 год
	в Российской Федерации - 80 тыс. на
	
	
	
	
	

	
	
	в Калининградской области - 0,19 тыс. га.
	27935,5
	18968,2
	-
	586,6
	8380,6

	Ведомственный проект "Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания и химическая мелиорация"
	2022 - 2024 годы - всего
	известкование кислых почв на пашне на площади 57,45 тыс. га к 2031 году в Калининградской области
	159689,3
	46469,6
	-
	1437,2
	111782,5

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	2022 год
	
	46851,5
	13633,8
	-
	421,7
	32796,1

	
	2023 год
	
	53058,5
	15440
	-
	477,5
	37140,9

	
	2024 год
	
	59779,3
	17395,8
	-
	538
	41845,5

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	2022 год
	в Российской Федерации - 110 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Калининградской области - 5,5 тыс. га
	46851,5
	13633,8
	-
	421,7
	32796,1

	
	2023 год
	в Российской Федерации - 110 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Калининградской области - 6 тыс. га
	53058,5
	15440
	-
	477,5
	37140,9

	
	2024 год
	в Российской Федерации - 146,5 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Калининградской области - 6,5 тыс. га
	59779,3
	17395,8
	-
	538
	41845,5

	
	
	Республика Крым
	
	
	
	
	

	Ведомственный проект "Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения"
	2022 - 2024 годы - всего
	площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий к 2031 году в Республике Крым в объеме 1,6 тыс. га
	16429,7
	14638,9
	-
	147,9
	1643

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	2022 год
	
	16429,7
	14638,9
	-
	147,9
	1643

	
	2023 год
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2024 год
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	2022 год
	в Российской Федерации - 231 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Крым - 0,8 тыс. га
	16429,7
	14638,9
	-
	147,9
	1643

	
	2023 год
	в Российской Федерации - 131 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Крым - 0 тыс. га
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2024 год
	в Российской Федерации - 500 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Крым - 0 тыс. га
	-
	-
	-
	-
	-

	Ведомственный проект "Мелиорация (орошение и осушение) земель сельскохозяйственного назначения"
	2022 - 2024 годы - всего
	площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования к 2031 году в Республике Крым в объеме 12,8 тыс. га
	651827,3
	580778,1
	-
	5866,4
	65182,7

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	2022 год
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2023 год
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2024 год
	
	651827,3
	580778,1
	-
	5866,4
	65182,7

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	2022 год
	в Российской Федерации - 37,5 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Крым - 0 тыс. га
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2023 год
	в Российской Федерации - 20 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Крым - 0 тыс. га
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2024 год
	в Российской Федерации - 80 тыс. га
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Крым - 3,5 тыс. га
	651827,3
	580778,1
	-
	5866,4
	65182,7



--------------------------------

<*> Объем финансирования является предварительным и подлежит уточнению.

<**> Реализация мероприятий осуществляется на основании ежегодного распределения субсидий по результатам отбора заявок субъектов Российской Федерации.

<***> Цели и целевые показатели (индикаторы) проектов (программ), а также объемы финансового обеспечения указаны по субъектам Российской Федерации, отдельные территории которых входят в состав Арктической зоны Российской Федерации, поскольку в рамках Программы поддержка оказывается субъектам Российской Федерации без указания районов и муниципальных образований.

Приложение N 6

к Государственной программе

эффективного вовлечения в оборот

земель сельскохозяйственного

назначения и развития мелиоративного

комплекса Российской Федерации

ПРАВИЛА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО

БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НА ПРОВЕДЕНИЕ ГИДРОМЕЛИОРАТИВНЫХ, КУЛЬТУРТЕХНИЧЕСКИХ,

АГРОЛЕСОМЕЛИОРАТИВНЫХ И ФИТОМЕЛИОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,

А ТАКЖЕ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ИЗВЕСТКОВАНИЯ КИСЛЫХ

ПОЧВ НА ПАШНЕ

1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по возмещению части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне (далее - субсидии).

2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее:

"затраты на реализацию проектов мелиорации" - выраженные в денежной форме фактически понесенные и планируемые затраты сельскохозяйственных товаропроизводителей, документально подтвержденные и обоснованные затраты, необходимые для реализации проекта мелиорации;

"получатели средств" - сельскохозяйственные товаропроизводители, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, получающие средства на возмещение части затрат, связанных с реализацией проектов мелиорации;

"проект мелиорации" - документация, содержащая обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления затрат на гидромелиоративные, культуртехнические, агролесомелиоративные и фитомелиоративные мероприятия, а также на мероприятия в области известкования кислых почв на пашне, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также описание практических действий по осуществлению таких затрат;

"региональная программа" - комплекс мероприятий, направленных на решение задач агропромышленного комплекса субъекта Российской Федерации;

"реконструкция" - переустройство существующих объектов основных фондов, связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических показателей и осуществляемое по проекту реконструкции основных средств в целях увеличения производственных мощностей, улучшения качества и изменения номенклатуры продукции;

"строительство оросительных и осушительных систем" - создание новых объектов на землях, ранее не отнесенных к мелиорируемым землям;

"техническое перевооружение" - комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным.

3. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по возмещению части затрат получателей средств на реализацию проектов мелиорации, прошедших отбор в соответствии с порядком, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в отношении следующих мероприятий:

а) гидромелиоративные мероприятия - строительство, реконструкция и техническое перевооружение оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, а также рыбоводных прудов, принадлежащих на праве собственности (аренды) получателям, приобретение машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции и технического перевооружения (в том числе приобретенных в лизинг);

б) культуртехнические мероприятия на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, в том числе:

расчистка земель от древесной и травянистой растительности, кочек, пней и мха, а также от камней и иных предметов;

рыхление, пескование, глинование, землевание, плантаж и первичная обработка почвы;

в) агролесомелиоративные мероприятия, в том числе:

защита земель от воздействия неблагоприятных явлений природного, антропогенного и техногенного происхождения путем создания защитных лесных насаждений по границам земель сельскохозяйственного назначения;

предотвращение деградации земель пастбищ путем создания защитных лесных насаждений;

защита земель от эрозии путем создания лесных насаждений в оврагах, балках, песках, на берегах рек и на других территориях;

г) фитомелиоративные мероприятия, направленные на закрепление песков, в том числе:

создание мелиоративно-кормовых насаждений, многолетних трав ленточным посевом;

создание противодефляционных кулис с применением регенеративных кормовых насаждений;

закрепление песков аэропосевом;

облесение очагов дефляции;

д) мероприятия в области известкования кислых почв на пашне (далее - известкование кислых почв), в том числе:

разработка проектной документации на проведение мероприятий в области известкования кислых почв на основании данных агрохимического обследования полей;

приобретение мелиорантов почвы известковых для проведения работ в области известкования кислых почв (далее - известковые мелиоранты);

осуществление транспортных расходов на доставку известковых мелиорантов от места их приобретения до места проведения мероприятий в области известкования кислых почв;

проведение технологических работ по внесению известковых мелиорантов.

4. Министерством сельского хозяйства Российской Федерации устанавливаются порядок разработки, согласования и утверждения проектов мелиорации по мероприятиям, указанным в пункте 3 настоящих Правил, а также требования к составу заявочной документации, представляемой для отбора проектов мелиорации.

5. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства сельского хозяйства Российской Федерации как получателя средств федерального бюджета на предоставление субсидии на цели, указанные в пункте 3 настоящих Правил.

Не осуществляется возмещение затрат на реализацию проектов мелиорации в части приобретения оборудования, машин, механизмов, мелиоративной техники и других основных средств, бывших в употреблении, а также приобретения объектов незавершенного строительства, проведения капитального ремонта мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений.

6. Отбор проектов мелиорации осуществляется комиссией, создаваемой Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в соответствии с порядком, установленным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

7. Размер затрат, возмещаемых из бюджета субъекта Российской Федерации получателям средств, составляет 50 процентов общего объема затрат на реализацию проектов мелиорации и определяется с учетом предельного размера стоимости работ на 1 гектар площади земель по мероприятиям, предусмотренным подпунктами "а" и "б" пункта 3 настоящих Правил, в соответствии с пунктом 13 настоящих Правил.

8. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:

а) наличие правовых актов субъекта Российской Федерации, утверждающих перечень мероприятий, при реализации которых возникают расходные обязательства субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и включающих требования к их получателям, перечень документов, необходимых для получения средств на возмещение части затрат на реализацию проектов мелиорации, и сроки их рассмотрения;

б) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства субъекта Российской Федерации, софинансирование которого осуществляется из федерального бюджета, в объеме, необходимом для его исполнения;

в) заключение соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидии в соответствии с пунктом 10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации" (далее соответственно - Правила формирования субсидий, соглашение с субъектом Российской Федерации).

9. Предоставление субсидии осуществляется при наличии соглашения между высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации и получателем средств, включающего следующие требования к их получателю:

выполнение значений результатов использования субсидии, соответствующих пунктам 17 - 20 настоящих Правил;

плановый объем производства сельскохозяйственной продукции на 3 года на землях, на которых реализован проект мелиорации.

Методика оценки достижения получателем средств планового объема производства сельскохозяйственной продукции на 3 года на землях, на которых реализован проект мелиорации, а также меры ответственности получателей средств за недостижение планового объема производства сельскохозяйственной продукции на 3 года на землях, на которых реализован проект мелиорации, определяются высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

10. Критерием участия субъекта Российской Федерации в отборе для предоставления субсидии является наличие официального обращения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий региональной программы, содержащего сведения:

а) о наличии предварительно отобранного субъектом Российской Федерации проекта (проектов) мелиорации по мероприятиям, указанным в пункте 3 настоящих Правил;

б) о наличии заявочной документации;

в) о соответствии цели проекта мелиорации перспективной экономической специализации субъектов Российской Федерации по отрасли, касающейся растениеводства, животноводства и предоставления соответствующих услуг в этих областях, предусмотренной Стратегией пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. N 207-р.

11. Размер субсидии бюджету i-го субъекта Российской Федерации (Ci) определяется по формуле:

[image: image1.wmf]ii

i

N

ii

i=1

O+N

С=Vx,

(O+N)

å


где:

V - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год на предоставление субсидии (тыс. рублей);

Oi - размер субсидии бюджету i-го субъекта Российской Федерации по ранее отобранным проектам мелиорации на соответствующий финансовый год (тыс. рублей);

Ni - размер субсидии бюджету i-го субъекта Российской Федерации по вновь отобранным проектам мелиорации на соответствующий финансовый год (тыс. рублей);

i = 1, ..., N, N - число субъектов Российской Федерации.

12. Размер субсидии бюджету i-го субъекта Российской Федерации по вновь отобранным проектам мелиорации на соответствующий финансовый год (Ni) определяется по формуле:

Ni = [image: image2.wmf]å

Mij x Yi x k,

где:

Mij - стоимость каждого из проектов мелиорации, отобранных в порядке, установленном Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в i-м субъекте Российской Федерации при реализации j-го мероприятия из числа мероприятий, указанных в пункте 3 настоящих Правил (тыс. рублей);

Yi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства i-го субъекта Российской Федерации из федерального бюджета (в процентах), определенный в соответствии с пунктом 13 Правил формирования субсидий;

k - процент возмещения части затрат на реализацию проектов мелиорации в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил.

13. При расчете размера субсидии, предоставляемой в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по возмещению получателям средств части затрат, связанных с реализацией предусмотренных подпунктами "а" и "б" пункта 3 настоящих Правил мероприятий, применяется предельный размер стоимости работ на 1 гектар площади земель для указанных мероприятий, устанавливаемый Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

14. При распределении субсидий между субъектами Российской Федерации размер субсидии бюджету субъекта Российской Федерации в финансовом году не может превышать размер средств на исполнение в очередном финансовом году расходного обязательства субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия.

Распределение субсидий на очередной финансовый год осуществляется в первую очередь субъектам Российской Федерации на реализуемые в соответствии с ранее заключенными соглашениями с субъектами Российской Федерации проекты мелиорации, которые содержат мероприятия, предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил, требующие софинансирования из федерального бюджета в очередном финансовом году.

15. В случае увеличения в текущем финансовом году бюджетных ассигнований федерального бюджета на предоставление субсидий расчет размера субсидии осуществляется на основании данных, применяемых при расчете размера субсидии на соответствующий финансовый год с учетом пунктов 5 - 7 и в соответствии с пунктами 11 - 13 настоящих Правил.

16. В случае отсутствия у субъекта Российской Федерации в текущем финансовом году потребности в субсидии бюджетные ассигнования на предоставление субсидии такому субъекту Российской Федерации перераспределяются между другими субъектами Российской Федерации, имеющими право на получение субсидий в соответствии с настоящими Правилами, на основании письменных обращений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий региональной программы.

Перераспределение бюджетных ассигнований осуществляется с учетом пунктов 5 - 7 и в соответствии с пунктами 11 - 13 настоящих Правил, абзацем первым настоящего пункта и с учетом кассового освоения субсидий на мероприятия региональных программ (субсидий на мероприятия региональных проектов) текущего года.

17. Результатом использования субсидии по мероприятиям, указанным в подпункте "а" пункта 3 настоящих Правил, является площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования (тыс. гектаров).

18. Результатом использования субсидии по мероприятиям, указанным в подпункте "б" пункта 3 настоящих Правил, является площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий (тыс. гектаров).

19. Результатом использования субсидии по мероприятиям, указанным в подпункте "в" пункта 3 настоящих Правил, является площадь проведения агролесомелиоративных мероприятий (площадь посадок) и фитомелиоративных мероприятий (площадь посадок) в целях защиты и сохранения сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания (тыс. гектаров).

20. Результатом использования субсидии по мероприятиям, указанным в подпункте "г" пункта 3 настоящих Правил, является площадь пашни, на которой реализованы мероприятия в области известкования кислых почв (тыс. гектаров).

21. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на основании сравнения значений результатов использования субсидии, установленных соглашениями с субъектами Российской Федерации, и фактически достигнутых субъектами Российской Федерации по итогам отчетного года значений следующих результатов использования субсидии:

а) площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования;

б) площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий;

в) площадь проведения агролесомелиоративных мероприятий (площадь посадок) и фитомелиоративных мероприятий (площадь посадок) в целях защиты и сохранения сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания;

г) площадь пашни, на которой реализованы мероприятия в области известкования кислых почв (тыс. гектаров).

22. Субсидии предоставляются на основании соглашений с субъектами Российской Федерации, подготавливаемых (формируемых) и заключаемых с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" по типовой форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.

Предоставление субсидий в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по возмещению затрат, связанных с реализацией проектов мелиорации, по результатам отбора которых комиссией, указанной в пункте 6 настоящих Правил, не принято положительное решение, не допускается.

Субъект Российской Федерации может увеличить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых бюджету субъекта Российской Федерации предоставляется субсидия, в том числе с учетом достижения значения результата использования субсидии, предусмотренного соглашением с субъектом Российской Федерации, что не влечет за собой обязательств по увеличению размера субсидии.

Внесение в соглашение с субъектом Российской Федерации изменений, предусматривающих ухудшение результата использования субсидии и увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением с субъектом Российской Федерации мероприятий, указанных в пункте 3 настоящих Правил, не допускается, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а также в случае сокращения размера субсидии.

23. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на единые счета бюджетов, открытые финансовым органам субъектов Российской Федерации в территориальных органах Федерального казначейства.

24. Возврат средств субъектами Российской Федерации из бюджета субъекта Российской Федерации в федеральный бюджет в случае нарушения обязательств, предусмотренных соглашением с субъектом Российской Федерации, в части, касающейся выполнения значений результата использования субсидий и (или) достижения указанных значений, включая порядок расчета размера средств, подлежащих возврату, сроки возврата и основания для освобождения субъектов Российской Федерации от возврата средств, осуществляется в соответствии с пунктами 16 - 18 и 20 Правил формирования субсидий.

25. Субъект Российской Федерации представляет в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации по форме и в срок, которые устанавливаются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, следующие документы:

а) информация в отношении получателей средств о расходах бюджета субъекта Российской Федерации на возмещение части затрат на реализацию проекта мелиорации, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии;

б) информация в отношении получателей средств о достигнутых значениях результатов использования субсидий, указанных в пункте 21 настоящих Правил;

в) информация об объеме производства продукции растениеводства, произведенной получателями средств на посевных площадях, по результатам года, следующего за годом получения субсидии, на которых реализованы мероприятия в области мелиорации земель, в перерасчете на зерновые единицы (тыс. тонн).

26. Субъект Российской Федерации обеспечивает полноту и достоверность сведений, представляемых в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

27. Контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации условий предоставления субсидий осуществляется Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и уполномоченными органами государственного финансового контроля.

Приложение N 7

к Государственной программе

эффективного вовлечения в оборот

земель сельскохозяйственного

назначения и развития мелиоративного

комплекса Российской Федерации

ПРАВИЛА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО

БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НА ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И НА ПРОВЕДЕНИЕ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках реализации мероприятий ведомственного проекта "Организация эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения" (далее - ведомственный проект) направления (подпрограммы) "Создание условий для эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения" Государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации (далее - Государственная программа, субсидии) в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации либо подпрограмм, реализуемых в составе государственных программ субъектов Российской Федерации (далее - региональные программы), предусматривающих мероприятия по предоставлению средств, источником финансового обеспечения которых является субсидия, из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, связанных:

с подготовкой проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований;

с проведением кадастровых работ в отношении:

земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена и в отношении которых орган местного самоуправления получает право распоряжения ими после постановки земельных участков на государственный кадастровый учет;

земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований.

Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации указанных мероприятий по заявкам субъектов Российской Федерации, прошедшим отбор в соответствии с порядком и критериями отбора, установленными Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее - заявка).

2. Для целей настоящих Правил понятие "экономическое обоснование вовлечения в оборот дополнительных площадей земель сельскохозяйственного назначения" означает документ, содержащий экономическое обоснование объема площадей земель сельскохозяйственного назначения, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, с указанием отрасли сельского хозяйства, в рамках которой предусмотрено производство продукции для достижения показателей, определенных отраслевыми документами планирования, и вида продукции.

3. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства сельского хозяйства Российской Федерации как получателя средств федерального бюджета, на предоставление субсидии на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил.

Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по предоставлению из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам средств, источником финансового обеспечения которых является субсидия, на возмещение их расходов, произведенных в текущем финансовом году и (или) году, предшествующему текущему финансовому году, на исполнение расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 1 настоящих Правил.

4. Отбор заявок осуществляется сформированной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации комиссией на основании результатов анализа экономических обоснований вовлечения в оборот дополнительных площадей земель сельскохозяйственного назначения.

Состав документов, представляемых на отбор одновременно с заявкой, а также форма и срок представления заявок устанавливаются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

5. Повторное предоставление средств, источником финансового обеспечения которых является субсидия, из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам на одни и те же мероприятия, указанные в пункте 1 настоящих Правил, в отношении одних и тех же земельных участков не допускается.

6. Субсидии предоставляются бюджету субъекта Российской Федерации при соблюдении следующих условий:

а) наличие правовых актов субъекта Российской Федерации, утверждающих перечень мероприятий, при реализации которых возникают расходные обязательства субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации;

б) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства субъекта Российской Федерации, софинансирование которого осуществляется из федерального бюджета, в объеме, необходимом для его исполнения;

в) заключение соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидии (далее - соглашение) в соответствии с пунктом 10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации" (далее - Правила формирования субсидий).

7. Критериями отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидии являются:

а) наличие заявки;

б) наличие региональной программы, направленной на эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения, цели которой соответствуют целям ведомственного проекта;

в) наличие нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, устанавливающих порядок и условия предоставления средств, источником финансового обеспечения которых является субсидия, из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам на возмещение их расходов на исполнение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при реализации мероприятий, указанных в пункте 1 настоящих Правил, предусматривающих:

требования, предъявляемые к муниципальным образованиям;

перечень документов, необходимых для получения средств, источником финансового обеспечения которых является субсидия, из бюджета субъекта Российской Федерации, и срок их рассмотрения, не превышающий 15 рабочих дней.

8. В состав перечня документов, устанавливаемых субъектом Российской Федерации в соответствии с подпунктом "в" пункта 7 настоящих Правил и необходимых для предоставления средств, источником финансового обеспечения которых является субсидия, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету, включаются следующие документы:

а) заявление о предоставлении средств, источником финансового обеспечения которых является субсидия, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету;

б) расчет размера средств, источником финансового обеспечения которых является субсидия, из бюджета субъекта Российской Федерации для предоставления местному бюджету на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил;

в) документы, подтверждающие факт предоставления уполномоченным органом местного самоуправления земельных участков в целях сельскохозяйственного производства, в отношении которых были реализованы мероприятия, предусмотренные пунктом 1 настоящих Правил;

г) утвержденный в установленном порядке проект межевания земельных участков, выделенных в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, - при реализации мероприятий, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 настоящих Правил;

д) документы, подтверждающие постановку на государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, образованных из состава земель сельскохозяйственного назначения, или документы, подтверждающие постановку на государственный кадастровый учет земельных участков, выделенных в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, - при реализации мероприятий, предусмотренных абзацами третьим - пятым пункта 1 настоящих Правил.

9. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской Федерации (Wi), определяется по формуле:

Wi = Wмежi + Wкадi,

где:

Wмежi - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской Федерации на соответствующий финансовый год, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по предоставлению из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам средств, источником финансового обеспечения которых является субсидия, на возмещение их расходов, произведенных в текущем финансовом году и (или) году, предшествующему текущему финансовому году, на исполнение расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 настоящих Правил;

Wкадi - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской Федерации на соответствующий финансовый год, в целях реализации мероприятий, предусмотренных абзацами третьим - пятым пункта 1 настоящих Правил.

10. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской Федерации на соответствующий финансовый год, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по предоставлению из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам средств, источником финансового обеспечения которых является субсидия, на возмещение их расходов, произведенных в текущем финансовом году и (или) году, предшествующему текущему финансовому году, на исполнение расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 настоящих Правил (Wмежi), определяется по формуле:

[image: image3.wmf]i

i

межiмеж

n

i

i

i=1

Y

Мx

100

W=V

х,

Y

(Mx)

100

å


где:

Vмеж - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год на предоставление субсидии в целях реализации мероприятий, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 настоящих Правил;

Mi - показатель, характеризующий удельный вес значения результата использования субсидии по i-му субъекту Российской Федерации в целях реализации мероприятий, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 настоящих Правил, в общем объеме результатов использования субсидий по субъектам Российской Федерации;

Yi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства i-го субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на очередной финансовый год (в процентах), определяемый в соответствии с пунктом 13 Правил формирования субсидий;

n - количество субъектов Российской Федерации, отвечающих условиям, указанным в пункте 6 настоящих Правил.

11. Показатель, характеризующий удельный вес значения результата использования субсидии по i-му субъекту Российской Федерации в целях реализации мероприятий, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 настоящих Правил, в общем объеме результатов использования субсидий по субъектам Российской Федерации (Mi), определяется по формуле:

[image: image4.wmf]n

i

межiмежi

i=1

M=S / S,

å


где:

Sмежi - площадь земельных участков в i-м субъекте Российской Федерации, в отношении которых планируется реализация мероприятий, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 настоящих Правил (тыс. гектаров);

i = 1, ... n, n - число субъектов Российской Федерации.

12. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской Федерации на соответствующий финансовый год, в целях реализации мероприятий, предусмотренных абзацами третьим - пятым пункта 1 настоящих Правил (Wкадi), определяется по формуле:

[image: image5.wmf]i

i

кадiкад

n

1

i

i=1

Y

Кx

100

W=V

х,

Y

(Kx)

100

å


где:

Vкад - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год на предоставление субсидии в целях реализации мероприятий, предусмотренных абзацами третьим - пятым пункта 1 настоящих Правил;

Кi - показатель, характеризующий удельный вес значения результата использования субсидии по i-му субъекту Российской Федерации в целях реализации мероприятий, предусмотренных абзацами третьим - пятым пункта 1 настоящих Правил, и осуществления государственного кадастрового учета с внесением в Единый государственный реестр недвижимости сведений о земельных участках, в том числе об их границах, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации, в общем объеме результатов использования субсидий по субъектам Российской Федерации.

13. Показатель, характеризующий удельный вес значения результата использования субсидии по i-му субъекту Российской Федерации в целях реализации мероприятий, предусмотренных абзацами третьим - пятым пункта 1 настоящих Правил, и осуществления государственного кадастрового учета с внесением в Единый государственный реестр недвижимости сведений о земельных участках, в том числе об их границах, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации, в общем объеме результатов использования субсидий по субъектам Российской Федерации (Кi), определяется по формуле:

[image: image6.wmf]n

i

кадiкадi

i=1

K=S / S,

å


где:

Sкадi - площадь земель в i-м субъекте Российской Федерации, в отношении которых планируется реализация мероприятий, предусмотренных абзацами третьим - пятым пункта 1 настоящих Правил, и осуществление государственного кадастрового учета с внесением в Единый государственный реестр недвижимости сведений о земельных участках, в том числе об их границах, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации (тыс. гектаров);

i = 1, ... n, n - число субъектов Российской Федерации.

14. В случае увеличения в текущем финансовом году бюджетных ассигнований федерального бюджета на предоставление субсидий расчет размера субсидии осуществляется на основании данных, применяемых при расчете размера субсидии на соответствующий финансовый год согласно пунктам 9 - 13 настоящих Правил, с учетом увеличения значений результатов использования субсидий в рамках реализации мероприятий, указанных в пункте 1 настоящих Правил.

15. В случае отсутствия у субъектов Российской Федерации в текущем финансовом году потребности в субсидиях в связи с внесением изменений в мероприятия региональных программ, которые влекут изменение объемов финансового обеспечения и (или) результатов использования субсидий, бюджетные ассигнования на предоставление субсидии такому субъекту Российской Федерации перераспределяются между субъектами Российской Федерации, имеющими право на получение субсидий в соответствии с настоящими Правилами, на основании письменных обращений высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации или органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации (далее - органы власти субъектов Российской Федерации) на реализацию мероприятий региональной программы.

Перераспределение субсидий осуществляется в соответствии с пунктами 9 - 13 настоящих Правил и абзацем первым настоящего пункта с учетом кассового освоения субсидий на мероприятия региональных программ текущего года.

16. Субсидии предоставляются на основании соглашений, подготавливаемых (формируемых) и заключаемых с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" по типовой форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.

Предоставление средств, источником финансового обеспечения которых является субсидия, из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при реализации не прошедших отбор мероприятий, не допускается.

17. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на единые счета бюджетов, открытые финансовым органам субъектов Российской Федерации в территориальных органах Федерального казначейства.

18. Результатом использования субсидии по мероприятию, указанному в абзаце втором пункта 1 настоящих Правил, является площадь земельных участков, выделенных в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, в отношении которых подготовлены проекты межевания земельных участков (тыс. гектаров).

19. Результатом использования субсидии по мероприятиям, указанным в абзацах третьем - пятом пункта 1 настоящих Правил, является площадь земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, в отношении которых проведены кадастровые работы и осуществлен государственный кадастровый учет, с внесением в Единый государственный реестр недвижимости сведений о таких земельных участках, в том числе об их границах, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации (тыс. гектаров).

20. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на основании сравнения значений результатов использования субсидии, установленных соглашением, и фактически достигнутых субъектами Российской Федерации по итогам отчетного года значений следующих результатов использования субсидии:

а) площадь земельных участков, выделенных в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, в отношении которых подготовлены проекты межевания земельных участков (тыс. гектаров);

б) площадь земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, в отношении которых проведены кадастровые работы и осуществлен государственный кадастровый учет, с внесением в Единый государственный реестр недвижимости сведений о таких земельных участках, в том числе об их границах, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации (тыс. гектаров).

21. Возврат средств субъектами Российской Федерации из бюджета субъекта Российской Федерации в федеральный бюджет в случае нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, в том числе в части достижения значений результатов использования субсидий, включая порядок расчета размера средств, подлежащих возврату, сроки возврата и основания для освобождения субъектов Российской Федерации от возврата таких средств, осуществляется в соответствии с пунктами 16 - 18, 20 Правил формирования субсидий.

22. Субъект Российской Федерации обеспечивает полноту и достоверность сведений, представляемых в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

23. Органы власти субъектов Российской Федерации представляют в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации следующие документы:

а) документ, содержащий информацию об использовании средств, источником финансового обеспечения которых является субсидия, из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам, в целях софинансирования расходных обязательств по предоставлению которых предоставляется субсидия, с приложением перечня получателей средств - по форме и в срок, которые устанавливаются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

б) отчет о достижении результатов использования субсидии - по форме и в срок, которые установлены соглашением;

в) отчет органов власти субъектов Российской Федерации по результатам текущего года, а также года, следующего за годом получения субсидии, о факте распоряжения уполномоченным органом местного самоуправления земельными участками в целях их предоставления для сельскохозяйственного производства, в отношении которых были реализованы мероприятия, предусмотренные пунктом 1 настоящих Правил, - по форме и в срок, которые устанавливаются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

24. Контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации условий и порядка предоставления субсидий осуществляется Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и уполномоченными органами государственного финансового контроля.

Приложение N 8

к Государственной программе

эффективного вовлечения в оборот

земель сельскохозяйственного

назначения и развития мелиоративного

комплекса Российской Федерации

ПРАВИЛА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО

БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РАМКАХ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ АПК"

1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Экспорт продукции АПК", по возмещению сельскохозяйственным производителям части затрат на реализацию проектов мелиорации (далее - субсидии).

2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее:

"затраты на реализацию проектов мелиорации" - выраженные в денежной форме затраты сельскохозяйственных товаропроизводителей, документально подтвержденные и обоснованные затраты, необходимые для реализации проекта мелиорации;

"получатели средств" - сельскохозяйственные товаропроизводители, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, получающие средства на возмещение части затрат, связанных с реализацией проектов мелиорации;

"проект мелиорации" - документация, содержащая обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления затрат на гидромелиоративные, культуртехнические, агролесомелиоративные и фитомелиоративные мероприятия, а также мероприятия в области известкования кислых почв на пашне, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также описание практических действий по осуществлению таких затрат;

"региональный проект" - комплекс мероприятий, направленных на решение задач агропромышленного комплекса субъекта Российской Федерации;

"реконструкция" - переустройство существующих объектов основных фондов, связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических показателей и осуществляемое по проекту реконструкции основных средств в целях увеличения производственных мощностей, улучшения качества и изменения номенклатуры продукции;

"строительство оросительных и осушительных систем" - создание новых объектов на землях, ранее не отнесенных к мелиорируемым землям;

"техническое перевооружение" - комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным.

3. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по возмещению получателям средств части затрат, связанных с реализацией проектов мелиорации, прошедших отбор в соответствии с порядком, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в отношении следующих мероприятий:

а) гидромелиоративные мероприятия - строительство, реконструкция и техническое перевооружение оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, а также рыбоводных прудов, принадлежащих на праве собственности (аренды) получателям средств, приобретение машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции и технического перевооружения (в том числе приобретенных в лизинг);

б) культуртехнические мероприятия на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, в том числе:

расчистка земель от древесной и травянистой растительности, кочек, пней и мха, а также от камней и иных предметов;

рыхление, пескование, глинование, землевание, плантаж и первичная обработка почвы.

4. Министерством сельского хозяйства Российской Федерации устанавливаются порядок разработки, согласования и утверждения правил мелиорации по мероприятиям, указанным в пункте 3 настоящих Правил, а также требования к составу заявочной документации, представляемой для отбора проектов мелиорации.

5. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства сельского хозяйства Российской Федерации как получателя средств федерального бюджета на предоставление субсидии на цели, указанные в пункте 3 настоящих Правил.

Не осуществляется возмещение затрат на реализацию проектов мелиорации в части приобретения оборудования, машин, механизмов, мелиоративной техники и других основных средств, бывших в употреблении, а также приобретения объектов незавершенного строительства, проведения капитального ремонта мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений.

6. Отбор проектов мелиорации осуществляется комиссией, создаваемой Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее - комиссия), в соответствии с порядком, установленным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

7. Размер затрат, возмещаемых из бюджета субъекта Российской Федерации получателям средств, составляет 50 процентов общего размера затрат на реализацию проектов мелиорации и определяется с учетом предельного размера стоимости работ на 1 гектар площади земель по мероприятиям, предусмотренным подпунктами "а" и "б" пункта 3 настоящих Правил, в соответствии с пунктом 13 настоящих Правил.

8. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:

а) наличие правовых актов субъекта Российской Федерации, утверждающих перечень мероприятий, при реализации которых возникают расходные обязательства субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и включающих требования к их получателям, перечень документов, необходимых для получения средств на возмещение части затрат на реализацию проектов мелиорации, и сроки их рассмотрения;

б) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства субъекта Российской Федерации, софинансирование которого осуществляется из федерального бюджета, в объеме, необходимом для его исполнения;

в) заключение соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидии в соответствии с пунктом 10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации" (далее соответственно - Правила формирования субсидий, соглашение с субъектом Российской Федерации).

9. Предоставление субсидии осуществляется при наличии заключенного соглашения между высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации и получателем средств, включающего следующие требования к их получателю:

выполнение значений результатов использования субсидии, соответствующих пунктам 17 и 18 настоящих Правил;

плановый объем производства сельскохозяйственной продукции на 3 года на землях, на которых реализован проект мелиорации.

Методика оценки достижения получателем средств планового объема производства сельскохозяйственной продукции на 3 года на землях, на которых реализован проект мелиорации, а также меры ответственности получателей средств за недостижение планового объема производства сельскохозяйственной продукции на 3 года на землях, на которых реализован проект мелиорации, определяются высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

10. Критерием участия субъекта Российской Федерации в отборе для предоставления субсидии является наличие официального обращения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий регионального проекта, содержащего сведения:

а) о наличии предварительно отобранного субъектом Российской Федерации проекта (проектов) мелиорации по мероприятиям, указанным в пункте 3 настоящих Правил;

б) о наличии заявочной документации;

в) о соответствии цели проекта мелиорации отрасли перспективной экономической специализации субъектов Российской Федерации, касающейся растениеводства, животноводства и предоставления соответствующих услуг в этих областях, предусмотренной Стратегией пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. N 207-р.

11. Размер субсидии бюджету i-го субъекта Российской Федерации (Ci) определяется по формуле:

[image: image7.wmf]ii

i

N

ii

i=1

O+N

С=Vx,

(O+N)

å


где:

V - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год на предоставление субсидии (тыс. рублей);

Oi - размер субсидии бюджету i-го субъекта Российской Федерации по ранее отобранным проектам мелиорации на соответствующий финансовый год (тыс. рублей);

Ni - размер субсидии бюджету i-го субъекта Российской Федерации по вновь отобранным проектам мелиорации на соответствующий финансовый год (тыс. рублей);

i = 1, ..., N, N - число субъектов Российской Федерации.

12. Размер субсидии бюджету i-го субъекта Российской Федерации по вновь отобранным проектам мелиорации на соответствующий финансовый год (Ni) определяется по формуле:

Ni = [image: image8.wmf]å

Mij x Yi x k,

где:

Mij - стоимость каждого из проектов мелиорации, отобранных в порядке, установленном Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в i-м субъекте Российской Федерации при реализации j-го мероприятия из числа мероприятий, указанных в пункте 3 настоящих Правил (тыс. рублей);

Yi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства i-го субъекта Российской Федерации из федерального бюджета (в процентах), определенный в соответствии с пунктом 13 Правил формирования субсидий;

k - процент возмещения части затрат на реализацию проектов мелиорации в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил.

13. При расчете размера субсидии, предоставляемой в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по возмещению получателям средств части затрат, связанных с реализацией предусмотренных пунктом 3 настоящих Правил мероприятий, применяется предельный размер стоимости работ на 1 гектар площади земель для указанных мероприятий, устанавливаемый Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

14. При распределении субсидий между субъектами Российской Федерации размер субсидии бюджету субъекта Российской Федерации в финансовом году не может превышать размер средств на исполнение в очередном финансовом году расходного обязательства субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия.

Распределение субсидий на очередной финансовый год осуществляется в первую очередь субъектам Российской Федерации на реализуемые в соответствии с ранее заключенными соглашениями с субъектами Российской Федерации проекты мелиорации, которые содержат мероприятия, предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил, требующие софинансирования из федерального бюджета в очередном финансовом году.

15. В случае увеличения в текущем финансовом году бюджетных ассигнований федерального бюджета на предоставление субсидий расчет размера субсидии осуществляется на основании данных, применяемых при расчете размера субсидии на соответствующий финансовый год с учетом пунктов 5 - 7 и в соответствии с пунктами 11 - 13 настоящих Правил.

16. В случае отсутствия у субъекта Российской Федерации в текущем финансовом году потребности в субсидии бюджетные ассигнования на предоставление субсидии такому субъекту Российской Федерации перераспределяются между другими субъектами Российской Федерации, имеющими право на получение субсидий в соответствии с настоящими Правилами, на основании письменных обращений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий регионального проекта.

Перераспределение бюджетных ассигнований осуществляется с учетом пунктов 5 - 7 и в соответствии с пунктами 11 - 13 настоящих Правил, абзацем первым настоящего пункта и с учетом кассового освоения субсидий на мероприятия региональных проектов текущего года.

17. Результатом использования субсидии по мероприятиям, указанным в подпункте "а" пункта 3 настоящих Правил, является площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования (тыс. гектаров).

18. Результатом использования субсидии по мероприятиям, указанным в подпункте "б" пункта 3 настоящих Правил, является площадь вовлеченных в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий (тыс. гектаров).

19. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на основании сравнения значений результатов использования субсидий, установленных соглашениями с субъектами Российской Федерации, и фактически достигнутых по итогам отчетного года значений следующих результатов использования субсидии:

а) площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования;

б) площадь вовлеченных в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий.

20. Субсидии предоставляются на основании соглашений с субъектами Российской Федерации, подготавливаемых (формируемых) и заключаемых с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" по типовой форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.

Предоставление субсидий в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по возмещению затрат, связанных с реализацией проектов мелиорации, по результатам отбора которых комиссией не принято положительное решение, не допускается.

Субъект Российской Федерации может увеличить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых бюджету субъекта Российской Федерации предоставляется субсидия, в том числе с учетом достижения значения результата использования субсидии, предусмотренного соглашением с субъектом Российской Федерации, что не влечет за собой обязательств по увеличению размера субсидии.

Внесение в соглашение с субъектом Российской Федерации изменений, предусматривающих ухудшение результата использования субсидии и увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением с субъектом Российской Федерации мероприятий, указанных в пункте 3 настоящих Правил, не допускается, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а также в случае сокращения размера субсидии.

21. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на единые счета бюджетов, открытые финансовым органам субъектов Российской Федерации в территориальных органах Федерального казначейства.

22. Возврат средств субъектами Российской Федерации из бюджета субъекта Российской Федерации в федеральный бюджет в случае нарушения обязательств, предусмотренных соглашением с субъектом Российской Федерации, в части, касающейся выполнения значений результата использования субсидий и (или) достижения указанных значений, включая порядок расчета размера средств, подлежащих возврату, сроки возврата и основания для освобождения субъектов Российской Федерации от возврата таких средств, осуществляется в соответствии с пунктами 16 - 18 и 20 Правил формирования субсидий.

23. Субъект Российской Федерации представляет в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации по форме и в срок, которые устанавливаются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, следующие документы:

а) отчет об объеме производства экспортно ориентированной продукции в натуральном выражении (тыс. тонн зерновых единиц) на введенных в эксплуатацию мелиорируемых землях и вовлеченных в оборот сельскохозяйственных угодьях в году, следующем за годом предоставления субсидии;

б) информация в отношении получателей средств о расходах бюджета субъекта Российской Федерации на возмещение части затрат на реализацию проекта мелиорации, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии;

в) информация в отношении получателей средств о достигнутых значениях результатов использования субсидий, указанных в пункте 16 настоящих Правил.

24. Субъект Российской Федерации обеспечивает полноту и достоверность сведений, представляемых в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

25. Контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации условий предоставления субсидий осуществляется Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и уполномоченными органами государственного финансового контроля.

Приложение N 9

к Государственной программе

эффективного вовлечения в оборот

земель сельскохозяйственного

назначения и развития мелиоративного

комплекса Российской Федерации

МЕТОДИКА

ДЕТАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ (УКРУПНЕННЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ

ПРОЕКТОВ), РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ ЭФФЕКТИВНОГО ВОВЛЕЧЕНИЯ В ОБОРОТ ЗЕМЕЛЬ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ

МЕЛИОРАТИВНОГО КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Настоящая методика разработана для определения общих и специальных требований к порядку детализации укрупненных инвестиционных проектов, реализуемых в рамках Государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации (далее - Программа, проекты), и предназначена для обоснования выбора и порядка создания конкретных объектов капитального строительства в составе Программы (далее - объект).

2. Детализация проектов и планирование очередности строительства объектов осуществляются с учетом степени их влияния на создание условий для эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения исходя из необходимости достижения целевых индикаторов и показателей Программы.

3. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации проводит интегральную оценку объектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, в порядке и сроки, предусмотренные Правилами проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. N 590 "О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения".

4. Министерством сельского хозяйства Российской Федерации при проведении детализации проектов по каждому объекту проверяется наличие следующих документов:

а) паспорт проекта по форме, установленной Министерством экономического развития Российской Федерации;

б) копии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, содержащего оценку достоверности определения сметной стоимости строительства объектов в случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и положительного заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации (в случае, если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным);

в) документы об утверждении проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

г) титульные списки объектов, строительство которых начинается в очередном финансовом году и плановом периоде, и титульные списки переходящих объектов на очередной финансовый год и плановый период, утвержденные государственным заказчиком (заказчиком);

д) задания на проектирование, в случае если на разработку проектной документации предоставляются средства федерального бюджета;

е) документы, содержащие результаты оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, проведенной в соответствии с Правилами проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. N 590 "О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения".

5. Детализация мероприятий (проектов), предусмотренных приложением N 3 к Программе, по этапам и объектам осуществляется в рамках федеральной адресной инвестиционной программы, на основании приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, определяющего пообъектное распределение бюджетных ассигнований, принятого по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации.

Утверждены

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 14 мая 2021 г. N 731

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Абзац третий пункта 1 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. N 588 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 32, ст. 4329; 2017, N 43, ст. 6323; 2019, N 25, ст. 3253; N 30, ст. 4308; 2020, N 7, ст. 834), после слов "сырья и продовольствия," дополнить словами "Государственную программу эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации,".

2. Раздел II перечня государственных программ Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 г. N 1950-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 47, ст. 6166; 2011, N 4, ст. 660; N 13, ст. 1792; N 22, ст. 3173; N 25, ст. 3613; 2012, N 7, ст. 911; N 52, ст. 7537; 2013, N 18, ст. 2278; N 29, ст. 3991; N 42, ст. 5430; 2014, N 5, ст. 528; N 38, ст. 5113; N 44, ст. 6072, 6111; N 47, ст. 6622; 2015, N 9, ст. 1346; N 14, ст. 2192; N 24, ст. 3513; N 46, ст. 6377; 2016, N 19, ст. 2740; N 39, ст. 5697; N 43, ст. 6053; N 50, ст. 7137; 2017, N 6, ст. 1007; N 15, ст. 2216; N 17, ст. 2586; N 30, ст. 4704; N 48, ст. 7250; 2018, N 8, ст. 1262; N 10, ст. 1540; N 43, ст. 6639; 2019, N 15, ст. 1744, 1803; N 23, ст. 2953; N 28, ст. 3822; N 31, ст. 4678; 2020, N 8, ст. 1093; N 12, ст. 1796; N 40, ст. 6322; 2021, N 1, ст. 173; N 5, ст. 923; N 14, ст. 2352, 2420; N 15, ст. 2571, 2573; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2021, 6 апреля, 0001202104060019), после позиции, касающейся комплексного развития сельских территорий, дополнить позицией следующего содержания:

	"Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации
	2022 - 2031 годы
	Минсельхоз России".


	КонсультантПлюс: примечание.
П. 3 вступает в силу с 01.01.2022.


3. В Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 32, ст. 4549; 2013, N 30, ст. 4110; 2014, N 18, ст. 2161; 2015, N 1, ст. 221; 2017, N 4, ст. 653; N 15, ст. 2227; N 32, ст. 5083; N 47, ст. 6984; N 52, ст. 8126; 2018, N 11, ст. 1629; N 32, ст. 5347; N 36, ст. 5629; N 38, ст. 5844; N 50, ст. 7758; 2019, N 7, ст. 631; N 23, ст. 2953; N 48, ст. 6830; N 50, ст. 7376; N 52, ст. 7949; 2020, N 14, ст. 2129; N 23, ст. 3644; N 27, ст. 4211; N 30, ст. 4923; N 41, ст. 6436; N 49, ст. 7907; N 52, ст. 8835; 2021, N 3, ст. 595; N 13, ст. 2243):

а) в паспорте:

позицию, касающуюся параметров финансового обеспечения Программы, изложить в следующей редакции:

	"Параметры финансового обеспечения Государственной программы
	-
	общий объем финансового обеспечения Государственной программы -

7877713730,1 тыс. рублей, в том числе:

на 2013 год - 260960725 тыс. рублей;

на 2014 год - 262122514,3 тыс. рублей;

на 2015 год - 254982213,3 тыс. рублей;

на 2016 год - 295928549,8 тыс. рублей;

на 2017 год - 257529048 тыс. рублей;

на 2018 год - 1165607071,8 тыс. рублей;

на 2019 год - 793740369 тыс. рублей;

на 2020 год - 746756600,8 тыс. рублей;

на 2021 год - 731797696,9 тыс. рублей;

на 2022 год - 775980225,8 тыс. рублей;

на 2023 год - 803772638,8 тыс. рублей <*>;

на 2024 год - 809197356,3 тыс. рублей <*>;

на 2025 год - 719338720,3 тыс. рублей <*>;

из них:

объем бюджетных ассигнований федерального бюджета - 3056518317,2 тыс. рублей,

в том числе:

на 2013 год - 158747671,4 тыс. рублей;

на 2014 год - 170149244,6 тыс. рублей;

на 2015 год - 187864108,8 тыс. рублей;

на 2016 год - 237000000 тыс. рублей;

на 2017 год - 215852280,4 тыс. рублей;

на 2018 год - 241986150,6 тыс. рублей;

на 2019 год - 303619798,4 тыс. рублей;

на 2020 год - 283591740,6 тыс. рублей;

на 2021 год - 256174860 тыс. рублей;

на 2022 год - 254243834,1 тыс. рублей;

на 2023 год - 269203347,1 тыс. рублей <*>;

на 2024 год - 286846608,6 тыс. рублей <*>;

на 2025 год - 191238672,6 тыс. рублей <*>;

	
	
	объем бюджетных ассигнований консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации -

481607460,2 тыс. рублей, в том числе:

на 2013 год - 75664766,6 тыс. рублей;

на 2014 год - 73377581,6 тыс. рублей;

на 2015 год - 53511918 тыс. рублей;

на 2016 год - 47359549,8 тыс. рублей;

на 2017 год - 29044437,3 тыс. рублей;

на 2018 год - 44965748 тыс. рублей;

на 2019 год - 21329356,7 тыс. рублей;

на 2020 год - 16435327,3 тыс. рублей;

на 2021 год - 29394176,1 тыс. рублей;

на 2022 год - 29416011,7 тыс. рублей;

на 2023 год - 33668211,7 тыс. рублей;

на 2024 год - 13720187,7 тыс. рублей;

на 2025 год - 13720187,7 тыс. рублей;

объем средств из внебюджетных источников -

4339587952,7 тыс. рублей, в том числе:

на 2013 год - 26548287 тыс. рублей;

на 2014 год - 18595688,1 тыс. рублей;

на 2015 год - 13606186,5 тыс. рублей;

на 2016 год - 11569000 тыс. рублей;

на 2017 год - 12632330,3 тыс. рублей;

на 2018 год - 878655173,2 тыс. рублей;

на 2019 год - 468791213,9 тыс. рублей;

на 2020 год - 446729532,9 тыс. рублей;

на 2021 год - 446228660,8 тыс. рублей;

на 2022 год - 492320380 тыс. рублей;

на 2023 год - 500901080 тыс. рублей;

на 2024 год - 508630560 тыс. рублей;

на 2025 год - 514379860 тыс. рублей";


позицию, касающуюся параметров финансового обеспечения проектов (программ), изложить в следующей редакции:

	"Параметры финансового обеспечения проектов (программ)
	-
	общий объем финансового обеспечения реализации проектов Государственной программы - 6167804672,3 тыс. рублей, в том числе:

на 2017 год - 728427,1 тыс. рублей;

на 2018 год - 1069861022,6 тыс. рублей;

на 2019 год - 724376049,3 тыс. рублей;

на 2020 год - 699524337,1 тыс. рублей;

на 2021 год - 693167943,9 тыс. рублей;

на 2022 год - 744367910,9 тыс. рублей;

на 2023 год - 771596060,8 тыс. рублей <*>;

на 2024 год - 777020778,3 тыс. рублей <*>;

на 2025 год - 687162142,3 тыс. рублей <*>;

из них:

объем бюджетных ассигнований федерального бюджета - 1741189477,1 тыс. рублей,

в том числе:

на 2017 год - 728427,1 тыс. рублей;

на 2018 год - 170972811,7 тыс. рублей;

на 2019 год - 242193240,9 тыс. рублей;

на 2020 год - 236359476,9 тыс. рублей;

на 2021 год - 217545107 тыс. рублей;

на 2022 год - 222631519,2 тыс. рублей;

на 2023 год - 237026769,1 тыс. рублей <*>;

на 2024 год - 254670030,6 тыс. рублей <*>;

на 2025 год - 159062094,6 тыс. рублей <*>;

объем бюджетных ассигнований консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации -

184695174,5 тыс. рублей, в том числе:

на 2018 год - 31888210,9 тыс. рублей;

на 2019 год - 16452861,4 тыс. рублей;

на 2020 год - 16435327,3 тыс. рублей;

на 2021 год - 29394176,1 тыс. рублей;

на 2022 год - 29416011,7 тыс. рублей;

на 2023 год - 33668211,7 тыс. рублей;

на 2024 год - 13720187,7 тыс. рублей;

на 2025 год - 13720187,7 тыс. рублей;

объем средств из внебюджетных источников - 4241920020,7 тыс. рублей, в том числе:

на 2018 год - 867000000 тыс. рублей;

на 2019 год - 465729947 тыс. рублей;

на 2020 год - 446729532,9 тыс. рублей;

на 2021 год - 446228660,8 тыс. рублей;

на 2022 год - 492320380 тыс. рублей;

на 2023 год - 500901080 тыс. рублей;

на 2024 год - 508630560 тыс. рублей;

на 2025 год - 514379860 тыс. рублей";


в позиции, касающейся приложений к Государственной программе, абзац десятый исключить;

б) в приложении N 1 к указанной Программе в разделе II в позиции, касающейся ведомственной программы "Развитие мелиоративного комплекса России", в графе "цели и сроки" текст изложить в следующей редакции:

"цели - предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота 899,695 тыс. гектаров мелиорированных земель и защита 106,383 тыс. гектаров земель от водной эрозии, затопления и подтопления за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства мелиоративных систем государственной собственности Российской Федерации;

инновационное развитие мелиоративного комплекса на основе внедрения не менее 3 новых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области мелиорации земель к концу 2021 года;

ежегодное обеспечение безопасности и предотвращение затопления (подтопления) не менее 96 тыс. гектаров земель сельскохозяйственного назначения на всей территории Российской Федерации, а также населенных пунктов при прохождении весеннего половодья, паводков и выпадения обильных осадков путем проведения противопаводковых мероприятий, расчистки мелиоративных каналов, капитального ремонта объектов мелиоративного комплекса и технического оснащения эксплуатационных организаций;

обеспечение прироста объема производства продукции растениеводства на кислых почвах, произвесткованных в 2020 году, по отношению к 2018 году за счет мероприятий в области известкования кислых почв на пашне до 43,7 процента.

Срок реализации - 2019 - 2021 годы";

в) раздел I приложения N 3 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

"I. Федеральные объекты и мероприятия

(тыс. рублей)

	Наименование объекта
	Единица измерения
	Мощность
	Срок ввода в эксплуатацию, или разработки проектной документации, или проведения технологического и ценового аудита
	Наименование главного распорядителя средств федерального бюджета
	Наименование государственного заказчика
	Наименование застройщика (заказчика)
	Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта)/остаток сметной стоимости объекта капитального строительства или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства по состоянию на 1 января 2018 г. (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта)
	Годы реализации
	Объемы финансирования в 2018 году и последующие годы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	всего
	за счет средств федерального бюджета

	1.
	Строительство орошаемого участка "Макарово поле", Шебекинский район, Белгородская область
	га
	200
	2024
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Белгородской области" (далее - ФГБУ "Управление "Белгородмелиоводхоз")
	57000/57000
	2018 - 2021 годы
	4600
	4600

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	2800
	2800

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	1800
	1800

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2020
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Белгородмелиоводхоз"
	4600/4600
	2018 - 2021 годы
	4600
	4600

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	2800
	2800

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	1800
	1800

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	2.
	Реконструкция Волоконовской оросительной системы, Волоконовский район, Белгородская область
	га
	333
	2026
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Белгородмелиоводхоз"
	62000/62000
	2018 - 2021 годы
	3000
	3000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	3000
	3000

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2022
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Белгородмелиоводхоз"
	5000/5000
	2018 - 2021 годы
	3000
	3000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	3000
	3000

	3.
	Реконструкция орошаемых участков N 2 и 3 Шебекинской оросительной системы, Шебекинский район, Белгородская область
	га
	330
	2025
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Белгородмелиоводхоз"
	65500/65500
	2018 - 2021 годы
	2000
	2000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	2000
	2000

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2022
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Белгородмелиоводхоз"
	4000/4000
	2018 - 2021 годы
	2000
	2000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	2000
	2000

	4.
	Реконструкция осушительной сети мелиоративного объекта "Суворощь", Вязниковский район, Владимирская область
	га
	571
	2019
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Владимирской области" (далее - ФГБУ "Управление "Владимирмелиоводхоз")
	13700/1554
	2018 - 2021 годы
	1554
	1554

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	1554
	1554

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	5.
	Реконструкция осушительной сети мелиоративного объекта "Горкинская пойма", Камешковский район, Владимирская область
	га
	707
	2021
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Владимирмелиоводхоз"
	10589/6256,5
	2018 - 2021 годы
	6256,5
	6256,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	6256,5
	6256,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	6.
	Реконструкция осушительной сети мелиоративного объекта "Красная Гора", Кольчугинский район, Владимирская область
	га
	204
	2021
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Владимирмелиоводхоз"
	3715/1148,4
	2018 - 2021 годы
	1148,4
	1148,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	1148,4
	1148,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	7.
	Реконструкция межхозяйственной осушительной системы N 1 в пойме р. Жиздра, Перемышльский район, Калужская область
	га
	426
	2024
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Калужской области" (далее - ФГБУ "Управление "Калугамелиоводхоз")
	77300/77300
	2018 - 2021 годы
	15900
	15900

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	12000
	12000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	2000
	2000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	1900
	1900

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2021
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Калугамелиоводхоз"
	3900/3900
	2018 - 2021 годы
	3900
	3900

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	2000
	2000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	1900
	1900

	8.
	Реконструкция межхозяйственной системы "Костромская низина", Костромской район, Костромская область (2-я очередь)
	га
	500
	2021
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Костромской области" (далее - ФГБУ "Управление "Костромамелиоводхоз")
	8970/6500
	2018 - 2021 годы
	6500
	6500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	6500
	6500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	9.
	Реконструкция межхозяйственной системы "Быстрово", Макарьевский район, Костромская область
	га
	140
	2022
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Костромамелиоводхоз"
	2352,1/1667,1
	2018 - 2021 годы
	1667,1
	1667,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	1667,1
	1667,1

	10.
	Реконструкция межхозяйственных каналов, сооружений, насосных станций на мелиоративных системах Яхромской поймы (10-я очередь), Дмитровский район, Московская область
	га
	800
	2022
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление по мелиорации земель, водному хозяйству и безопасности гидротехнических сооружений "Спецмелиоводхоз" (далее - ФГБУ "Управление "Спецмелиоводхоз")
	210000/200000
	2018 - 2021 годы
	200000
	200000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	190000
	190000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	10000
	10000

	11.
	Реконструкция плотины на р. Гуслянка, д. Холмы, Егорьевский район, Московская область
	га
	1200
	2021
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Спецмелиоводхоз"
	76100/64367,6
	2018 - 2021 годы
	64367,6
	64367,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	10714,5
	10714,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	53653,1
	53653,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	12.
	Реконструкция межхозяйственных каналов, сооружений, насосных станций Москворецкой поймы, Раменский район, Московская область
	га
	535
	2024
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Спецмелиоводхоз"
	208341,2/208341,2
	2018 - 2021 годы
	124512,3
	124512,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	5000
	5000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	12391,2
	12391,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	107121,1
	107121,1

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2020
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Спецмелиоводхоз"
	17391,2/17391,2
	2018 - 2021 годы
	17391,2
	17391,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	5000
	5000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	12391,2
	12391,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	13.
	Реконструкция каналов и сооружений межхозяйственной осушительной сети (1-я очередь), Сергиево-Посадский район, Московская область
	га
	446
	2026
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Спецмелиоводхоз"
	175500/175500
	2018 - 2021 годы
	10000
	10000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	10000
	10000

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2022
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Спецмелиоводхоз"
	16300/16300
	2018 - 2021 годы
	10000
	10000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	10000
	10000

	14.
	Реконструкция левобережной дамбы канала им. Матросова от развилки до реки Немонин, Славский район, Калининградская область
	км
	5
	2019
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Калининградской области" (далее - ФГБУ "Управление "Калининградмелиоводхоз")
	40700/33577,5
	2018 - 2021 годы
	33577,5
	33577,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	33577,5
	33577,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	15.
	Реконструкция осушительной насосной станции N 3 в МО "Полесский городской округ", Калининградская область
	га
	1344
	2022
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Калининградмелиоводхоз"
	42000/42000
	2018 - 2021 годы
	42000
	42000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	3200
	3200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	3700
	3700

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	35100
	35100

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2020
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Калининградмелиоводхоз"
	3900/3900
	2018 - 2021 годы
	3900
	3900

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	3200
	3200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	700
	700

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	16.
	Реконструкция осушительной насосной станции N 42 в МО "Славский городской округ", Калининградская область
	га
	470
	2022
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Калининградмелиоводхоз"
	33800/33800
	2018 - 2021 годы
	33800
	33800

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	2500
	2500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	3000
	3000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	28300
	28300

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2020
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Калининградмелиоводхоз"
	3500/3500
	2018 - 2021 годы
	3500
	3500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	2500
	2500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	1000
	1000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	17.
	Реконструкция осушительной насосной станции N 42А в МО "Славский городской округ", Калининградская область
	га
	1454
	2022
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Калининградмелиоводхоз"
	43600/43600
	2018 - 2021 годы
	43600
	43600

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	3300
	3300

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	3000
	3000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	37300
	37300

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2020
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Калининградмелиоводхоз"
	4300/4300
	2018 - 2021 годы
	4300
	4300

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	3300
	3300

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	1000
	1000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	18.
	Реконструкция осушительной насосной станции N 21а в МО "Славский городской округ", Калининградская область
	га
	1075
	2022
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Калининградмелиоводхоз"
	38300/38300
	2018 - 2021 годы
	38300
	38300

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	2900
	2900

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	2900
	2900

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	32500
	32500

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2020
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Калининградмелиоводхоз"
	3800/3800
	2018 - 2021 годы
	3800
	3800

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	2900
	2900

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	900
	900

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	19.
	Реконструкция осушительной насосной станции N 47 в МО "Славский городской округ", Калининградская область
	га
	575
	2022
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Калининградмелиоводхоз"
	21500/21500
	2018 - 2021 годы
	21500
	21500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	1500
	1500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	2600
	2600

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	17400
	17400

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2020
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Калининградмелиоводхоз"
	2100/2100
	2018 - 2021 годы
	2100
	2100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	1500
	1500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	600
	600

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	20.
	Реконструкция осушительной насосной станции N 29Б и магистральных каналов, Славский район, Калининградская область
	га
	2926
	2021
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Калининградмелиоводхоз"
	31956,8/24570,7
	2018 - 2021 годы
	24570,7
	24570,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	23,6
	23,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	24547,1
	24547,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	21.
	Реконструкция осушительной насосной станции N 53 и магистральных каналов, Славский район, Калининградская область
	га
	4063
	2021
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Калининградмелиоводхоз"
	51854/48400
	2018 - 2021 годы
	48400
	48400

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	48400
	48400

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	22.
	Реконструкция осушительной насосной станции N 55а и магистральных каналов, Славский район, Калининградская область
	га
	3833
	2021
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Калининградмелиоводхоз"
	51644,6/37150,5
	2018 - 2021 годы
	37150,5
	37150,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	37150,5
	37150,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	23.
	Реконструкция осушительной насосной станции N 79Б с восстановлением магистральных каналов, Гурьевский район, Калининградская область
	га
	2293
	2021
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Калининградмелиоводхоз"
	41100/39150
	2018 - 2021 годы
	39150
	39150

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	650
	650

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	38500
	38500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	24.
	Реконструкция осушительной насосной станции N 11 в МО "Славский городской округ", Калининградская область
	га
	2035
	2022
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Калининградмелиоводхоз"
	27000/27000
	2018 - 2021 годы
	27000
	27000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	1500
	1500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	1000
	1000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	24500
	24500

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2020
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Калининградмелиоводхоз"
	2500/2500
	2018 - 2021 годы
	2500
	2500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	1500
	1500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	1000
	1000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	25.
	Реконструкция осушительной насосной станции N 48а в МО "Славский городской округ", Калининградская область
	га
	956
	2022
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Калининградмелиоводхоз"
	37000/37000
	2018 - 2021 годы
	37000
	37000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	2000
	2000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	1500
	1500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	33500
	33500

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2020
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Калининградмелиоводхоз"
	3500/3500
	2018 - 2021 годы
	3500
	3500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	2000
	2000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	1500
	1500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	26.
	Реконструкция осушительной насосной станции N 59 в МО "Полесский городской округ", Калининградская область
	га
	1250
	2022
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Калининградмелиоводхоз"
	49000/49000
	2018 - 2021 годы
	49000
	49000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	3000
	3000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	1500
	1500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	44500
	44500

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2020
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Калининградмелиоводхоз"
	4500/4500
	2018 - 2021 годы
	4500
	4500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	3000
	3000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	1500
	1500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	27.
	Реконструкция осушительной насосной станции N 45 в МО "Славский городской округ", Калининградская область
	га
	323
	2022
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Калининградмелиоводхоз"
	19000/19000
	2018 - 2021 годы
	19000
	19000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	1000
	1000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	1000
	1000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	17000
	17000

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2020
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Калининградмелиоводхоз"
	2000/2000
	2018 - 2021 годы
	2000
	2000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	1000
	1000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	1000
	1000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	28.
	Реконструкция осушительной насосной станции N 51б в МО "Славский городской округ", Калининградская область
	га
	1235
	2024
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Калининградмелиоводхоз"
	39000/39000
	2018 - 2021 годы
	2000
	2000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	2000
	2000

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2022
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Калининградмелиоводхоз"
	3500/3500
	2018 - 2021 годы
	2000
	2000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	2000
	2000

	29.
	Реконструкция осушительной насосной станции N 86 в МО "Гурьевский городской округ", Калининградская область
	га
	346
	2024
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Калининградмелиоводхоз"
	21000/21000
	2018 - 2021 годы
	1000
	1000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	1000
	1000

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2022
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Калининградмелиоводхоз"
	2000/2000
	2018 - 2021 годы
	1000
	1000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	1000
	1000

	30.
	Реконструкция правобережной дамбы канала Глубокий-Обходной в МО "Славский городской округ", Калининградская область
	га
	12645
	2026
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Калининградмелиоводхоз"
	230000/230000
	2018 - 2021 годы
	7500
	7500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	7500
	7500

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2022
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Калининградмелиоводхоз"
	15000/15000
	2018 - 2021 годы
	7500
	7500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	7500
	7500

	31.
	Реконструкция правобережной дамбы р. Прохладная в МО "Гурьевский городской округ", Калининградская область
	га
	10300
	2026
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Калининградмелиоводхоз"
	136750/136750
	2018 - 2021 годы
	3500
	3500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	3500
	3500

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2022
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Калининградмелиоводхоз"
	9875/9875
	2018 - 2021 годы
	3500
	3500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	3500
	3500

	32.
	Реконструкция отрегулированных водоприемников ручей Лездно, водоток N 1, водоток N 2, ручей Рассамуха, Киришский район, Ленинградская область
	км
	11,3
	2021
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Санкт-Петербургу и Ленинградской области" (далее - ФГБУ "Управление "Ленмелиоводхоз")
	18150/16500
	2018 - 2021 годы
	16500
	16500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	16500
	16500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	33.
	Реконструкция межхозяйственных каналов МК-1, МК-2, МК-3, Приозерский район, Ленинградская область
	км
	8,7
	2021
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Ленмелиоводхоз"
	14280/13000
	2018 - 2021 годы
	13000
	13000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	13000
	13000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	34.
	Реконструкция насосной станции N 1 польдера "Карпино", Волховский район, Ленинградская область
	га
	1263
	2023
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Ленмелиоводхоз"
	73000/73000
	2018 - 2021 годы
	25000
	25000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	2000
	2000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	3000
	3000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	20000
	20000

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2020
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Ленмелиоводхоз"
	5000/5000
	2018 - 2021 годы
	5000
	5000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	2000
	2000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	3000
	3000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	35.
	Реконструкция Алхан-Чуртского канала Алханчуртской межреспубликанской обводнительно-оросительной системы (3 этап), Республика Ингушетия, Чеченская Республика
	га
	1700
	2026
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Ингушетия" (далее - ФГБУ "Управление "Ингушмелиоводхоз")
	468000/468000
	2018 - 2021 годы
	35000
	35000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	6000
	6000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	29000
	29000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2020
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Ингушмелиоводхоз"
	35000/35000
	2018 - 2021 годы
	35000
	35000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	6000
	6000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	29000
	29000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	36.
	Реконструкция плотинного гидроузла "Аксыра" на р. Черек вблизи с.п. Псыгансу, Урванский район, Кабардино-Балкарская Республика
	м3/сек
	534
	2023
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Кабардино-Балкарской Республике" (далее - ФГБУ "Управление "Каббалкмелиоводхоз")
	276600/276600
	2018 - 2021 годы
	144200
	144200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	10000
	10000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	4200
	4200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	130000
	130000

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2020
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Каббалкмелиоводхоз"
	14200/14200
	2018 - 2021 годы
	14200
	14200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	10000
	10000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	4200
	4200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	37.
	Реконструкция Бригадного распределителя, Прохладненский район, Кабардино-Балкарская Республика
	км
	22,9
	2024
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Каббалкмелиоводхоз"
	234000/234000
	2018 - 2021 годы
	104000
	104000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	10000
	10000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	4000
	4000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	90000
	90000

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2020
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Каббалкмелиоводхоз"
	14000/14000
	2018 - 2021 годы
	14000
	14000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	10000
	10000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	4000
	4000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	38.
	Реконструкция Распределителя Р-1, Прохладненский район, Кабардино-Балкарская Республика
	км
	22,5
	2023
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Каббалкмелиоводхоз"
	185000/185000
	2018 - 2021 годы
	101000
	101000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	8000
	8000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	3000
	3000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	90000
	90000

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2020
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Каббалкмелиоводхоз"
	11000/11000
	2018 - 2021 годы
	11000
	11000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	8000
	8000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	3000
	3000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	39.
	Реконструкция магистрального канала "Аксыра", Кабардино-Балкарская Республика
	км
	21,7
	2021
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Каббалкмелиоводхоз"
	153676,4/150000
	2018 - 2021 годы
	150000
	150000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	53000
	53000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	97000
	97000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	40.
	Реконструкция магистрального канала им. Ленина с ПК 110 + 00 по ПК 294 + 00, Прохладненский район, Кабардино-Балкарская Республика
	га
	24800
	2020
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление эксплуатации межреспубликанских магистральных каналов" (далее - ФГБУ "УЭММК")
	267500/136770,7
	2018 - 2021 годы
	136770,7
	136770,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	100000
	100000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	36770,7
	36770,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	41.
	Реконструкция головного водозаборного сооружения и быстротока N 3 магистрального канала Баксан-Малка, Баксанский район, Кабардино-Балкарская Республика
	га
	18200
	2019
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "УЭММК"
	251100/71089
	2018 - 2021 годы
	71089
	71089

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	71089
	71089

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	42.
	Реконструкция гидроузла на р. Терек (I этап), Терский район, Кабардино-Балкарская Республика
	га
	40636
	2024
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "УЭММК"
	230000/230000
	2018 - 2021 годы
	95000
	95000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	10000
	10000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	5000
	5000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	80000
	80000

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2020
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "УЭММК"
	15000/15000
	2018 - 2021 годы
	15000
	15000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	10000
	10000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	5000
	5000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	43.
	Реконструкция оросительной сети КСП "Эркен-Юртский", Ногайский район, Карачаево-Черкесская Республика
	га
	3000
	2025
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Карачаево-Черкесской Республике" (далее - ФГБУ "Управление "Карачаевочеркесскмелиоводхоз")
	560000/560000
	2018 - 2021 годы
	180000
	180000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	22000
	22000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	8000
	8000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	150000
	150000

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2020
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Карачаевочеркесскмелиоводхоз"
	30000/30000
	2018 - 2021 годы
	30000
	30000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	22000
	22000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	8000
	8000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	44.
	Реконструкция оросительной сети "Ильичевское" (II этап), Прикубанский район, Карачаево-Черкесская Республика
	га
	2650
	2022
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Карачаевочеркесскмелиоводхоз"
	400000/295252,4
	2018 - 2021 годы
	295252,4
	295252,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	285252,4
	285252,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	10000
	10000

	45.
	Реконструкция и восстановление отдельно расположенных гидротехнических сооружений и проведение берегоукрепительных работ на Первой очереди Большого Ставропольского канала (II этап, I пусковой комплекс), районы Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского края
	км
	32,8
	2025
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление эксплуатации большого Ставропольского канала" (далее - ФГБУ "УЭБСК")
	1490000/1490000
	2018 - 2021 годы
	510000
	510000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	35000
	35000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	55000
	55000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	420000
	420000

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2020
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "УЭБСК"
	90000/90000
	2018 - 2021 годы
	90000
	90000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	35000
	35000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	55000
	55000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	46.
	Реконструкция ливнепропускных труб первой очереди Большого Ставропольского канала, районы Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского края
	га
	50000
	2020
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "УЭБСК"
	973000/331119,9
	2018 - 2021 годы
	331119,9
	331119,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	146880
	146880

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	184239,9
	184239,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	47.
	Реконструкция Цалыкского магистрального канала и водозаборного сооружения, Правобережный район, Республика Северная Осетия - Алания
	км
	24,6
	2026
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Северная Осетия - Алания" (далее - ФГБУ "Управление "Севосетинмелиоводхоз")
	560000/560000
	2018 - 2021 годы
	82000
	82000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	15000
	15000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	17000
	17000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	50000
	50000

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2020
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Севосетинмелиоводхоз"
	32000/32000
	2018 - 2021 годы
	32000
	32000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	15000
	15000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	17000
	17000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	48.
	Реконструкция Терско-Кумского канала (I - этап) (Моздокский район, Республика Северная Осетия - Алания; Курской, Степновский, Нефтекумский, Левокумский районы Ставропольского края)
	га
	79498
	2026
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление эксплуатации Терско-Кумского гидроузла" (далее - ФГБУ "УЭТКГ")
	500000/500000
	2018 - 2021 годы
	73800,1
	73800,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	15000
	15000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	30000
	30000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	28800,1
	28800,1

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2020
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "УЭТКГ"
	45000/45000
	2018 - 2021 годы
	45000
	45000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	15000
	15000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	30000
	30000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	49.
	Реконструкция Надтеречной обводнительно-оросительной системы (III этап), Надтеречный район, Чеченская Республика
	га
	11300
	2021
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Чеченской Республике" (далее - ФГБУ "Управление "Чеченмелиоводхоз")
	652348/467800
	2018 - 2021 годы
	467800
	467800

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	74800
	74800

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	208200
	208200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	184800
	184800

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	50.
	Реконструкция Наурско-Шелковской обводнительно-оросительной системы (2-я очередь), Наурский район, Шелковской район, Чеченская Республика
	км
	115,1
	2020
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Чеченмелиоводхоз"
	441203,9/214800
	2018 - 2021 годы
	214800
	214800

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	87900
	87900

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	126900
	126900

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	51.
	Реконструкция Наурско-Шелковской оросительно-обводнительной системы. Повышение водообеспеченности. Водохранилище в с. Капустино Наурского муниципального района, Чеченская Республика (2 этап)
	га
	27200
	2020
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Чеченмелиоводхоз"
	2120600/1820600
	2018 - 2021 годы
	1820600
	1820600

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	900000
	900000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	920600
	920600

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	52.
	Реконструкция Сунженского гидроузла (II этап), Гудермесский муниципальный район, Чеченская Республика
	куб. м/сек
	970
	2023
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Чеченмелиоводхоз"
	133000/133000
	2018 - 2021 годы
	76650
	76650

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	4300
	4300

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	2350
	2350

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	70000
	70000

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2020
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Чеченмелиоводхоз"
	6650/6650
	2018 - 2021 годы
	6650
	6650

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	4300
	4300

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	2350
	2350

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	53.
	Реконструкция Аргунского гидроузла, Грозненский муниципальный район, Чеченская Республика
	м3/сек
	833
	2026
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Чеченмелиоводхоз"
	1498000/1498000
	2018 - 2021 годы
	393881,5
	393881,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	20000
	20000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	74000
	74000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	299881,5
	299881,5

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2020
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Чеченмелиоводхоз"
	94000/94000
	2018 - 2021 годы
	94000
	94000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	20000
	20000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	74000
	74000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	54.
	Реконструкция насосной станции "Головная" с напорным трубопроводом, Родниковская ООС, Арзгирский район, Ставропольский край
	га
	5400
	2021
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Ставропольскому краю" (далее - ФГБУ "Управление "Ставропольмелиоводхоз")
	50000/47000
	2018 - 2021 годы
	47000
	47000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	5000
	5000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	42000
	42000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	55.
	Реконструкция Право-Егорлыкского канала и канала Левая ветвь (I этап), Изобильненский, Труновский, Красногвардейский, Ипатовский и Апанасенковский районы, Ставропольский край
	га
	153000
	2021
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Ставропольмелиоводхоз"
	1298000/857500
	2018 - 2021 годы
	532000
	532000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	260000
	260000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	272000
	272000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	325500 <*>
	325500 <*>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	56.
	Реконструкция сооружений водохозяйственных систем Большого Ставропольского канала II - III очереди, Александровский и Андроповский районы, Ставропольский край
	га
	150000
	2021
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Ставропольмелиоводхоз"
	300000/202000
	2018 - 2021 годы
	202000
	202000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	70000
	70000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	72000
	72000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	60000
	60000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	57.
	Реконструкция водохозяйственного комплекса "Подманки", Апанасенковский район, Ставропольский край
	га
	100000
	2021
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Ставропольмелиоводхоз"
	25000/19019
	2018 - 2021 годы
	19019
	19019

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	19019
	19019

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	58.
	Реконструкция распределителя "Широкий", распределителя Р-1, Р-2 (БСК-1), Андроповский, Минераловодский, Георгиевский и Советский районы, Ставропольский край
	га
	38400
	2021
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Ставропольмелиоводхоз"
	400000/210000
	2018 - 2021 годы
	210000
	210000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	70000
	70000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	70000
	70000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	70000
	70000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	59.
	Реконструкция Новотроицкого водохранилища, Ставропольский край (I этап)
	млн. куб. м
	62
	2025
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Ставропольмелиоводхоз"
	1330000/1330000
	2018 - 2021 годы
	511200
	511200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	20000
	20000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	20000
	20000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	471200
	471200

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2020
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Ставропольмелиоводхоз"
	40000/40000
	2018 - 2021 годы
	40000
	40000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	20000
	20000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	20000
	20000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	60.
	Реконструкция Новотроицкого водохранилища, Ставропольский край (II этап)
	млн. куб. м
	62
	2025
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Ставропольмелиоводхоз"
	1400000/1400000
	2018 - 2021 годы
	36000
	36000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	24000
	24000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	12000
	12000

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2021
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Ставропольмелиоводхоз"
	36000/36000
	2018 - 2021 годы
	36000
	36000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	24000
	24000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	12000
	12000

	61.
	Реконструкция комплекса сооружений насосной станции "Междуречье Кубань-Егорлык", Изобильненский район, Ставропольский край
	га
	8800
	2022
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Ставропольмелиоводхоз"
	126000/126000
	2018 - 2021 годы
	126000
	126000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	6000
	6000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	110000
	110000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	10000
	10000

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2020
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Ставропольмелиоводхоз"
	10000/10000
	2018 - 2021 годы
	10000
	10000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	6000
	6000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	4000
	4000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	62.
	Реконструкция Отказненского водохранилища, Советский район, Ставропольский край
	млн. куб. м
	131
	2021
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление эксплуатации Кумских гидроузлов и Чограйского водохранилища" (далее - ФГБУ "УЭКГиЧВ")
	1081037,6/567575,5
	2018 - 2021 годы
	567575,5
	567575,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	355785,5
	355785,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	211790
	211790

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	63.
	Реконструкция ливневой трубы N 5. ПК 746+36 Кумо-Манычского канала, Левокумский район, Ставропольский край
	га
	6000
	2022
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "УЭКГиЧВ"
	315000/315000
	2018 - 2021 годы
	315000
	315000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	15000
	15000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	290000
	290000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	10000
	10000

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2020
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "УЭКГиЧВ"
	25000/25000
	2018 - 2021 годы
	25000
	25000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	15000
	15000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	10000
	10000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	64.
	Реконструкция Чограйского водохранилища, Арзгирский район, Ставропольский край, Ики-Бурульский район, Республика Калмыкия
	млн. куб. м
	720
	2025
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "УЭКГиЧВ"
	1490000/1490000
	2018 - 2021 годы
	385000
	385000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	20000
	20000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	65000
	65000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	300000
	300000

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2020
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "УЭКГиЧВ"
	85000/85000
	2018 - 2021 годы
	85000
	85000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	20000
	20000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	65000
	65000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	65.
	Реконструкция межхозяйственного канала "Кировский" с сооружениями Кировской оросительной системы, Сулейман-Стальский район, Республика Дагестан
	км
	33,3
	2019
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	федеральное государственное бюджетное учреждение "Министерство мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения Республики Дагестан" (далее - ФГБУ "Минмелиоводхоз РД")
	106600/39600
	2018 - 2021 годы
	39600
	39600

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	39600
	39600

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	66.
	Реконструкция магистрального канала Старый Терек с сооружениями, коллекторов и Копайского гидроузла Старо-Теречной оросительной системы (I этап), Кизлярский район, Республика Дагестан
	км
	35
	2021
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Минмелиоводхоз РД"
	359083,3/339926,6
	2018 - 2021 годы
	339926,6
	339926,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	50775,5
	50775,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	111214
	111214

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	177937,1
	177937,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	67.
	Реконструкция межхозяйственного магистрального канала Таловка с сооружениями Таловской оросительной системы (1 этап), Кизлярский район, Республика Дагестан
	км
	33,639
	2021
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Минмелиоводхоз РД"
	149976/143700
	2018 - 2021 годы
	143700
	143700

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	20000
	20000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	123700
	123700

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	68.
	Реконструкция магистрального канала Бороздиновская Прорва с сооружениями Бороздиновской оросительной системы (1 этап), Тарумовский район, Республика Дагестан
	км
	31,66
	2021
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Минмелиоводхоз РД"
	206000/191500
	2018 - 2021 годы
	191500
	191500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	34285,5
	34285,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	157214,5
	157214,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	69.
	Реконструкция распределительного канала с сооружениями "Кушбар" Юзбаш-Сулакской оросительной системы, Хасавюртовский район, Республика Дагестан
	км
	36,7
	2022
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Минмелиоводхоз РД"
	277000/259214,5
	2018 - 2021 годы
	259214,5
	259214,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	249214,5
	249214,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	10000
	10000

	70.
	Реконструкция магистрального канала "Тальма" с сооружениями Тальминской оросительной системы, Бабаюртовский район, Республика Дагестан
	км
	22,5
	2020
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Минмелиоводхоз РД"
	226300/102300
	2018 - 2021 годы
	102300
	102300

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	81400
	81400

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	20900
	20900

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	71.
	Реконструкция Шамхалянгиюрт канала Шамхал-Янгиюртовской оросительной системы (I этап), Кизилюртовский район, Республика Дагестан
	км
	25
	2023
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Минмелиоводхоз РД"
	107400/95400
	2018 - 2021 годы
	75000
	75000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	75000
	75000

	72.
	Реконструкция магистрального канала и сооружений в черте г. Дербента Самур-Дербентской оросительной системы, Республика Дагестан
	км
	5,542
	2021
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Минмелиоводхоз РД"
	310000/310000
	2018 - 2021 годы
	310000
	310000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	29500
	29500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	280500
	280500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	73.
	Реконструкция ГТС Каргалинского гидроузла с устройством рыбоходного канала и сороудерживающего сооружения, Республика Дагестан
	га
	114000
	2025
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Минмелиоводхоз РД"
	900000/900000
	2018 - 2021 годы
	340000
	340000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	45000
	45000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	45000
	45000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	250000
	250000

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2020
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Минмелиоводхоз РД"
	90000/90000
	2018 - 2021 годы
	90000
	90000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	45000
	45000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	45000
	45000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	74.
	Реконструкция Аксай-Акташского сбросного тракта, Республика Дагестан
	км
	43
	2025
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Минмелиоводхоз РД"
	650000/650000
	2018 - 2021 годы
	265000
	265000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	35000
	35000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	30000
	30000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	200000
	200000

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	
	
	2020
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Минмелиоводхоз РД"
	65000/65000
	2018 - 2021 годы
	65000
	65000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	35000
	35000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	30000
	30000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	75.
	Реконструкция магистрального канала "Сулу-Чубутла" с сооружениями Сулу-Чубутлинской оросительной системы, Тарумовский район, Республика Дагестан
	га
	10000
	2026
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Минмелиоводхоз РД"
	662000/662000
	2018 - 2021 годы
	62000
	62000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	27271,3
	27271,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	34728,7
	34728,7

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2021
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Минмелиоводхоз РД"
	62000/62000
	2018 - 2021 годы
	62000
	62000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	27271,3
	27271,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	34728,7
	34728,7

	76.
	Реконструкция головного сооружения магистрального канала "Юзбаш" с сооружениями и коллекторами Юзбаш-Сулакской оросительной системы, Республика Дагестан
	га
	15000
	2026
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Минмелиоводхоз РД"
	677000/677000
	2018 - 2021 годы
	67000
	67000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	57299,9
	57299,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	9700,1
	9700,1

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	
	-
	2021
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Минмелиоводхоз РД"
	67000/67000
	2018 - 2021 годы
	67000
	67000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	57299,9
	57299,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	9700,1
	9700,1

	77.
	Реконструкция канала "Кировский" с сооружениями Кировской оросительной системы (2 этап), Сулейман-Стальский район, Республика Дагестан
	га
	3499
	2025
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Минмелиоводхоз РД"
	134000/134000
	2018 - 2021 годы
	14000
	14000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	12000
	12000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	2000
	2000

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	
	
	2021
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Минмелиоводхоз РД"
	14000/14000
	2018 - 2021 годы
	14000
	14000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	12000
	12000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	2000
	2000

	78.
	Реконструкция "Ахты-Какинского" магистрального канала с сооружениями Ахтынской оросительной системы, Ахтынский район, Республика Дагестан
	га
	1210
	2025
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Минмелиоводхоз РД"
	125271,3/125271,3
	2018 - 2021 годы
	12000
	12000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	10000
	10000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	2000
	2000

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	
	
	2021
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Минмелиоводхоз РД"
	12000/12000
	2018 - 2021 годы
	12000
	12000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	10000
	10000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	2000
	2000

	79.
	Реконструкция головного сооружения Афипской оросительной системы, Тахтамукайский район, Республика Адыгея
	га
	9600
	2019
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Рязанской области" (далее - ФГБУ "Управление "Адыгеямелиоводхоз")
	93700/34994,9
	2018 - 2021 годы
	34994,9
	34994,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	34994,9
	34994,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	
	

	80.
	Реконструкция сооружений Шапсугского межрегионального водохранилища II очередь, Тахтамукайский район, Республика Адыгея
	га
	9600
	2026
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Адыгеямелиоводхоз"
	1478887,3/1478887,3
	2018 - 2021 годы
	98887,3
	98887,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	78887,3
	78887,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	20000
	20000

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2022
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Адыгеямелиоводхоз"
	110000/110000
	2018 - 2021 годы
	98887,3
	98887,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	78887,3
	78887,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	20000
	20000

	81.
	Реконструкция Каспийской обводнительно-оросительной системы, Лаганский район, Республика Калмыкия
	га
	9500
	2025
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Калмыкия" (далее - ФГБУ "Управление "Калммелиоводхоз")
	118000/118000
	2018 - 2021 годы
	6000
	6000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	6000
	6000

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2022
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Калммелиоводхоз"
	8000/8000
	2018 - 2021 годы
	6000
	6000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	6000
	6000

	82.
	Противопаводковая система обвалования рек Кубани и Протоки (реконструкция, 1 очередь), Краснодарский край
	км
	95,53
	2021
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Краснодарскому краю" (далее - ФГБУ "Управление "Кубаньмелиоводхоз")
	2705050/502962,5
	2018 - 2021 годы
	502962,5
	502962,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	322962,5
	322962,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	170000
	170000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	10000
	10000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	83.
	Реконструкция НС N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 Черноерковской оросительной системы, Славянский район, Краснодарский край
	га
	24079
	2020
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Кубаньмелиоводхоз"
	381100/381100
	2018 - 2021 годы
	381100
	381100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	200000
	200000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	181100
	181100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	84.
	Реконструкция насосной станции N 12 Крюковской оросительной системы, Абинский район, Краснодарский край
	га
	1800
	2021
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Кубаньмелиоводхоз"
	73200/69500
	2018 - 2021 годы
	69500
	69500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	69500
	69500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	85.
	Реконструкция насосных станций N 5, 6 Марьяно-Чебургольской оросительной системы, Красноармейский район, Краснодарский край
	га
	16900
	2021
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Кубаньмелиоводхоз"
	129000/122700
	2018 - 2021 годы
	122700
	122700

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	20000
	20000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	102700
	102700

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	86.
	Реконструкция несущих строительных конструкций плотины Федоровского подпорного гидроузла на реке Кубань, Абинский район, Краснодарский край
	га
	130000
	2025
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Кубаньмелиоводхоз"
	648000/648000
	2018 - 2021 годы
	388000
	388000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	17000
	17000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	11000
	11000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	360000
	360000

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2020
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Кубаньмелиоводхоз"
	28000/28000
	2018 - 2021 годы
	28000
	28000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	17000
	17000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	11000
	11000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	87.
	Противопаводковая система обвалования рек Кубани и Протоки в Краснодарском крае (3-я очередь)
	км
	90
	2025
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Кубаньмелиоводхоз"
	520000/520000
	2018 - 2021 годы
	75000
	75000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	14000
	14000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	11000
	11000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	50000
	50000

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2020
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Кубаньмелиоводхоз"
	25000/25000
	2018 - 2021 годы
	25000
	25000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	14000
	14000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	11000
	11000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	88.
	Реконструкция ГТС Крюковского водохранилища (2-я очередь)
	га
	42000
	2024
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Кубаньмелиоводхоз"
	413000/413000
	2018 - 2021 годы
	225200
	225200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	10000
	10000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	7000
	7000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	208200
	208200

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2020
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Кубаньмелиоводхоз"
	17000/17000
	2018 - 2021 годы
	17000
	17000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	10000
	10000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	7000
	7000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	89.
	Реконструкция НС N 3, Петровско-Анастасиевская оросительная система, Славянский район, Краснодарский край
	га
	495
	2023
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Кубаньмелиоводхоз"
	75400/75400
	2018 - 2021 годы
	43400
	43400

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	7000
	7000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	1400
	1400

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	35000
	35000

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2020
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Кубаньмелиоводхоз"
	8400/8400
	2018 - 2021 годы
	8400
	8400

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	7000
	7000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	1400
	1400

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	90.
	Реконструкция НС N 2 Федоровской оросительной системы, Крымский район, Краснодарский край
	га
	23339
	2023
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Кубаньмелиоводхоз"
	97100/97100
	2018 - 2021 годы
	60100
	60100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	7000
	7000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	1300
	1300

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	51800
	51800

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2020
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Кубаньмелиоводхоз"
	8300/8300
	2018 - 2021 годы
	8300
	8300

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	7000
	7000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	1300
	1300

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	91.
	Реконструкция головных сооружений и подводящих каналов к НС N 1, 2, 3, Славянский район, Краснодарский край
	га
	18379
	2025
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Кубаньмелиоводхоз"
	236000/236000
	2018 - 2021 годы
	101000
	101000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	14000
	14000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	7000
	7000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	80000
	80000

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2020
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Кубаньмелиоводхоз"
	21000/21000
	2018 - 2021 годы
	21000
	21000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	14000
	14000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	7000
	7000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	92.
	Реконструкция акведука на канале Р-6, Крюковской оросительной системы, Абинский район, Краснодарский край
	га
	5200
	2022
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Кубаньмелиоводхоз"
	57200/57200
	2018 - 2021 годы
	57200
	57200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	4000
	4000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	2200
	2200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	51000
	51000

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2020
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Кубаньмелиоводхоз"
	6200/6200
	2018 - 2021 годы
	6200
	6200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	4000
	4000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	2200
	2200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	93.
	Реконструкция насосной станции N 6 Азовской оросительной системы, Темрюкский район, Краснодарский край
	га
	6550
	2023
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Кубаньмелиоводхоз"
	125100/125100
	2018 - 2021 годы
	81100
	81100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	8000
	8000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	1500
	1500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	71600
	71600

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2020
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Кубаньмелиоводхоз"
	9500/9500
	2018 - 2021 годы
	9500
	9500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	8000
	8000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	1500
	1500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	94.
	Реконструкция насосной станции N 20 Закубанской оросительной системы, Абинский район, Краснодарский край
	га
	10600
	2023
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Кубаньмелиоводхоз"
	118400/118400
	2018 - 2021 годы
	70000
	70000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	8000
	8000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	2000
	2000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	60000
	60000

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2020
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Кубаньмелиоводхоз"
	10000/10000
	2018 - 2021 годы
	10000
	10000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	8000
	8000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	2000
	2000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	95.
	Реконструкция головной стационарной насосной станции "Олинская", рыбозащитного устройства и рыбоотводящего канала, Лиманский район, Астраханская область
	га
	4509
	2021
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Астраханской области" (далее - ФГБУ "Управление "Астраханмелиоводхоз")
	182437,5/174000
	2018 - 2021 годы
	174000
	174000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	30000
	30000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	144000
	144000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	96.
	Реконструкция насосной станции N 3 межхозяйственной оросительной системы "Коммунар", Камызякский район, Астраханская область
	га
	2683
	2023
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Астраханмелиоводхоз"
	110000/110000
	2018 - 2021 годы
	67000
	67000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	4000
	4000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	3000
	3000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	60000
	60000

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2020
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Астраханмелиоводхоз"
	7000/7000
	2018 - 2021 годы
	7000
	7000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	4000
	4000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	3000
	3000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	97.
	Реконструкция насосной станции N 2,0 - 69 массива, на берегу р. Трехизбинка, Камызякский район, Астраханская область
	га
	2787
	2023
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Астраханмелиоводхоз"
	110000/110000
	2018 - 2021 годы
	57000
	57000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	4500
	4500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	2500
	2500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	50000
	50000

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2020
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Астраханмелиоводхоз"
	7000/7000
	2018 - 2021 годы
	7000
	7000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	4500
	4500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	2500
	2500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	98.
	Реконструкция Никольской насосной станции ГНС-1, Енотаевский район, Астраханская область
	га
	5871
	2023
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Астраханмелиоводхоз"
	210000/210000
	2018 - 2021 годы
	107000
	107000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	4500
	4500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	2500
	2500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	100000
	100000

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2020
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Астраханмелиоводхоз"
	7000/7000
	2018 - 2021 годы
	7000
	7000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	4500
	4500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	2500
	2500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	99.
	Реконструкция напорного трубопровода от ГНС N 2 (две нитки) Городищенской оросительной системы, Городищенский район, Волгоградская область
	га
	25000
	2026
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Волгоградской области" (далее - ФГБУ "Управление "Волгоградмелиоводхоз")
	368400/368400
	2018 - 2021 годы
	15000
	15000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	15000
	15000

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2022
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Волгоградмелиоводхоз"
	25788/25788
	2018 - 2021 годы
	15000
	15000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	15000
	15000

	100.
	Реконструкция напорного трубопровода от ГНС N 1 (две нитки) Городищенской оросительной системы, Городищенский район, Волгоградская область
	га
	25000
	2026
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Волгоградмелиоводхоз"
	205640/205640
	2018 - 2021 годы
	10000
	10000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	10000
	10000

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2022
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Волгоградмелиоводхоз"
	14394/14394
	2018 - 2021 годы
	10000
	10000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	10000
	10000

	101.
	Техническое перевооружение (замена) гидро-силового оборудования головной насосной станции N 2 Городищенской оросительной системы, Городищенский район, Волгоградская область
	га
	25000
	2026
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Волгоградмелиоводхоз"
	1350000/1350000
	2018 - 2021 годы
	50000
	50000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	50000
	50000

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2022
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Волгоградмелиоводхоз"
	94500/94500
	2018 - 2021 годы
	50000
	50000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	50000
	50000

	102.
	Реконструкция Нижне-Манычской оросительной системы, Ростовская область
	га
	4000
	2019
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Ростовской области" (далее - ФГБУ "Управление "Ростовмелиоводхоз")
	199994/49887,6
	2018 - 2021 годы
	49887,6
	49887,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	49887,6
	49887,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	103.
	Реконструкция Донского магистрального канала (I очередь реконструкции), Ростовская область
	км
	60
	2021
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Ростовмелиоводхоз"
	3794360/1228121,5
	2018 - 2021 годы
	1228121,5
	1228121,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	387000
	387000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	400745,2
	400745,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	440376,3
	440376,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	104.
	Реконструкция Пролетарской ветви Донского магистрального канала Пролетарской оросительной системы, Ростовская область
	км
	83,4
	2020
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Ростовмелиоводхоз"
	533598,1/124784,9
	2018 - 2021 годы
	104784,9
	104784,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	80000
	80000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	24784,9
	24784,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	105.
	Реконструкция Донского магистрального канала (2-ая очередь I этап реконструкции), Ростовская область, Мартыновский район, Волгодонский район
	км
	15
	2025
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Ростовмелиоводхоз"
	1024978,5/1024978,5
	2018 - 2021 годы
	370028,8
	370028,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	35000
	35000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	35000
	35000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	300028,8
	300028,8

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2020
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Ростовмелиоводхоз"
	70000/70000
	2018 - 2021 годы
	70000
	70000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	35000
	35000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	35000
	35000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	106.
	Реконструкция межхозяйственной Тарасовской оросительной системы (I-й, II-й этап), Атяшевский район, Республика Мордовия
	га
	730
	2018
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Мордовия" (далее - ФГБУ "Управление "Мордовмелиоводхоз")
	111000/15479
	2018 - 2021 годы
	15479
	15479

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	15479
	15479

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	107.
	Реконструкция межхозяйственной осушительной системы "Кергуды" (II этап), Ичалковский район, Республика Мордовия
	га
	275
	2021
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Мордовмелиоводхоз"
	19500/11007,4
	2018 - 2021 годы
	11007,4
	11007,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	11007,4
	11007,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	108.
	Реконструкция магистрального канала МК-1 и осушительного канала ОК-1-1 осушительной системы "Совхоз-техникум "Новокарьгинский", Краснослободский район, Республика Мордовия
	км
	9,45
	2022
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Мордовмелиоводхоз"
	23600/23600
	2018 - 2021 годы
	23600
	23600

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	2000
	2000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	500
	500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	21100
	21100

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2020
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Мордовмелиоводхоз"
	2500/2500
	2018 - 2021 годы
	2500
	2500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	2000
	2000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	500
	500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	109.
	Реконструкция магистрального канала МК-2 и осушительных каналов ОК-2-1, ОК-2-2, ОК-2-3, ОК-2-4, осушительной системы "Совхоз-техникум "Новокарьгинский", Краснослободский район, Республика Мордовия
	км
	20,75
	2024
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Мордовмелиоводхоз"
	55000/55000
	2018 - 2021 годы
	34318,1
	34318,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	2000
	2000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	700
	700

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	31618,1
	31618,1

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2020
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Мордовмелиоводхоз"
	2700/2700
	2018 - 2021 годы
	2700
	2700

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	2000
	2000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	700
	700

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	110.
	Реконструкции каналов НЛК-1, НЛК-2, НЛК-3 и отрегулированного водоприемника осушительной системы "Ладка", Ичалковский район, Республика Мордовия
	км
	10,3
	2023
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Мордовмелиоводхоз"
	31500/31500
	2018 - 2021 годы
	20500
	20500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	2500
	2500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	500
	500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	17500
	17500

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2020
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Мордовмелиоводхоз"
	3000/3000
	2018 - 2021 годы
	3000
	3000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	2500
	2500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	500
	500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	111.
	Реконструкции открытого осушительного канала МК-1 и отрегулированного водоприемника осушительной системы "Исса", Инсарский район, Республика Мордовия
	км
	4,4
	2022
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Мордовмелиоводхоз"
	12900/12900
	2018 - 2021 годы
	12900
	12900

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	600
	600

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	200
	200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	12100
	12100

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2020
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Мордовмелиоводхоз"
	800/800
	2018 - 2021 годы
	800
	800

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	600
	600

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	200
	200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	112.
	Реконструкция насосной станции и водозабора Нижнекамской оросительной системы, Нижнекамский район, Республика Татарстан
	га
	370
	2019
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Татарстан" (далее - ФГБУ "Управление "Татмелиоводхоз")
	30213/10000
	2018 - 2021 годы
	10000
	10000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	10000
	10000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	113.
	Реконструкция Лаишевской оросительной системы, Лаишевский район, Республика Татарстан
	га
	248
	2019
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Татмелиоводхоз"
	40000/33500
	2018 - 2021 годы
	33500
	33500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	33500
	33500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	114.
	Реконструкция Алькеевской оросительной системы, Алькеевский район, Республика Татарстан
	га
	1050
	2021
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Татмелиоводхоз"
	84500/76800
	2018 - 2021 годы
	76800
	76800

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	16052,8
	16052,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	37714,9
	37714,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	23032,3
	23032,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	115.
	Реконструкция Мамадышской оросительной системы, Мамадышский район, Республика Татарстан
	га
	610
	2021
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Татмелиоводхоз"
	74900/68100
	2018 - 2021 годы
	68100
	68100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	20000
	20000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	20000
	20000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	28100
	28100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	116.
	Реконструкция Балтасинской оросительной системы, Балтасинский район, Республика Татарстан
	га
	300
	2021
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Татмелиоводхоз"
	57500/53200
	2018 - 2021 годы
	53200
	53200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	20000
	20000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	20000
	20000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	13200
	13200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	117.
	Реконструкция межхозяйственной оросительной системы "Челны-овощи", Тукаевский район, Республика Татарстан
	га
	310
	2021
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Татмелиоводхоз"
	49000/47000
	2018 - 2021 годы
	47000
	47000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	20000
	20000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	10000
	10000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	17000
	17000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	118.
	Реконструкция Северного участка Лаишевской оросительной системы, Лаишевский район, Республика Татарстан
	га
	578,8
	2023
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Татмелиоводхоз"
	51000/51000
	2018 - 2021 годы
	46400
	46400

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	5000
	5000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	41400
	41400

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2020
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Татмелиоводхоз"
	5000/5000
	2018 - 2021 годы
	5000
	5000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	5000
	5000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	119.
	Реконструкция гидротехнического сооружения у н.п. Багишево, Апастовский район, Республика Татарстан
	га
	128
	2022
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Татмелиоводхоз"
	34000/34000
	2018 - 2021 годы
	34000
	34000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	22000
	22000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	12000
	12000

	120.
	Реконструкция Муслюмовской оросительной системы, Муслюмовский район, Республика Татарстан
	га
	620
	2023
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Татмелиоводхоз"
	96700/96700
	2018 - 2021 годы
	66700
	66700

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	6000
	6000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	700
	700

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	60000
	60000

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2020
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Татмелиоводхоз"
	6700/6700
	2018 - 2021 годы
	6700
	6700

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	6000
	6000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	700
	700

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	121.
	Реконструкция Сухаревского участка Заинской оросительной системы, Нижнекамский район, Республика Татарстан
	га
	700
	2025
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Татмелиоводхоз"
	204500/204500
	2018 - 2021 годы
	58500
	58500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	7000
	7000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	1500
	1500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	50000
	50000

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2020
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Татмелиоводхоз"
	8500/8500
	2018 - 2021 годы
	8500
	8500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	7000
	7000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	1500
	1500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	122.
	Реконструкция восточного участка Сабинской оросительной системы у н.п. Богатые Сабы, Сабинский район, Республика Татарстан
	га
	350
	2024
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Татмелиоводхоз"
	55000/55000
	2018 - 2021 годы
	5000
	5000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	3000
	3000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	2000
	2000

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2021
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Татмелиоводхоз"
	5000/5000
	2018 - 2021 годы
	5000
	5000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	3000
	3000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	2000
	2000

	123.
	Реконструкция оросительной системы "Пятилетка", Мамадышский район, Республика Татарстан
	га
	500
	2025
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Татмелиоводхоз"
	127500/127500
	2018 - 2021 годы
	7000
	7000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	4899,8
	4899,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	2100,2
	2100,2

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2021
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Татмелиоводхоз"
	7000/7000
	2018 - 2021 годы
	7000
	7000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	4899,8
	4899,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	2100,2
	2100,2

	124.
	Реконструкция Тумутукской оросительной системы, Азнакаевский район, Республика Татарстан
	га
	400
	2024
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Татмелиоводхоз"
	90000/90000
	2018 - 2021 годы
	25000
	25000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	5000
	5000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	20000
	20000

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2021
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Татмелиоводхоз"
	5500/5500
	2018 - 2021 годы
	5500
	5500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	5000
	5000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	500
	500

	125.
	Реконструкция межхозяйственной осушительной системы "Кочур-Нагорное", Увинский район, Удмуртская Республика
	га
	278
	2021
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Удмуртской Республике" (далее - ФГБУ "Управление "Удмуртмелиоводхоз")
	21000/19000
	2018 - 2021 годы
	19000
	19000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	19000
	19000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	126.
	Реконструкция межхозяйственной оросительной системы "Нива-Красное Сормово-Урожай", Красноармейский район, Чувашская Республика
	га
	289
	2026
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Чувашской Республике" (далее - ФГБУ "Управление "Чувашмелиоводхоз")
	62000/62000
	2018 - 2021 годы
	3260
	3260

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	3260
	3260

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2022
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Чувашмелиоводхоз"
	4340/4340
	2018 - 2021 годы
	3260
	3260

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	3260
	3260

	127.
	Реконструкция Черновской оросительной системы (I этап), Илекский район, Оренбургская область
	га
	5406
	2026
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Оренбургской области" (далее - ФГБУ "Управление "Оренбургмелиоводхоз")
	500000/500000
	2018 - 2021 годы
	30000
	30000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	30000
	30000

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2022
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Оренбургмелиоводхоз"
	50000/50000
	2018 - 2021 годы
	30000
	30000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	30000
	30000

	128.
	Спасская оросительная система (реконструкция 2 очередь), Самарская область
	га
	20000
	2026
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Самарской области" (далее - ФГБУ "Управление "Самарамелиоводхоз")
	1295000/1295000
	2018 - 2021 годы
	14000
	14000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	14000
	14000

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2022
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Самарамелиоводхоз"
	16000/16000
	2018 - 2021 годы
	14000
	14000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	14000
	14000

	129.
	Приволжская оросительная система (северный массив, 1-я очередь реконструкции), Саратовская область
	га
	4860
	2021
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Саратовской области" (далее - ФГБУ "Управление "Саратовмелиоводхоз")
	447560/95000
	2018 - 2021 годы
	95000
	95000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	35000
	35000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	30000
	30000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	30000
	30000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	130.
	Энгельсская оросительная система (1-я очередь реконструкции), Саратовская область
	га
	19200
	2021
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Саратовмелиоводхоз"
	411106,9/95000
	2018 - 2021 годы
	95000
	95000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	30000
	30000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	30000
	30000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	35000
	35000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	131.
	Саратовский оросительно-обводнительный канал им. Е.Е. Алексеевского (реконструкция), Саратовская область
	км
	126
	2021
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Саратовмелиоводхоз"
	2998299,5/545358
	2018 - 2021 годы
	545358
	545358

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	259400
	259400

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	143220
	143220

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	142738
	142738

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	132.
	Варфоломеевский групповой водопровод, Саратовская область
	км
	870
	2021
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Саратовмелиоводхоз"
	2357940/470000
	2018 - 2021 годы
	470000
	470000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	140000
	140000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	180000
	180000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	150000
	150000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	133.
	Реконструкция оросительной системы им. Гагарина, Энгельсский район, Саратовская область. Разработка проектной и рабочей документации. Головная насосная станция
	га
	10200
	2021
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Саратовмелиоводхоз"
	251000/251000
	2018 - 2021 годы
	251000
	251000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	40000
	40000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	211000
	211000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	134.
	Реконструкция оросительной системы им. Гагарина, Энгельсский район, Саратовская область. Разработка проектной и рабочей документации. Перекачивающая насосная станция N 2
	га
	4500
	2021
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Саратовмелиоводхоз"
	100000/91528
	2018 - 2021 годы
	91528
	91528

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	10000
	10000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	81528
	81528

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	135.
	Реконструкция Комсомольской оросительной системы, Марксовский район, Саратовская область
	га
	16500
	2025
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Саратовмелиоводхоз"
	1135000/1135000
	2018 - 2021 годы
	255000
	255000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	30000
	30000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	25000
	25000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	200000
	200000

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2020
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Саратовмелиоводхоз"
	55000/55000
	2018 - 2021 годы
	55000
	55000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	30000
	30000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	25000
	25000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	136.
	Реконструкция 2 очереди Старомайнской оросительной системы, Старомайнский район, Ульяновская область
	га
	1079
	2020
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Уральской области" (далее - ФГБУ "Управление "Ульяновскмелиоводхоз")
	230912,1/48927,8
	2018 - 2021 годы
	48927,8
	48927,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	45000
	45000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	3927,8
	3927,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	137.
	Реконструкция 3 очереди Старомайнской оросительной системы, Старомайнский район, Ульяновская область
	га
	1873
	2026
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Ульяновскмелиоводхоз"
	300000/300000
	2018 - 2021 годы
	15000
	15000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	15000
	15000

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2022
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Ульяновскмелиоводхоз"
	20000/20000
	2018 - 2021 годы
	15000
	15000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	15000
	15000

	138.
	Реконструкция Кукушкинской межхозяйственной системы, Голышмановский район, Тюменская область
	га
	444
	2019
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Тюменской области" (далее - ФГБУ "Управление "Тюменьмелиоводхоз")
	28000/23400
	2018 - 2021 годы
	23400
	23400

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	23400
	23400

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	139.
	Реконструкция межхозяйственной осушительной системы на болоте "Сигат", Камышловский район, Пышминский район, Свердловская область
	га
	1278
	2026
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Свердловской области" (далее - ФГБУ "Управление "Свердловскмелиоводхоз")
	102240/102240
	2018 - 2021 годы
	5000
	5000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	5000
	5000

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2022
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Свердловскмелиоводхоз"
	10000/10000
	2018 - 2021 годы
	5000
	5000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	5000
	5000

	140.
	Реконструкция Дундаевской оросительной системы и отдельно расположенного ГТС Гильбиринского водохранилища на площади 364 га, Иволгинский район, Республика Бурятия
	га
	364
	2019
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Бурятия" (далее - ФГБУ "Управление "Бурятмелиоводхоз")
	111041,1/29705,1
	2018 - 2021 годы
	29705,1
	29705,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	29705,1
	29705,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	141.
	Реконструкция Волковской оросительной системы на площади 220 га, Баргузинский район, Республика Бурятия
	га
	220
	2021
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Бурятмелиоводхоз"
	45540/43100
	2018 - 2021 годы
	43100
	43100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	43100
	43100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	142.
	Реконструкция Разгонской оросительной системы на площади 152 га, Курумканский район, Республика Бурятия
	га
	152
	2021
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Бурятмелиоводхоз"
	52810/49590
	2018 - 2021 годы
	49590
	49590

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	49590
	49590

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	143.
	Реконструкция Гэгэтуйской оросительной системы и отдельно расположенного ГТС водохранилища на реке Гэгэтуй на площади 1008 га, Джидинский район, Республика Бурятия
	га
	1008
	2021
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Бурятмелиоводхоз"
	120031,3/113260
	2018 - 2021 годы
	113260
	113260

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	30000
	30000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	83260
	83260

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	144.
	Реконструкция Курумканской осушительно-оросительной системы на площади 494 га, Курумканский район, Республика Бурятия
	га
	494
	2021
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Бурятмелиоводхоз"
	92960/87520
	2018 - 2021 годы
	87520
	87520

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	10000
	10000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	77520
	77520

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	145.
	Реконструкция Халютинской оросительной системы, Иволгинский район, Республика Бурятия
	га
	1400
	2026
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Бурятмелиоводхоз"
	362000/362000
	2018 - 2021 годы
	27000
	27000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	18000
	18000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	9000
	9000

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2021
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Бурятмелиоводхоз"
	27000/27000
	2018 - 2021 годы
	27000
	27000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	18000
	18000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	9000
	9000

	146.
	Реконструкция Кабанской осушительно-оросительной системы и отдельно расположенного гидротехнического сооружения Кабанская защитная дамба, Кабанский район, Республика Бурятия
	га
	2500
	2026
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Бурятмелиоводхоз"
	697315,3/697315,3
	2018 - 2021 годы
	62785,3
	62785,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	46600
	46600

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	16185,3
	16185,3

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2021
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Бурятмелиоводхоз"
	62785,3/62785,3
	2018 - 2021 годы
	62785,3
	62785,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	46600
	46600

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	16185,3
	16185,3

	147.
	Реконструкция Алейской оросительной системы, Рубцовский район, Алтайский край
	га
	3161,2
	2021
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Алтайскому краю" (далее - ФГБУ "Управление "Алтаймелиоводхоз")
	442800/337300,5
	2018 - 2021 годы
	337300,5
	337300,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	99227,5
	99227,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	26863,4
	26863,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	211209,6
	211209,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	148.
	Реконструкция Кудинской межхозяйственной оросительной системы (1-й этап) 200 га, Эхирит-Булагатский район, Иркутская область
	га
	200
	2021
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Иркутской области" (далее - ФГБУ "Управление "Иркутскмелиоводхоз")
	23140/19339,6
	2018 - 2021 годы
	19339,6
	19339,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	11719,6
	11719,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	7620
	7620

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	149.
	Реконструкция Боханской межхозяйственной осушительной системы на площади 906 га, Боханский район, Иркутская область
	га
	906
	2019
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление Иркутскмелиоводхоз"
	17100/6452,2
	2018 - 2021 годы
	6452,2
	6452,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	6452,2
	6452,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	150.
	Реконструкция Кемеровской оросительной системы (III очередь), Кемеровский район, Кемеровская область - Кузбасс
	га
	1606
	2021
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Кемеровской области" (далее - ФГБУ "Управление Кемеровомелиоводхоз")
	199656,5/119769,5
	2018 - 2021 годы
	119769,5
	119769,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	30000
	30000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	34000
	34000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	55769,5
	55769,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	151.
	Реконструкция насосной станции N 2 Чеминской оросительной системы, Новосибирский район, Новосибирская область
	куб. м в сек
	2,7
	2019
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельско-хозяйственного водоснабжения по Новосибирской области" (далее - ФГБУ "Управление "Новосибирскмелиоводхоз")
	12660/9977,2
	2018 - 2021 годы
	9977,2
	9977,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	9977,2
	9977,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	152.
	Реконструкция Карапузского магистрального канала, Убинский район, Новосибирская область
	км
	37,6
	2020
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Новосибирскмелиоводхоз"
	91247/78290,7
	2018 - 2021 годы
	78290,7
	78290,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	24469
	24469

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	53821,7
	53821,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	153.
	Реконструкция Пушкинской оросительной системы (I пусковой комплекс), Омский муниципальный район, Омская область
	га
	1250
	2021
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Омской области" (далее - ФГБУ "Управление "Омскмелиоводхоз")
	223576,4/168217,2
	2018 - 2021 годы
	168217,2
	168217,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	70514,3
	70514,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	63800
	63800

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	33902,9
	33902,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	154.
	Реконструкция Новоомской оросительной системы, Омский муниципальный район, Омская область
	га
	950
	2022
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Омскмелиоводхоз"
	214400/258673,7
	2018 - 2021 годы
	258637,7
	258637,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	140100
	140100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	110723,7
	110723,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	7814,0 <**>
	7814,0 <**>

	155.
	Реконструкция Рассветовской оросительной системы, Любинский муниципальный район, Омская область
	га
	150
	2021
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Омскмелиоводхоз"
	48800/45000
	2018 - 2021 годы
	45000
	45000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	5000
	5000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	40000
	40000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	156.
	Реконструкция дамбы обвалования "Богуславская" (система пл. 915 га), Пограничный район, Приморский край
	км
	12,864
	2019
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Приморскому краю" (далее - ФГБУ "Управление "Приммелиоводхоз")
	94822/28700
	2018 - 2021 годы
	28700
	28700

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	28700
	28700

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	157.
	Реконструкция Платоно-Александровской насосной станции, Ханкайский район, Приморский край
	куб. м/сек
	18
	2024
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Приммелиоводхоз"
	234500/234500
	2018 - 2021 годы
	94500
	94500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	10000
	10000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	4500
	4500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	80000
	80000

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2020
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Приммелиоводхоз"
	14500/14500
	2018 - 2021 годы
	14500
	14500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	10000
	10000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	4500
	4500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	158.
	Реконструкция Новосельской насосной станции N 1, Спасский район, Приморский край
	м3/сек
	12,24
	2023
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Приммелиоводхоз"
	180200/180200
	2018 - 2021 годы
	80200
	80200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	8000
	8000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	2200
	2200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	70000
	70000

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2020
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Приммелиоводхоз"
	10200/10200
	2018 - 2021 годы
	10200
	10200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	8000
	8000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	2200
	2200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	159.
	Реконструкция Сиваковской насосной станции, Хорольский район, Приморский край
	м3/сек
	54,12
	2024
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Приммелиоводхоз"
	319500/319500
	2018 - 2021 годы
	119500
	119500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	15000
	15000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	4500
	4500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	100000
	100000

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2020
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Приммелиоводхоз"
	19500/19500
	2018 - 2021 годы
	19500
	19500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	15000
	15000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	4500
	4500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	160.
	Реконструкция Петровичанской насосной станции, Хорольский район, Приморский край
	м3/сек
	47
	2025
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Приммелиоводхоз"
	247500/247500
	2018 - 2021 годы
	17500
	17500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	14000
	14000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	3500
	3500

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2021
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Приммелиоводхоз"
	17500/17500
	2018 - 2021 годы
	17500
	17500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	14000
	14000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	3500
	3500

	161.
	Реконструкция Луговой насосной станции, Хорольский район, Приморский край
	м3/сек
	18,6
	2023
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Приммелиоводхоз"
	162300/162300
	2018 - 2021 годы
	62300
	62300

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	10000
	10000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	2300
	2300

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	50000
	50000

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2020
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Приммелиоводхоз"
	12300/12300
	2018 - 2021 годы
	12300
	12300

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	10000
	10000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	2300
	2300

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	162.
	Реконструкция насосных станций на Большом Уссурийском острове (II пусковой комплекс), Хабаровский район, Хабаровский край
	куб. м в сек.
	12,5
	2019
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Приммелиоводхоз"
	105920,6/50967,2
	2018 - 2021 годы
	50967,2
	50967,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	50967,2
	50967,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	163.
	Реконструкция Димской осушительной системы, Тамбовский район, Амурская область
	га
	3100
	2020
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Амурской области" (далее - ФГБУ "Управление "Амурмелиоводхоз")
	411595/157009
	2018 - 2021 годы
	157009
	157009

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	85000
	85000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	72009
	72009

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	164.
	Ключевская осушительно-оросительная система (реконструкция), Ивановский район, Амурская область
	га
	2106
	2021
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Амурмелиоводхоз"
	306900/230371
	2018 - 2021 годы
	230371
	230371

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	100000
	100000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	80000
	80000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	50371
	50371

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	165.
	Реконструкция Высоковской-Доценкинской осушительной системы, Ивановский район, Амурская область
	га
	3900
	2025
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Амурмелиоводхоз"
	603100/603100
	2018 - 2021 годы
	235100
	235100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	20000
	20000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	15100
	15100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	200000
	200000

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2020
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Амурмелиоводхоз"
	35100/35100
	2018 - 2021 годы
	35100
	35100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	20000
	20000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	15100
	15100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	166.
	Реконструкция Соловьихинской осушительной системы, Серышевский район, Амурская область
	га
	1094
	2024
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Амурмелиоводхоз"
	170400/170400
	2018 - 2021 годы
	70400
	70400

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	6000
	6000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	4400
	4400

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	60000
	60000

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2020
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Амурмелиоводхоз"
	10400/10400
	2018 - 2021 годы
	10400
	10400

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	6000
	6000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	4400
	4400

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	167.
	Реконструкция осушительной системы "Захребтик-1", Елизовский район, Камчатский край
	га
	468
	2019
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Камчатскому краю" (далее - ФГБУ "Управление "Камчатскмелиоводхоз")
	116597/13130,1
	2018 - 2021 годы
	13130,1
	13130,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	13130,1
	13130,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	-
	-

	168.
	Реконструкция осушительной системы "Опытно-показательный участок 160 га", городской округ "город Южно-Сахалинск", Сахалинская область
	га
	160
	2022
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Сахалинской области" (далее - ФГБУ "Управление "Сахалинмелиоводхоз")
	80610,7/75000
	2018 - 2021 годы
	75000
	75000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	50000
	50000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	25000
	25000

	169.
	Реконструкция дамбы "Новинская", Ленинский район, Еврейская автономная область
	км
	12,8
	2025
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Еврейской автономной области" (далее - ФГБУ "Управление "Биробиджанмелиоводхоз")
	115100/115100
	2018 - 2021 годы
	2680
	2680

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	2680
	2680

	
	в том числе проектные и изыскательские работы
	-
	-
	2022
	Минсельхоз России
	Минсельхоз России
	ФГБУ "Управление "Биробиджанмелиоводхоз"
	5460/5460
	2018 - 2021 годы
	2680
	2680

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2018 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2019 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2020 год
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2021 год
	2680
	2680


--------------------------------

<*> Включая 28000 тыс. рублей, перенесенных по неисполненным контрактам 2019 года.

<**> Финансирование перенесено с 2020 года с учетом коэффициента-дефлятора.";

г) приложение N 4 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение N 4

к Государственной программе развития

сельского хозяйства и регулирования

рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия

(в редакции постановления

Правительства Российской Федерации

от 14 мая 2021 г. N 731)

ПЕРЕЧЕНЬ

ПРИКЛАДНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ

РАЗРАБОТОК, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ НА ПРОВЕДЕНИЕ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ, ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОТОРЫХ

ОСУЩЕСТВЛЯЛОСЬ В РАМКАХ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ

ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

	Наименование
	Наименование главного распорядителя средств федерального бюджета
	Общая стоимость работ, остаток стоимости работ по состоянию на 1 января 2018 г. (в ценах соответствующих лет)
	Годы реализации
	Объемы финансирования в 2018 году и последующие годы, тыс. рублей

	
	
	
	
	всего
	в том числе

	
	
	
	
	
	за счет средств федерального бюджета
	за счет средств субъектов Российской Федерации, местного бюджета

	1.
	Разработка дождевальной техники нового поколения
	Минсельхоз России
	74730/51785
	2018 - 2021 годы,

в том числе:
	51785
	51785
	-

	
	
	
	
	2018 год
	18985
	18985
	-

	
	
	
	
	2019 год
	10000
	10000
	-

	
	
	
	
	2020 год
	13000
	13000
	-

	
	
	
	
	2021 год
	9800
	9800
	-

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	разработка новой экологически безопасной дождевальной техники, обеспечивающей рациональное использование мелиорированных земель
	Минсельхоз России
	28245/12000
	2018 - 2021 годы,

в том числе:
	12000
	12000
	-

	
	
	
	
	2018 год
	12000
	12000
	-

	
	
	
	
	2019 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2020 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2021 год
	-
	-
	-

	
	разработка конструкторской документации комплекса технико-технологических средств (решений) дождевальной техники для прецизионного орошения, включая адаптированное программное обеспечение
	Минсельхоз России
	26985/26985
	2018 - 2021 годы,

в том числе:
	26985
	26985
	-

	
	
	
	
	2018 год
	6985
	6985
	-

	
	
	
	
	2019 год
	10000
	10000
	-

	
	
	
	
	2020 год
	10000
	10000
	-

	
	
	
	
	2021 год
	-
	-
	-

	
	исследования и разработка модульной многофункциональной автоматизированной системы дождевания с переменной интенсивностью дождя для орошения сельскохозяйственных культур в малых формах хозяйствования
	Минсельхоз России
	9500/2800
	2018 - 2025 годы,

в том числе:
	2800
	2800
	-

	
	
	
	
	2018 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2019 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2020 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2021 год
	2800
	2800
	-

	
	разработка конструкторской документации, изготовление и испытание опытного образца 2-агрегатной модульной насосной станции для внутрихозяйственных оросительных систем
	Минсельхоз России
	10000/10000
	2018 - 2021 годы,

в том числе:
	10000
	10000
	-

	
	
	
	
	2018 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2019 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2020 год
	6000
	6000
	-

	
	
	
	
	2021 год
	4000
	4000
	-

	2.
	Оценка потенциала сельскохозяйственных угодий Нечерноземной зоны Российской Федерации. Разработка комплекса мероприятий по созданию эффективной технико-технологической модернизации мелиоративных систем, восстановлению плодородия мелиорированных земель и строительству осушительно-оросительных систем двустороннего регулирования
	Минсельхоз России
	23000/23000
	2018 - 2021 годы,

в том числе:
	23000
	23000
	-

	
	
	
	
	2018 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2019 год
	10000
	10000
	-

	
	
	
	
	2020 год
	13000
	13000
	-

	
	
	
	
	2021 год
	-
	-
	-

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	оценка состояния мелиоративных систем Нечерноземной зоны Российской Федерации на основе данных мониторинга и полевого обследования с применением современных технологий
	Минсельхоз России
	4000/4000
	2018 - 2021 годы,

в том числе:
	4000
	4000
	-

	
	
	
	
	2018 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2019 год
	4000
	4000
	-

	
	
	
	
	2020 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2021 год
	-
	-
	-

	
	разработка инновационно-адаптивных технологий проведения культуртехнических работ и новых технических решений по созданию и управлению осушительно-оросительными системами двустороннего регулирования
	Минсельхоз России
	13000/13000
	2018 - 2021 годы,

в том числе:
	13000
	13000
	-

	
	
	
	
	2018 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2019 год
	6000
	6000
	-

	
	
	
	
	2020 год
	7000
	7000
	-

	
	
	
	
	2021 год
	-
	-
	-

	
	предложения по вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного назначения с экономическим обоснованием их использования, включая мелиорированные земли
	Минсельхоз России
	6000/6000
	2018 - 2021 годы,

в том числе:
	6000
	6000
	-

	
	
	
	
	2018 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2019 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2020 год
	6000
	6000
	-

	
	
	
	
	2021 год
	-
	-
	-

	3.
	Исследования и оценка уровня изменения плодородия почв при длительном орошении с использованием ресурсосберегающих технологий и разработка мероприятий по повышению почвенного плодородия
	Минсельхоз России
	11000/11000
	2018 - 2021 годы,

в том числе:
	11000
	11000
	-

	
	
	
	
	2018 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2019 год
	3000
	3000
	-

	
	
	
	
	2020 год
	4000
	4000
	-

	
	
	
	
	2021 год
	4000
	4000
	-

	4.
	Разработка научно-методического обоснования и определение перспективы использования водных ресурсов бассейна р. Кубань, а также научно обоснованных рекомендаций по повышению эффективности использования водных ресурсов бассейна р. Кубань при мелиорации земель сельскохозяйственного назначения на основе водного баланса территории
	Минсельхоз России
	19000/19000
	2018 - 2021 годы,

в том числе:
	19000
	19000
	-

	
	
	
	
	2018 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2019 год
	4000
	4000
	-

	
	
	
	
	2020 год
	3000
	3000
	-

	
	
	
	
	2021 год
	12000
	12000
	-

	5.
	Разработка научно-методического обоснования и определение перспективы использования водных ресурсов Северо-Кавказского федерального округа Российской Федерации, а также научно обоснованных рекомендаций по повышению эффективности использования водных ресурсов Северо-Кавказского федерального округа Российской Федерации при мелиорации земель сельскохозяйственного назначения на основе водного баланса территории
	Минсельхоз России
	18000/2000
	2018 - 2021 годы,

в том числе:
	2000
	2000
	-

	
	
	
	
	2018 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2019 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2020 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2021 год
	2000
	2000
	-

	6.
	Проведение исследований и разработка инновационных экологически безопасных ресурсосберегающих технологий фитомелиоративной реконструкции пастбищ и реабилитации нарушенных агроландшафтов Российской Федерации с применением данных дистанционного зондирования
	Минсельхоз России
	5000/5000
	2018 - 2021 годы,

в том числе:
	5000
	5000
	-

	
	
	
	
	2018 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2019 год
	3000
	3000
	-

	
	
	
	
	2020 год
	2000
	2000
	-

	
	
	
	
	2021 год
	-
	-
	-

	7.
	Проведение исследований и разработка методики определения норм и правил по проектированию, созданию и реконструкции защитных лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения
	Минсельхоз России
	7500/4000
	2018 - 2021 годы,

в том числе:
	4000
	4000
	-

	
	
	
	
	2018 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2019 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2020 год
	2000
	2000
	-

	
	
	
	
	2021 год
	2000
	2000
	-

	8.
	Разработка методики определения нормативных объемов работ и затрат на эксплуатацию гидромелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, включая меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций
	Минсельхоз России
	19500/19500
	2018 - 2021 годы,

в том числе:
	19500
	19500
	-

	
	
	
	
	2018 год
	-
	-
	-

	
	
	
	
	2019 год
	10000
	10000
	-

	
	
	
	
	2020 год
	3000
	3000
	-

	
	
	
	
	2021 год
	6500
	6500
	-

	9.
	Научно-методическое обеспечение ведомственной целевой программы <*> "Устойчивое развитие сельских территорий"
	Минсельхоз России
	9047,2/9047,2
	2018 - 2019 годы,

в том числе:
	9047,2
	9047,2
	-

	
	
	
	
	2018 год
	4500
	4500
	-

	
	
	
	
	2019 год
	4547,2
	4547,2
	-


--------------------------------

<*> Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 (ред. от 16 июля 2020 г.) "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия".";

д) раздел II приложения N 5 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

	"II. Направление (подпрограмма) "Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса"

	Дальневосточный федеральный округ

	Ведомственная программа "Развитие мелиоративного комплекса России"
	2020 - 2021 годы - всего
	обеспечение прироста объема производства продукции растениеводства на мелиорируемых землях регионами ДФО за счет:

предотвращения выбытия из сельскохозяйственного оборота 74,348 тыс. гектаров мелиорированных земель, защиты 17,8 тыс. гектаров земель от водной эрозии, затопления и подтопления;

ежегодного обеспечения безопасности и предотвращение затопления (подтопления) земель сельскохозяйственного назначения, а также населенных пунктов при прохождении весеннего половодья, паводков и выпадения обильных осадков путем проведения противопаводковых мероприятий, расчистки каналов и технического оснащения эксплуатационных организаций
	970722,62
	633312,7
	-
	79061,18
	258348,74

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	2020 год
	
	719993,56
	490526,7
	-
	58705,89
	170760,97

	
	2021 год
	
	250729,06
	142786
	-
	20355,29
	87587,77

	Ведомственный проект "Поддержка реализации государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации в области мелиорации"
	2020 - 2021 годы - всего
	
	933086,82
	600193,2
	-
	74544,88
	258348,74

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	2020 год
	1) площадь мелиорируемых земель, введенных в эксплуатацию за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования:
	682357,76
	457407,2
	-
	54189,59
	170760,97

	
	
	в Российской Федерации - 77,87 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в ДФО - 2,26 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Бурятия - 0,68 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Саха (Якутия) - 0,58 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в Амурской области - 1 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	2) вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий:
	
	
	
	
	

	
	
	в Российской Федерации - 218,31 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в ДФО - 26,89 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Бурятия - 0,6 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Саха (Якутия) - 4 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в Приморском крае - 1,31 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в Хабаровском крае - 4,2 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в Амурской области - 1,8 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в Магаданской области - 0,65 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в Сахалинской области - 0,43 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в Еврейской автономной области - 1 тыс. гектаров
	
	
	
	
	

	
	2021 год
	1) площадь мелиорируемых земель, введенных в эксплуатацию за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования:
	250729,06
	142786
	-
	20355,29
	87587,77

	
	
	в Российской Федерации - 59,31 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в ДФО - 0 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	2) вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий:
	
	
	
	
	

	
	
	в Российской Федерации - 59,98 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в ДФО - 8,4 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Бурятия - 0,4 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Саха (Якутия) - 4 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в Забайкальском крае - 0,5 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в Хабаровском крае - 1,1 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в Амурской области - 1,8 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в Магаданской области - 0,1 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в Еврейской автономной области - 0,5 тыс. гектаров
	
	
	
	
	

	Ведомственный проект "Поддержка реализации государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации в области известкования кислых почв на пашне"
	2020 год
	1) прирост объема производства продукции растениеводства, произведенной на посевных площадях, по результатам года, следующего за годом проведения работ по известкованию кислых почв, на которых реализованы мероприятия в области известкования кислых почв, к среднему объему производства продукции растениеводства, произведенной на этих посевных площадях за 3 года, предшествующие году предоставления субсидии, в перерасчете на зерновые единицы:
	37635,8
	33119,5
	-
	4516,3
	-

	
	
	в Российской Федерации - 42,98 тыс. тонн;
	
	
	
	
	

	
	
	в ДФО - 0,49 тыс. тонн;
	
	
	
	
	

	
	
	в Приморском крае - 0,49 тыс. тонн;
	
	
	
	
	

	
	
	2) площадь пашни, на которой реализованы мероприятия в области известкования кислых почв:
	
	
	
	
	

	
	
	в Российской Федерации - 157,77 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в ДФО - 1,95 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в Приморском крае - 1,95 тыс. гектаров
	
	
	
	
	

	Северо-Кавказский федеральный округ

	Ведомственная программа "Развитие мелиоративного комплекса России"
	2020 - 2021 годы - всего
	обеспечение прироста объема производства продукции растениеводства на мелиорируемых землях регионами СКФО за счет:

предотвращения выбытия из сельскохозяйственного оборота 1214,17 тыс. гектаров мелиорированных земель;

защиты 74,5 тыс. гектаров земель от водной эрозии, затопления и подтопления;

ежегодного обеспечения безопасности и предотвращение затопления (подтопления) земель сельскохозяйственного назначения, а также населенных пунктов при прохождении весеннего половодья, паводков и выпадения обильных осадков путем проведения противопаводковых мероприятий, расчистки каналов и технического оснащения эксплуатационных организаций
	5325591,97
	1884167,7
	-
	101822,98
	3339601,29

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	2020 год
	
	2631991,5
	1024894
	-
	50655,38
	1556442,12

	
	2021 год
	
	2693600,47
	859273,7
	-
	51167,6
	1783159,17

	Ведомственный проект "Поддержка реализации государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации в области мелиорации"
	2020 - 2021 годы - всего
	
	5325591,97
	1884167,7
	-
	101822,98
	3339601,29

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	2020 год
	1) площадь мелиорируемых земель, введенных в эксплуатацию за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования:
	2631991,5
	1024894
	-
	50655,38
	1556442,12

	
	
	в Российской Федерации - 77,87 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в СКФО - 20,39 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Дагестан - 5,86 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Ингушетия - 1,3 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в Кабардино-Балкарской Республике - 2,5 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в Карачаево-Черкесской Республике - 0,5 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Северная Осетия - Алания - 0,2 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в Чеченской Республике - 2,52 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в Ставропольском крае - 7,51 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	2) вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий:
	
	
	
	
	

	
	
	в Российской Федерации - 218,31 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в СКФО - 4,03 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Дагестан - 3 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Ингушетия - 0,95 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в Чеченской Республике - 0,75 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	3) защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за счет проведения агролесомелиоративных мероприятий (площадь посадок), а также за счет проведения фитомелиоративных мероприятий (площадь посадок):
	
	
	
	
	

	
	
	в Российской Федерации - 21,43 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в СКФО - 4,61 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Дагестан - 4 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в Чеченской Республике - 0,61 тыс. гектаров
	
	
	
	
	

	
	2021 год
	1) площадь мелиорируемых земель, введенных в эксплуатацию за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования:
	2693600,47
	859273,7
	-
	51167,6
	1783159,17

	
	
	в Российской Федерации - 59,31 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в СКФО - 16,88 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Дагестан - 4 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Ингушетия - 1,3 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в Кабардино-Балкарской Республике - 2,56 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в Чеченской Республике - 3,97 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в Ставропольском крае - 5,04 тыс. гектаров.
	
	
	
	
	

	
	
	2) вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий:
	
	
	
	
	

	
	
	в Российской Федерации - 59,98 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в СКФО - 1,95 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Дагестан - 1 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Ингушетия - 0,95 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	3) защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за счет проведения агролесомелиоративных мероприятий (площадь посадок), а также за счет проведения фитомелиоративных мероприятий (площадь посадок):
	
	
	
	
	

	
	
	в Российской Федерации - 15,44 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в СКФО - 5,01 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Дагестан - 4 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в Чеченской Республике - 1,01 тыс. гектаров
	
	
	
	
	

	Арктическая зона Российской Федерации <**>

	Ведомственная программа "Развитие мелиоративного комплекса России"
	2020 - 2021 годы - всего
	обеспечение прироста объема производства продукции растениеводства на мелиорируемых землях регионами Арктической зоны за счет:

ввода в эксплуатацию не менее 7,1 тыс. гектаров мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования;

вовлечения в оборот не менее 16,8 тыс. гектаров выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями;

ежегодного обеспечения безопасности и предотвращение затопления (подтопления) земель сельскохозяйственного назначения, а также населенных пунктов при прохождении весеннего половодья, паводков и выпадения обильных осадков путем проведения противопаводковых мероприятий, расчистки каналов и технического оснащения эксплуатационных организаций
	741515,36
	351101,3
	-
	34076,13
	356337,93

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	2020 год
	
	423129,4
	211842,3
	-
	20079,67
	191207,43

	
	2021 год
	
	318385,96
	139259
	-
	13996,46
	165130,5

	Ведомственный проект "Поддержка реализации государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации в области мелиорации"
	2020 - 2021 годы - всего
	
	725322,86
	336909,1
	-
	32075,83
	356337,93

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	2020 год
	1) площадь мелиорируемых земель, введенных в эксплуатацию за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования:
	406936,9
	197650,1
	-
	18079,37
	191207,43

	
	
	в Российской Федерации - 77,87 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в субъектах Российской Федерации, отдельные территории которых входят в состав Арктической зоны Российской Федерации, - 2,55 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Карелия - 0,5 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Саха (Якутия) - 0,58 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в Архангельской области - 1,47 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	2) вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий:
	
	
	
	
	

	
	
	в Российской Федерации - 218,31 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в субъектах Российской Федерации, отдельные территории которых входят в состав Арктической зоны Российской Федерации, - 5,6 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Карелия - 0,5 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в Архангельской области - 0,4 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Саха (Якутия) - 4 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Коми - 0,7 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	2021 год
	1) площадь мелиорируемых земель, введенных в эксплуатацию за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования:
	318385,96
	139259
	-
	13996,46
	165130,5

	
	
	в Российской Федерации - 59,31 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в субъектах Российской Федерации, отдельные территории которых входят в состав Арктической зоны Российской Федерации, - 1,75 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Карелия - 0,25 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в Архангельской области - 1,5 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	2) вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий:
	
	
	
	
	

	
	
	в Российской Федерации - 59,98 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в субъектах Российской Федерации, отдельные территории которых входят в состав Арктической зоны Российской Федерации, - 5,65 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Карелия - 0,45 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в Архангельской области - 0,6 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Саха (Якутия) - 4 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Коми - 0,6 тыс. гектаров
	
	
	
	
	

	Ведомственный проект "Поддержка реализации государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации в области известкования кислых почв на пашне"
	2020 год
	1) прирост объема производства продукции растениеводства, произведенной на посевных площадях, по результатам года, следующего за годом проведения работ по известкованию кислых почв, на которых реализованы мероприятия в области известкования кислых почв, к среднему объему производства продукции растениеводства, произведенной на данных посевных площадях за 3 года, предшествующие году предоставления субсидии, в перерасчете на зерновые единицы
	16192,5
	14192,2
	-
	2000,3
	-

	
	
	в Российской Федерации - 42,98 тыс. тонн;
	
	
	
	
	

	
	
	в субъектах Российской Федерации, отдельные территории которых входят в состав Арктической зоны Российской Федерации, - 0,23 тыс. тонн;
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Карелия - 0,07 тыс. тонн;
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Коми - 0,06 тыс. тонн;
	
	
	
	
	

	
	
	в Архангельской области - 0,1 тыс. тонн;
	
	
	
	
	

	
	
	2) площадь пашни, на которой реализованы мероприятия в области известкования кислых почв:
	
	
	
	
	

	
	
	в Российской Федерации - 157,77 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в субъектах Российской Федерации, отдельные территории которых входят в состав Арктической зоны Российской Федерации, - 0,85 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Карелия - 0,25 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Коми - 0,15 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в Архангельской области - 0,45 тыс. гектаров
	
	
	
	
	

	Калининградская область

	Ведомственная программа "Развитие мелиоративного комплекса России"
	2020 - 2021 годы - всего
	обеспечение прироста объема производства продукции растениеводства на мелиорируемых землях Калининградской области за счет:

защиты 55,042 тыс. гектаров земель от водной эрозии, затопления и подтопления;

ежегодного обеспечения безопасности и предотвращения затопления (подтопления) земель сельскохозяйственного назначения, а также населенных пунктов при прохождении весеннего половодья, паводков и выпадения обильных осадков путем проведения противопаводковых мероприятий, расчистки каналов и технического оснащения эксплуатационных организаций
	204969,29
	99690
	-
	29777,53
	75501,76

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	2020 год
	
	139869,29
	72694
	-
	21713,79
	45461,5

	
	2021 год
	
	65100
	26996
	-
	8063,74
	30040,26

	Ведомственный проект "Поддержка реализации государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации в области мелиорации"
	2020 - 2021 годы - всего
	
	177069,29
	78207
	-
	23360,53
	75501,76

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	2020 год
	1) площадь мелиорируемых земель, введенных в эксплуатацию за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования:
	111969,29
	51211
	-
	15296,79
	45461,5

	
	
	в Российской Федерации - 77,87 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в Калининградской области - 0,09 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	2) вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий:
	
	
	
	
	

	
	
	в Российской Федерации - 218,31 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в Калининградской области - 4,2 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	2021 год
	1) площадь мелиорируемых земель, введенных в эксплуатацию за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования:
	65100
	26996
	-
	8063,74
	30040,26

	
	
	в Российской Федерации - 59,31 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в Калининградской области - 0 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	2) вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий:
	
	
	
	
	

	
	
	в Российской Федерации - 59,98 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в Калининградской области - 5 тыс. гектаров
	
	
	
	
	

	Ведомственный проект "Поддержка реализации государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации в области известкования кислых почв на пашне"
	2020 год
	1) прирост объема производства продукции растениеводства, произведенной на посевных площадях, по результатам года, следующего за годом проведения работ по известкованию кислых почв, на которых реализованы мероприятия в области известкования кислых почв, к среднему объему производства продукции растениеводства, произведенной на этих посевных площадях за 3 года, предшествующих году предоставления субсидии, в перерасчете на зерновые единицы:
	27900
	21483
	-
	6417
	-

	
	
	в Российской Федерации - 42,98 тыс. тонн;
	
	
	
	
	

	
	
	в Калининградской области - 0,4 тыс. тонн;
	
	
	
	
	

	
	
	2) площадь пашни, на которой реализованы мероприятия в области известкования кислых почв:
	
	
	
	
	

	
	
	в Российской Федерации - 157,77 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в Калининградской области - 2 тыс. гектаров
	
	
	
	
	

	Республика Крым

	Ведомственная программа "Развитие мелиоративного комплекса России"
	2020 - 2021 годы - всего
	обеспечение прироста объема производства продукции растениеводства на мелиорируемых землях Республики Крым за счет:

ввода в эксплуатацию не менее 7,1 тыс. гектаров мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования;

вовлечения в оборот не менее 16,8 тыс. гектаров выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями;

ежегодного обеспечения безопасности и предотвращение затопления (подтопления) земель сельскохозяйственного назначения, а также населенных пунктов при прохождении весеннего половодья, паводков и выпадения обильных осадков путем проведения противопаводковых мероприятий, расчистки каналов и технического оснащения эксплуатационных организаций
	1198842,11
	744169
	-
	39166,78
	415506,33

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	2020 год
	
	595465
	393583
	-
	20714,89
	181167,11

	
	2021 год
	
	603377,11
	350586
	-
	18451,89
	234339,22

	Ведомственный проект "Поддержка реализации государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации в области мелиорации"
	2020 - 2021 годы - всего
	
	1198842,11
	744169
	-
	39166,78
	415506,33

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	2020 год
	площадь мелиорируемых земель, введенных в эксплуатацию за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования:
	595465
	393583
	-
	20714,89
	181167,11

	
	
	в Российской Федерации - 77,87 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Крым - 3,6 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	2021 год
	площадь мелиорируемых земель, введенных в эксплуатацию за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования:
	603377,11
	350586
	-
	18451,89
	234339,22

	
	
	в Российской Федерации - 59,31 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в Республике Крым - 2,5 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	Город Севастополь

	Ведомственная программа "Развитие мелиоративного комплекса России"
	2020 - 2021 годы - всего
	обеспечение прироста объема производства продукции растениеводства на мелиорируемых землях города Севастополя за счет:

ввода в эксплуатацию не менее 7,1 тыс. гектаров мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования;

вовлечения в оборот не менее 16,8 тыс. гектаров выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями;

ежегодного обеспечения безопасности и предотвращение затопления (подтопления) земель сельскохозяйственного назначения, а также населенных пунктов при прохождении весеннего половодья, паводков и выпадения обильных осадков путем проведения противопаводковых мероприятий, расчистки каналов и технического оснащения эксплуатационных организаций
	-
	-
	-
	-
	-

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	2020 год
	
	
	
	
	
	

	
	2021 год
	
	
	
	
	
	

	Ведомственный проект "Поддержка реализации государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации в области мелиорации"
	2020 - 2021 годы - всего
	
	-
	-
	
	-
	-

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	2020 год
	площадь мелиорируемых земель, введенных в эксплуатацию за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования:
	
	
	
	
	

	
	
	в Российской Федерации - 77,87 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в городе Севастополь - 0 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	2021 год
	площадь мелиорируемых земель, введенных в эксплуатацию за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования:
	
	
	
	
	

	
	
	в Российской Федерации - 59,31 тыс. гектаров;
	
	
	
	
	

	
	
	в городе Севастополе - 0 тыс. гектаров
	
	
	
	
	


--------------------------------

<*> Целевые показатели достигаются за счет всех источников финансирования - федеральный бюджет, региональный бюджет и внебюджетные источники.

<**> Цели и целевые показатели (индикаторы) проектов (программ), а также объемы финансового обеспечения указаны по субъектам Российской Федерации, отдельные территории которых входят в состав Арктической зоны Российской Федерации, поскольку в рамках Программы поддержка оказывается субъектам Российской Федерации без указания районов и муниципальных образований.";

е) приложение N 10 к указанной Программе признать утратившим силу;

ж) абзац седьмой пункта 2 приложения N 11 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

"Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств Республики Марий Эл, возникающих при осуществлении финансового обеспечения (возмещения) части затрат, указанных в абзаце первом настоящего пункта, за исключением затрат, в отношении которых расходные обязательства Республики Марий Эл возникли при осуществлении финансового обеспечения (возмещения) и софинансируются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1432 "Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники", постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2018 г. N 1413 "Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по возмещению части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса", постановлением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2020 г. N 86 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на стимулирование увеличения производства масличных культур", постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2020 г. N 137 "Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при возмещении части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и российским организациям, осуществляющим создание и (или) модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной продукции", приложениями N 6 - 8 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" и приложениями 6 и 8 к Государственной программе эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2021 г. N 731 "О Государственной программе эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации".".

4. Пункт 1 Правил разработки, реализации и оценки эффективности отдельных государственных программ Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2017 г. N 1242 "О разработке, реализации и об оценке эффективности отдельных государственных программ Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 43, ст. 6323; 2019, N 25, ст. 3253; 2020, N 7, ст. 834), после слов "сырья и продовольствия," дополнить словами "Государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации,".

5. Перечень государственных программ Российской Федерации, в том числе являющихся пилотными, в которых формируются разделы и (или) представляется сводная информация по опережающему развитию приоритетных территорий, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2017 г. N 2620-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 49, ст. 7495; 2019, N 23, ст. 2953; N 24, ст. 3120; 2020, N 7, ст. 834), дополнить позицией 32 следующего содержания:

	"32. Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации <*>
	Минсельхоз России".


